АДМИНИСТРАЦИЯ    УСТЬ – НИЦИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________________________________________________________

23.05.2013 г.                                                                                               №  204

с. Усть – Ницинское

Об итогах отопительного сезона 2012-2013 года и подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства Усть – Ницинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2013-2014  года

Отопительный  сезон 2012-2013 года проведен организованно, без аварий. Сформированные запасы топлива и материально-технических ресурсов на котельных МУП «Жилкомсервис» позволило обеспечить теплоснабжение потребителей на период отопительного сезона.

Были и отдельные недостатки в ходе отопительного сезона, отрицательно повлиявшие на работу предприятия ЖКХ: недостаточность средств, выделенных на проведение капитального и текущих ремонтов жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры; низкий резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий; значительная задолженность перед поставщиками за топливно-энергетические ресурсы; дебиторская задолженность предприятия МУП «Жилкомсервис».

В целях устранения отмеченных недостатков и эффективной реализации мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2013 - 2014 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального  и культурного назначения, коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2013 – 2014 года (приложение № 1).

2. Обеспечить контроль за целевым использованием средств местного бюджета, направленных для подготовки муниципального жилищного фонда, муниципальных объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2013 - 2014 года.

3. Обеспечить своевременное проведение муниципальными учреждениями  и муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги.

4. Предусмотреть  обеспечение теплоисточников, находящихся в муниципальной собственности, осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе.

5. До 15 сентября  2013 года обеспечить создание:

- запасов основного и резервного топлива в соответствии с установленными нормативами на теплоисточниках, находящихся в муниципальной собственности, осуществляющих теплоснабжение жилого фонда и объектов социального назначения;

- запасов  материально-технических ресурсов в соответствии с установленными нормативами для ликвидации аварийных ситуаций в муниципальном жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры.

6. До 01 октября 2013 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне–зимний период 2013–2014 года жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем.

7. До 01 ноября 2013 года завершить разработку схемы теплоснабжения населенных пунктов.

8. До 01 ноября 2013 года осуществить проверку готовности к предстоящему отопительному сезону муниципального жилищного фонда, муниципальных котельных, тепловых сетей на подведомственной территории.

9. Обеспечить своевременное и качественное обслуживание внутридомового печного оборудования.

10. Организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы.

11. Продолжить работу по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая  тепло- и электроснабжение), организации поставки в установленном порядке объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества с последующим признанием права муниципальной собственности на эти объекты.

12. До 01 июня 2013 года обеспечить представление в Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области планов – графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях,  графиков отключения коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к зиме, сведений о паспортах готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимний период и еженедельный отчет об исполнении планов – графиков.

13. Директору МУП «Жилкомсервис» Усть – Ницинского сельского поселения (Кузьминых В.В.):

1) подвести итоги отопительного сезона 2012 – 2013 года;

2) разработать  план подготовки жилищных и коммунальных объектов МУП «Жилкомсервис» к отопительному сезону 2013 - 2014 года;

3) обеспечить:

- погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания с энергоснабжающими организациями соглашений о реструктуризации  и взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей;

- своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

- погашение к началу отопительного сезона 2013–2014 года задолженности за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы;

- котельные, осуществляющие теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе;

- обеспечить своевременное и качественное обслуживание внутридомового печного оборудования;

- представление в Администрацию Усть-Ницинского сельского поселения сведений о подготовке объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, расположенных на их территории, к работе в осенне-зимний период 2013–2014 года по установленным формам, в том числе предложений о сроках начала и окончания подготовки к отопительному периоду жилых домов, планов – графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях, графиков отключения коммунальных услуг в связи с проведением ремонтных работ по подготовке жилищного фонда к зиме, сведений о паспортах готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимний период и еженедельных отчетов об исполнении планов – графиков;

4) обеспечить создание:

- на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения, на начало отопительного сезона стодневного запаса основного топлива, а также резервного топлива в предусмотренных объемах;

- необходимых запасов материально-технических ресурсов для  ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

5) до 01 октября 2013 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне–зимний период 2013 – 2014 года жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем;

6) организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно – энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Усть-Ницинского сельского поселения Волохину Н.Г.

Глава Усть – Ницинского

сельского поселения                                                                          К.Г. Судакова

Приложение  № 1 к

постановлению администрации

Усть – Ницинского сельского поселения

от 23.05.2013 г. № 204

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального комплекса Усть – Ницинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Рассмотреть итоги отопительного сезона 2012-2013 года, подготовить план мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года с учетом имевших место недостатков в предыдущем отопительном сезоне и обязательным проведением гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | до 01.06.2013 г. | Администрация сельского поселения |
| 2 | Составить и согласовать с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графики равномерных поставок котельного топлива на котельные, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, и обеспечить их выполнение | до 01.06.2013 г., в течение года | Администрация сельского поселения Руководитель ЖКХ (Кузьминых В.В.) |
| 3 | Организовать сбор информации о наличии паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимний период источников теплоснабжения | еженедельно, с августа по ноябрь 2013 года | Администрация сельского поселения (Баранова С.В.) |
| 4 | Организовать сбор информации о наличии паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимний период жилищного фонда | Еженедельно, с августа по октябрь 2013 года | Администрация сельского поселения (Баранова С.В.) |
| 5 | Сформировать необходимый запас материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | до 15.09.2013 г. | Администрация сельского поселения (по согласованию) Руководитель ЖКХ (Кузьминых В.В.) |
| 6 | Обеспечить формирование стодневного запаса топлива на котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 15.09.2013 г. | Администрация сельского поселения (по согласованию) Руководитель ЖКХ (Кузьминых В.В.) |
| 7 | Обеспечить подготовку специальной техники и механизмов муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, создать необходимый запас горюче-смазочных материалов и материально – технических ресурсов | до 01.11.2013 г. | Администрация сельского поселения (по согласованию) Руководитель ЖКХ (Кузьминых В.В.) |
| 8 | Обеспечить представление и сбор информации: 1) о планировании работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилищного фонда, теплоисточников и инженерных сетей | до 01.06.2013 г. | Администрация сельского поселения (Баранова С.В.) Руководитель ЖКХ (Кузьминых В.В.) |
|  | 2) о графиках отключения в жилищном фонде коммунальных услуг в период подготовки жилищного фонда и коммунальных сетей к зиме | до 01.07.2013 г. |  |
|  | 3) о выполнении графиков завоза топлива в организации, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения | еженедельно, в течение года с 01.07.2013 г. |  |
|  | 4) о подготовке муниципального образования к отопительному сезону 2012-2013 года по форме 1-ЖКХ (зима) | Ко 2 и 17 числу месяца (по состоянию на 1 и 15 число), с июля по ноябрь 2013 года |  |
|  | 5) о выполнении работ подготовке муниципального жилищного фонда, муниципальных котельных, муниципальных инженерных сетей и их замене | еженедельно, по четвергам с августа по ноябрь 2013 года |  |
|  | 6) о создании на котельных нормативного запаса резервного топлива | ежеквартально, в течение года к 3 числу первого месяца квартала |  |
|  | 7) о создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | ежемесячно, в течение года к 3 числу месяца следующего за отчетным |  |
|  | 8) о технической готовности жилищного фонда и котельных к началу отопительного сезона | к 15.09.2013 г. |  |
|  | 9) о выдаче паспортов готовности к отопительному сезону на жилищный фонд | Еженедельно, с августа по октябрь 2013 года |  |
|  | 10) о выдаче паспортов готовности к отопительному сезону на котельные, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда | Еженедельно, с августа по ноябрь 2013 года |  |
| 9 | Провести инвентаризацию и регистрацию в муниципальную собственность имеющихся на территории сельского поселения бесхозных электрических, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, электросетевых и коммунальных объектов с последующей их передачей для обслуживания в специализированные организации | В течении года | Администрация сельского поселения (Накоряков Д.Н.) Руководитель ЖКХ (Кузьминых В.В.) |
| 10 | Проверить готовность муниципального жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период с оформлением паспортов готовности | до 15.09.2013 г. | Администрация сельского поселения (Волохина Н.Г.) Руководитель ЖКХ (Кузьминых В.В.) |
| 11 | Проверить готовность муниципальных котельных и тепловых сетей к работе в осенне-зимний период с составлением акта и выдачей паспортов готовности | август - ноябрь 2013 год | Администрация сельского поселения (Волохина Н.Г.) Руководитель ЖКХ (Кузьминых В.В.) |
| 12 | Организовать ежедневный сбор информации о включении отопления | Ежедневно с 15.09.2013 г. до полного включения отопления | Администрация сельского поселения (Баранова С.В.) |
| 13 | Продолжить проведение энергетических обследований муниципального жилищного фонда, объектов и систем теплоснабжения с целью уменьшения потерь топливно-энергетических ресурсов на этапах производства, передачи и потребления тепловой энергии и определения путей их устранения | до 01.11.2013 г. | Администрация сельского поселения (Волохина Н.Г.) Руководитель ЖКХ (Кузьминых В.В.) |