АДМИНИСТРАЦИЯ    УСТЬ – НИЦИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________________________________________________________

30.09.2014                                                                                                        № 302

с. Усть – Ницинское

О внесении изменений в постановление администрации

Усть – Ницинского сельского поселения  от 04.02.2014 № 41 «О подготовке к пожароопасному  периоду  2014 года и защите  населенных пунктов Усть-Ницинского сельского поселения»

В соответствии с  Федеральным законом  РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года  № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным Кодексом Российской Федерации, в целях укрепления пожарной безопасности в жилищном фонде, учреждениях и объектах различных форм собственности на территории Усть-Ницинского сельского поселения, в связи с подготовкой к пожароопасному периоду  2014 года с целью защиты населенных пунктов и населения, проживающего на территории Усть-Ницинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Постановление администрации Усть – Ницинского сельского поселения  от 04.02.2014 № 41 «О подготовке к пожароопасному  периоду  2014 года и защите  населенных пунктов Усть-Ницинского сельского поселения» дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1 Утвердить  план мероприятий по первичным мерам пожарной безопасности в Усть – Ницинском сельском поселении на 2014 – 2020 годы (прилагается).».

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте  администрации Усть – Ницинского сельского поселения в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Ницинского

сельского поселения                                                                         К.Г.Судакова

Приложение к постановлению

Администрации Усть-Ницинского

сельского поселения

от 30.09.2014 № 302

План мероприятий  по первичным мерам пожарной безопасности

по Усть-Ницинскому сельскому поселению на 2014-2020 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Основание | Объем работ | Стоимость работ ( тыс. руб.) | Ответственные, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | д. Елкина, д.Бурмакина, д.Калугина, д.Ермолина, д. Старина Создать источники наружного противопожарного водоснабжения (приобретение ёмкости) и оборудование подъездов для установки пожарных автомобилей в любое время года, установки соответствующих указателей. | Протокол № 61,62,63,65 от 11.09.2013г ОНД Слободо-Туринского района | Создание одного источника противопожарного водоснабжения 1.Приобретение ёмкости 2.Устройство искусственного пожарного водоёма (копка ямы под ёмкость 75 м3, с укладкой и закапыванием) 3. Оборудование подъезда (отвозка грунта, подвоз шлака, указателей) 4. Приобретение соответствующих указателей 5. Установка соответствующих указателей а) услуга сварщика | 1шт = 50,0 тыс.руб. МТЗ-82 эксковатор 16 час. * 806,14 = 12898,24тыс. руб. МТЗ-82 с телегой 16 час* 691,80 = 11068,88 тыс. руб. 2 шт.*1080,0 = 2160,0 тыс. руб. 2 час* 220,0 = 440,0 руб. Итого = 76567,12 *5=382835,60тыс. руб. | администрация поселения, ведущий специалист администрации МУП «Жилком- сервис» МУП «Север», ведущий специалист администрации администрация поселения . МУП «Север» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2. | п.Рассвет, д. Мельникова Создание источника наружного противопожарного водоснабжения (копанец) и оборудование подъездов для установки пожарных машин в любое время года, и установки соответствующими указателями. | Протокол № 74,75 от 11.09.2013г. ОНД Слободо-Туринского района | Создание одного источника противопожарного водоснабжения: 1.Выкопать копанец под пожарный водоём (планировка и разравнивание грунта). 2.Оборудование подъезда (отвоз грунта, подвоз шлака и оградительного бордюра) 3. Приобретение соответствующих указателей. 4. Установка указателей а) услуга сварщика | МТЗ-82 эксковатор 16 час* 806,14 = 12898,24 тыс.руб. МТЗ-82 с телегой 16 час.* 691,80 = 11068,88 тыс. руб. 2 шт.* 1080,0 = 2160,0 тыс. руб. 2 час * 220.0 = 440.0 руб. Итого = 26567,12 *2=53134,24тыс. руб. | МУП «Жилкомсервис», ведущий специалист администрации МУП «Север» ведущий специалист администрации администрация поселения МУП «Север», ведущий специалист администрации . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | с.Краснослободское (пруд) с.Липчинское ( река Тура) с. Усть-Ницинское (Шанаурина д.48) д. Замотаева (пруд) д. Черемнова (озеро) д. Лукина (озеро) создание пирса у естественных водоисточников для установки пожарной машины и забора воды в любое время года. | Протокол №71,72,73,7879 от 11.09.2013г. ОНД Слободо-Туринского района | Создание одного пирса 1. Погрузка, подвозка . разравнивание грунта , шлака, и подвозка оградительного бордюра, | МТЗ-82 с телегой 8 час* 691,80 = 5534,40 тыс. руб. МТЗ-82 с ковшом 8 час * 790.15 = 6321.20 тыс. руб. Итого = 11855,60* 6 =71133,60 | МУП «Север», ведущие специалисты администрации |
| 4. | с.Краснослободское ( у котельной, д. Культуры) с. Липчинское (в проулке с ул. Маркова) д. Черемнова, д. Лукина установка указателей источников наружного противопожарного водоснабжения. | Протокол № 76,71,78.79 от 11.09.2013г ОНД Слободо-Туринского района | Установка указателей 1.Преобретение указателей 2. Установка указателей а) услуга сварщика б) подвозка, вдавливание трубостоек с указателями. | 7шт * 1080,0 = 7560,0 тыс.руб. 8 час* 220,0 = 1760,0 тыс. руб. МТЗ-82 с ковшом, телегой 12час* 790,15 = 9481,18 тыс. руб. Итого =18801,18 тыс. руб. | администрация поселения в 1 кв. 2014г МУП « Север», ведущие специалисты администрации . |
| 5. | Д. Жирякова, д. Черемнова, д. Лукина, д. Голышева, д. Елкина, д. Калугина, д. Бурмакина, д. Старина, д. Ермолина д. Замотаева, д. Зуева, д. Голякова, д Ивановка, д.Мельникова, п. Рассвет. Оснащение звуковой сигнализацией. | Протокол № 61,62,63,64, 65,66,67,68, 69,70,73,74 77, 78,79 От 11.09.2013г ОНД Слободо-Туринского района | Приобретение звуковой сигнализации 1. Ручная сирена СО-12 | 1 шт. * 14500,0 =14500.0тыс. руб. Требуется: 15шт * 14500.0 = 217500.0 тыс. руб. | администрация поселения |
|  | Выполнение мероприятий по годам | 2014г. (тыс. руб.) | 2015г (тыс. руб.) | 2016г. (тыс.руб.) | 2017г. (тыс. руб.) | 2018г. (тыс. руб.) | 2019г (тыс.руб.). | 2020г. тыс. руб.) |
| 1. | Создание источников противопожарного водоснабжения (ёмкости) д. Ёлкина д. Бурмакина д. Калугина д. Ермолина д. Старина | 76567,12 | 76567,12 | 76567,12 | 76567,12 | 76567,12 |  |  |
| 2. | Создание источников противопожарного водоснабжения (копанец) п. Рассвет д. Мельникова | 26567,12 | 26567,12 |  |  |  |  |  |
| 3. | Создание пирсов с.Краснослободское (пруд) с.Липчинское (река Тура) д. Черемнова д. Лукина с.Усть-Ницинское (Шанаурина 48) д.Замотаева (пруд) | 11855,60 | 11855,60 | 11855,60 | 11855,60 | 11855,60 | 11855,60 |  |
| 4. | Установка указателей противопожарного водоёма с. Краснослободское (у котельной, д. культуры) с. Липчинское (в проулке с ул. Маркова) д. Черемнова д. Лукина | 5371,76 2685,88 5371,76 5371,76 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Оснащение звуковой сигнализацией п. Рассвет д. Черемнова д. Бурмакина д. Голякова д. Лукина д. Ивановка д. Ермолина д. Замотаева д. Голышева д. Зуева д. Калугина д. Ёлкина д. Мельникова д. Старина д. Жирякова |  |  |  |  | 14500,00 14500,00 | 14500,00 14500,00 14500,00 14500,00 14500,00 | 14500,00 14500,00 14500,00 14500,00 14500.00 14500.00 14500.00 14500.00 |
|  | Итого (тыс. руб.) | 133791,10 | 117989,84 | 88422,72 | 88422,72 | 117422,72 | 84355,60 | 116000,00 |

Требуется приобрести:

1.Противопожарных указателей  16 шт.на сумму = 17280,00  тыс. руб

2.Ёмкости  5 шт. на сумму = 250000,00 тыс.

3. Звуковая сигнализация 15 шт. на сумму = 217500,00 тыс. руб                                              Итого =484780.00 тыс. руб.