АДМИНИСТРАЦИЯ    УСТЬ – НИЦИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________________________________________________________

от 08.02.2013 г. № 36

с. Усть – Ницинское

Об утверждении  Плана мероприятий по разработке схемы теплоснабжения   Усть – Ницинского сельского поселения  и

созданию  рабочей группы

С целью реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План мероприятий по разработке схемы теплоснабжения  Усть – Ницинского сельского поселения (прилагается).

- Создать рабочую группу по разработке схем теплоснабжения по Усть – Ницинскому сельскому поселению.

- Утвердить   состав рабочей группы  по разработке схем теплоснабжения:

Волохина Н.Г.– руководитель рабочей группы, заместитель главы  администрации Усть – Ницинского сельского поселения;

Кузьминых В.В. –  директор МУП «Жилкомсервис»;

Баранова С.В. – ведущий специалист  по  экономическим вопросам  администрации сельского поселения;

Накоряков Д.Н. – специалист I кат. по вопросам строительства,     землепользования, имущественным отношениям;

Попова Г.Н. -  заведующая Краснослободским территориальным отделением;

Есаулкова И.Н. – специалист  I кат. Усть – Ницинского территориального отделения.

- Рабочей группе по разработке схемы теплоснабжения в срок до 11.03.2013 года обеспечить сбор сведений, предусмотренных Требованием  к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.02.12 г. № 154.

- Опубликовать данное постановление в районной газете «Коммунар» и разместить на официальном сайте в сети Интернет: www.усть–ницинское.рф.

- Постановление администрации Усть – Ницинского сельского поселения от 07.10.2011 г. № 171 признать утратившим силу.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть – Ницинского

сельского поселения	         К.Г. Судакова

Приложение

к постановлению

главы администрации

от 00.00.2013 г. № 00

План мероприятий по разработке схемы теплоснабжения

Усть – Ницинского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы | до 12 февраля 2013 г. |
| 2 | Принятие постановления главы о разработке схемы теплоснабжения Усть – Ницинского сельское поселение | до 12 февраля 2013 г. |
| 3 | Подготовка и размещение уведомления о начале разработке схемы теплоснабжения Усть – Ницинского сельское поселение | до 12 февраля 2013 г. |
| 4 | Сбор исходных данных для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования | до 11 марта 2013 г. |
| 5 | Разработка проекта схемы теплоснабжения Усть – Ницинского сельское поселение | с 11.03.2013 г. по 01.06.2013 г. |
| 6 | Утверждение схемы теплоснабжения Усть – Ницинского сельское поселение | до 01 июля 2013 г. |