АДМИНИСТРАЦИЯ    УСТЬ – НИЦИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________________________________________________________

29.05.2017                                                                                                    №  145

с. Усть – Ницинское

Об итогах отопительного сезона 2016/2017 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса Усть – Ницинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2017/2018  года

Отопительный  сезон 2016/2017 года проведен организованно, без серьезных аварийных ситуаций. Сформированные запасы топлива и материально-технических ресурсов на котельных МУП «Жилкомсервис» позволило обеспечить теплоснабжение потребителей на период отопительного сезона.

Были  отдельные недостатки в ходе отопительного сезона, отрицательно повлиявшие на работу предприятия ЖКХ: недостаточность средств, выделенных на проведение текущих ремонтов жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры; низкий резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий; кредиторская задолженность перед поставщиками за топливно-энергетические ресурсы; дебиторская задолженность населения, по снижению задолженности ведется планомерная работа.

В целях устранения отмеченных недостатков и эффективной реализации мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года (приложение № 1).

2. До 01 июня 2017 года  обеспечить представление в Уральское управление Ростехнадзора плана-графика  работы комиссии по проверке готовности  к предстоящему отопительному сезону теплоснабжающей  организации, потребителей тепловой энергии, котельных, тепловых сетей на территории Усть – Ницинского сельского поселения.

3. До 01 июня 2017 года представить в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области:

- план-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному  сезону  2017/2018 года;

-  график отключения коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду;

- копию программы проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций к отопительному периоду, утвержденных руководителем (заместителем руководителя) органа местного самоуправления.

4. В период с 01 июля  по 15 сентября 2017 года обеспечить представление в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области еженедельных отчетов об исполнении плана-графика подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования в отопительному сезону 2017/2018 года, а также паспортов готовности жилых многоквартирных домов.

5. Обеспечить контроль за целевым использованием средств местного бюджета, направленных для подготовки муниципального жилищного фонда, муниципальных объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2017/2018 года.

6. Обеспечить своевременное проведение муниципальными учреждениями  и муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги.

7. Предусмотреть  обеспечение теплоисточников, находящихся в муниципальной собственности, осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе.

8. До 15 сентября  2017 года обеспечить создание:

- запасов основного и резервного топлива в соответствии с установленными нормативами на теплоисточниках, находящихся в муниципальной собственности, осуществляющих теплоснабжение жилого фонда и объектов социального назначения;

- запасов  материально-технических ресурсов в соответствии с установленными нормативами для ликвидации аварийных ситуаций в муниципальном жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры.

9. Обеспечить погашение к началу отопительного сезона 2017/2018 года муниципальными учреждениями задолженности за ранее поставленные топливно-энергетических ресурсы.

10. До 15 сентября  2017 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне–зимний период 2017/2018 года жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем.

11. До 01 ноября 2017 совместно с Уральским управлением Ростехнадзора и заинтересованными исполнительными органами  государственной власти Свердловской области в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности в отопительному периоду» осуществить проверку готовности к предстоящему отопительному сезону теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, котельных, тепловых сетей на территории сельского поселения с составлением актов оценки готовности к отопительному сезону.

12. Организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы.

13. Продолжить работу по выявлению бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также обеспечить регистрацию прав муниципальной собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том числе бесхозяйные.

14. Обеспечить актуализацию и приведение в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

15. Принять соответствующие нормативные правовые акты об утверждении административного регламента выполнения муниципальной функции по организации выявления, эксплуатации (содержания) бесхозяйных объектов жилищно-коммунальной хозяйства, постановку их на учет и регистрацию права государственной (муниципальной) собственности;	16. Обеспечить реализацию в установленные сроки графиков передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных унитарных предприятий, управление которыми было признано неэффективным.

17. И.о. Директора МУП «Жилкомсервис» Усть-Ницинского сельского поселения (Гагарин С.Е.):

1) подвести итоги отопительного сезона 2016/2017 года и разработать план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства  к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года с учетом проблем, выявленных в ходе отопительного сезона 2016/2017 года;

2) обеспечить:

- погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания с энергоснабжающими организациями соглашений о реструктуризации  и взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей;

- своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

- погашение к началу отопительного сезона 2017/2018 года задолженности за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы;

- котельные, осуществляющие теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе;

- представление в Администрацию Усть-Ницинского сельского поселения сведений о подготовке объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, расположенных на их территории, к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года по установленным формам, в том числе предложений о сроках начала и окончания подготовки к отопительному периоду жилых домов, план – график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях, график отключения коммунальных услуг в связи с проведением ремонтных работ по подготовке жилищного фонда к зиме, сведений о паспортах готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимний период и еженедельных отчетов об исполнении плана – графика;

3) обеспечить создание:

- на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения, на начало отопительного сезона стодневного запаса основного котельного топлива, а также резервного топлива в предусмотренных объемах;

- необходимых запасов материально-технических ресурсов для  ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

4) до 15 сентября 2017 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне–зимний период 2017/2018 года жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем;

5) организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно – энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы.

18. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения в сети «Интернет».

19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Усть-Ницинского сельского поселения Волохину Н.Г.

Глава Усть – Ницинского

сельского поселения                                                                          К.Г. Судакова

Приложение  № 1 к

постановлению администрации

Усть – Ницинского сельского поселения

от 29.05.2017  № 145

План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подведение итогов отопительного сезона 2016/2017 года, подготовка планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года с учетом имевших место недостатков в предыдущем отопительном сезоне и обязательным проведением гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | до 01.06.2017 | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения, И.о. Директора МУП «Жилкомсервис (Гагарин С.Е.) |
| 2. | Представление в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области: |  | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения (Баранова С.В.), И.о. Директора МУП «Жилкомсервис (Гагарин С. Е.) |
|  | план-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2017/2018 года | до 01.06.2017 |  |
|  | график отключения коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду | до 01.06.2017 |  |
|  | копию программы проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций к отопительному периоду, утвержденных главой(заместителем) сельского поселения | до 01.06.2017 |  |
| 3. | Составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков равномерных поставок котельного топлива на котельные, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, и обеспечение их выполнения | до 01.06.2017, в течение года | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения, И.о. Директора МУП «Жилкомсервис (Гагарин С.Е.) |
| 4. | Организация мониторинга выполнения потребителями тепловой энергии в Усть – Ницинском сельском поселении требований приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | еженедельно, с 01 августа по 15 сентября 2017 года | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения |
| 5. | Организация мониторинга выполнения теплоснабжающими организациями в Усть – Ницинском сельском поселении требований приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | еженедельно, с 01 августа по 01 ноября 2017 года | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения |
| 6. | Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | до 15.09.2017 | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения, И.о. Директора МУП «Жилкомсервис» (Гагарин С.Е.) |
| 7. | Формирование на начало отопительного сезона стодневного запаса топлива на котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 15.09.2017 | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения, И.о. Директора МУП «Жилкомсервис (ГагаринС.Е.) |
| 8. | Подготовка специальной техники и механизмов муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, создание необходимого запаса горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов | до 01.11.2017 | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения, И.о. Директора МУП «Жилкомсервис (Гагарин С.Е.) |
| 9. | Представление и сбор информации: |  | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения (Баранова С.В.), И.о. Директора МУП «Жилкомсервис (Гагарин С.Е.) |
|  | 1) о планировании работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилищного фонда, теплоисточников и инженерных сетей | до 01.06.2017 |  |
|  | 2) о графиках отключения в жилищном фонде коммунальных услуг в период подготовки жилищного фонда и коммунальных сетей к зиме | до 01.06.2017 |  |
|  | 3) о выполнении графиков завоза топлива в организации, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения | еженедельно, с 01.07.2017 |  |
|  | 4) о подготовке муниципального образования к отопительному сезону 2017/2018 года по форме 1-ЖКХ (зима) | к 02 и 17 числу месяца, с июля по ноябрь 2017 года |  |
|  | 5) о выполнении работ по подготовке жилищного фонда, котельных, инженерных сетей и их замене в Усть – Ницинском сельском поселении | еженедельно, по четвергам с августа по ноябрь 2017 года |  |
|  | 6) о создании на котельных нормативного запаса резервного топлива | ежеквартально, к 05 числу первого месяца квартала |  |
|  | 7) о создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | ежемесячно, к 05 числу месяца, следующего за отчетным |  |
|  | 8) о технической готовности жилищного фонда и котельных к началу отопительного сезона | к 15.09.2017 |  |
|  | 9) о выдаче паспортов готовности к отопительному сезону на жилищный фонд | еженедельно, с августа по сентябрь 2017 года |  |
|  | 10) о выдаче актов готовности к отопительному сезону на котельные, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда | еженедельно, с августа по ноябрь 2017 года |  |
| 10. | Проведение инвентаризации и регистрация в муниципальную собственность имеющихся на территории сельского поселения бесхозных тепловых, водопроводных и канализационных сетей, коммунальных объектов с последующей их передачей для обслуживания в специализированные организации | до 15.09.2017 | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения |
| 11. | Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период с оформлением паспортов готовности (Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда») | до 15.09.2017 | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения, И.о. Директора МУП «Жилкомсервис» |
| 12. | Проверка готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций Усть – Ницинского сельского поселения, к работе в осенне-зимний период с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду») | август - ноябрь 2017 года | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения, И.о. Директора МУП «Жилкомсервис УрУ Ростехнадзора ** (по согласованию) |
| 13. | Организация ежедневного сбора информации о включении отопления в Усть – Ницинском сельском поселении | ежедневно, с 15.09.2017 до полного включения отопления | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения |

## ** УрУ Ростехнадзора – Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.