АДМИНИСТРАЦИЯ    УСТЬ – НИЦИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________________________________________________________

16.05.2019                                                                                                      №  88

с. Усть – Ницинское

Об итогах отопительного периода 2018/2019 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса Усть – Ницинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2019/2020  года

В целях анализа результатов прохождения отопительного периода 2018/2019 года, эффективной организации подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года, руководствуясь статьей 26 Устава Усть-Ницинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Принять к сведению информацию об итогах отопительного периода 2018/2019 года (приложение № 1).

2. Одобрить План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса Усть – Ницинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2019/2020  года (приложение № 2).

3. Обеспечить контроль за целевым использованием средств местного бюджета, направленных для подготовки муниципального жилищного фонда, муниципальных объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2019/2020 года.

4. Обеспечить своевременное проведение муниципальными учреждениями  и муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги.

5. Предусмотреть  обеспечение теплоисточников, находящихся в муниципальной собственности, осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе.

6. Обеспечить погашение к началу отопительного периода 2019/2020 года муниципальными учреждениями задолженности за ранее поставленные топливно-энергетических ресурсы.

7. До 15 сентября  2019 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне–зимний период 2019/2020 года жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем.

8. В сроки и в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки к отопительному периоду» осуществить проверку готовности к предстоящему отопительному периоду 2019/2020 года теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, котельных и тепловых сетей на территории сельского поселения с составлением актов оценки готовности к отопительному сезону.

9. Организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы.

10. Продолжить работу по выявлению бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также обеспечить регистрацию прав муниципальной собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том числе бесхозяйные.

11. Директору МБУК «Усть-Ницинский КДЦ» Усть-Ницинского сельского поселения (Галкина М.Е.):

1) организовать подготовку к отопительному периоду 2019/2020 года объектов структурных подразделений;

2) обеспечить своевременность проведения текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

3) провести ревизию состояния теплоисточников, находящихся на праве оперативного управления, а так же систем инженерного обеспечения, определить объемы работ и источники финансирования по их ремонту;

4) до 15 сентября 2019 года завершить подготовку объектов структурных подразделений к эксплуатации в осенне-зимний период 2019/2020 года с обязательной промывкой тепловых систем.

12. Директору МУП «Жилкомсервис» Усть-Ницинского сельского поселения (Голяков В.А.):

1) подвести итоги отопительного сезона 2018/2019 года и разработать план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства  к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года с учетом проблем, выявленных в ходе отопительного сезона 2018/2019года;

2) обеспечить:

- погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания с энергоснабжающими организациями соглашений о реструктуризации  и взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей;

- своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

- погашение к началу отопительного сезона 2019/2020 года задолженности за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы;

- котельные, осуществляющие теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе;

- предоставление в Администрацию Усть-Ницинского сельского поселения сведений о подготовке объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года по установленным формам, в том числе предложений о сроках начала и окончания подготовки к отопительному периоду жилых домов, план – график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях, график отключения коммунальных услуг в связи с проведением ремонтных работ по подготовке жилищного фонда к зиме, сведений о паспортах готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимний период и еженедельных отчетов об исполнении плана – графика;

3) обеспечить создание:

- на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения, на начало отопительного периода 2019/2020 года стодневного запаса основного котельного топлива, а также резервного топлива в предусмотренных объемах;

- необходимых запасов материально-технических ресурсов для  ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

4) до 15 сентября 2019 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне–зимний период 2019/2020 года жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем;

5) обеспечить выполнение требований приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки к отопительному периоду».

13. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения в   информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:www. усть-ницинское.рф.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Усть-Ницинского сельского поселения Волохину Н.Г.

Глава Усть – Ницинского

сельского поселения                                                                          К.Г. Судакова

Приложение  № 1 к

постановлению администрации

Усть – Ницинского сельского поселения

от 16.05.2019  № 88

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах отопительного периода 2018/2019 года

Проведение подготовительных работ к отопительному периоду 2018/2019 года осуществлялось в соответствии с Постановлением администрации Усть-Ницинского сельского поселения от 18.05.2018 № 90 «Об итогах отопительного периода 2017/2018 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса Усть-Ницинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года».

Техническая готовность жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2018/2019 года по основным показателям по состоянию на 15.09.2018 года составила: жилищный фонд - 100 процентов, котельные -100 процентов,  тепловые сети - 100 процентов, водопроводные сети-100 процентов.

Запас топлива для муниципальных котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, по состоянию на 01 ноября   2018 года составил: 508,9 тонн угля (на 41 день) при нормативе 562,5 тонн (на 45 дней), в сравнении  на 01 ноября 2017 года было 542,7 тонн угля (на 42 дня).

В период прохождения отопительного периода 2018/2019 года ситуация с поставками котельного топлива была стабильной.

Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 NQ103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» с 01 по 10 октября 2018 года проведена проверка готовности к отопительному сезону 2018/2019 года. Получен паспорт готовности к отопительному периоду 2018/2019 года МО Усть-Ницинское сельское поселение 12.10.2019г.

Начало отопительного периода в целом прошло организованно, 15 сентября 2018 года  полностью осуществлено подключение жилищного фонда и объектов социального назначения к системам централизованного теплоснабжения – 100%.

В целом отопительный период,  как и предыдущий период проведен организованно, без серьезных аварийных ситуаций.  Значительных ограничений в теплоснабжении и поставке коммунальных ресурсов жителям сельского поселения не допускалось.  Теплоисточники работали в штатных режимах согласно температурным графикам.

Для устранения технологических нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в состоянии постоянной готовности находилась одна   аварийная бригада (7 человек, 3 ед. техники). Прохождение отопительного сезона на территории сельского поселения находилось на постоянном контроле главы Усть-Ницинского сельского поселения. Кроме того, в целях обеспечения контроля за состоянием жилищно-коммунального хозяйства и оперативного принятия решений при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры, в праздничные дни были организованы дежурства ответственных должностных лиц администрации Усть-Ницинского сельского поселения. Это позволяло все технологические нарушения, возникающие на объектах и сетях коммунальной  инфраструктуры, устранять в кратчайшие сроки без последствий для жизнедеятельности населения.

Запас материально-технических ресурсов, предназначенный для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и коммунальных сетях жилищно-коммунального хозяйства по состоянию на 01 апреля 2019 года составил 9,7 процентов от задания. Запасы топлива по состоянию на 01апреля 2019 года составляли 202,5 тонн угля (16 дней) при нормативе 562,5 (на 45 дней).

Приложение  № 2 к

постановлению администрации

Усть – Ницинского сельского поселения

от 16.05.2019  № 88

План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса Усть – Ницинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2019/2020  года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подведение итогов отопительного сезона 2018/2019 года, подготовка планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года с учетом имевших место недостатков в предыдущем отопительном сезоне и обязательным проведением гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | до 01.06.2019 | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения, Директор МУП «Жилкомсервис (Голяков В.А.) |
| 2. | Составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков равномерных поставок котельного топлива на котельные, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, и обеспечение их выполнения | до 01.06.2019, в течение года | Директор МУП «Жилкомсервис (Голяков В.А.) |
| 3. | Организация мониторинга выполнения потребителями тепловой энергии в Усть – Ницинском сельском поселении требований приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | еженедельно, с 01 августа по 15 сентября 2019 года | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения (Волохина Н.Г.) |
| 4. | Организация мониторинга выполнения теплоснабжающими организациями в Усть – Ницинском сельском поселении требований приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | еженедельно, с 01 августа по 01 ноября 2019 года | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения (Волохина Н.Г.) |
| 5. | Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | до 15.09.2019 | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения, Директор МУП «Жилкомсервис (Голяков В.А.) |
| 6. | Формирование на начало отопительного сезона стодневного запаса топлива на котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 15.09.2019 | Директор МУП «Жилкомсервис (Голяков В.А.) |
| 7. | Подготовка специальной техники и механизмов муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, создание необходимого запаса горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов | до 01.11.2019 | Директор МУП «Жилкомсервис (Голяков В.А.) |
| 8. | Сбор и предоставление информации о ходе подготовки и готовности к эксплуатации в осенне-зимний период источников теплоснабжения, жилищного фонда и объектов социального назначения, расположенных на территории Усть-Ницинского сельского поселения | В сроки, установленные Распоряжением Правительства Свердловской области | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения (Баранова С.В.), Директор МУП «Жилкомсервис (Голяков В.А.) |
| 9. | Проведение инвентаризации и регистрация в муниципальную собственность имеющихся на территории сельского поселения бесхозных тепловых, водопроводных и канализационных сетей, коммунальных объектов | до 15.09.2019 | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения |
| 10. | Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду (Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда») | до 15.09.2019 | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения, Директор МУП «Жилкомсервис (Голяков В.А.) |
| 11. | Проверка готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций Усть – Ницинского сельского поселения, к работе в осенне-зимний период с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду») | август - ноябрь 2019 года | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения, УрУ Ростехнадзора ** (по согласованию) |
| 12. | Организация ежедневного сбора информации о включении отопления в Усть – Ницинском сельском поселении | ежедневно, с 15.09.2019 до полного включения отопления | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения |

## ** УрУ Ростехнадзора – Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.