

**АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ – НИЦИНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

26.01.2022 № 22-НПА

с. Усть – Ницинское

***Об организации работ по пропуску паводковых вод в период весеннего***

***половодья в 2022 году на территории Усть-Ницинского сельского поселения***

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом Свердловской области от 24.12.2004 № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», распоряжением Правительства Свердловской области от 30.12.2021 № 774-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и паводковых вод в 2022 году на территории Свердловской области», с учетом постановления Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 12.01.2022 № 3 «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья и дождевых паводков в 2022 году на территории Слободо-Туринского муниципального района», в целях обеспечения жизнедеятельности населения, устойчивого функционирования организаций, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых и хозяйственных объектов от негативного воздействия вод, а также снижения возможных ущербов от негативного воздействия вод, безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков на территории Усть-Ницинского сельского поселения в 2022 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать работы:

- по пропуску паводковых вод в период весеннего половодья с 14 марта 2022 года,

- по очистке водопропускных труб и трубопереездов для сброса талых вод с проезжей части улиц и исключения подтопления весенними водами общественных и жилых зданий на территории поселения;

- по снижению уровня воды в прудах до минимальных значений, укреплению их берегов, подготовке водосбросных сооружений к пропуску весеннего половодья;

- по информированию населения через объявления о запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на лёд водных объектов на территории поселения с 14 марта 2022 года.

2. Для оперативного решения задач по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, возникших в период прохождения весеннего паводка утвердить состав противопаводковой комиссии на территории поселения на 2022 год (приложение № 1).

3. Утвердить План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории поселения в 2022 году (приложение № 2).

4. Утвердить Порядок действия населения при угрозе затопления и затоплении населенных пунктов (приложение № 3).

5. Директору МУП «Жилкомсервис» Усть-Ницинского сельского поселения В. А. Голякову для устранения аварийных ситуаций в многоквартирном жилом фонде, связанных с затоплением талыми водами подвальных помещений: организовать расчистку придомовых территорий.

6. Директора МУП «Север» Усть-Ницинского сельского поселения П.А.Сухневу в период паводка организовать работу лодочной переправы для перевоза населения в экстренных случаях.

7. Постановление администрации Усть-Ницинского сельского поселения от 25.01.2021 г. № 18-НПА «Об организации работ по пропуску паводковых вод в период весеннего половодья в 2021 году на территории Усть-Ницинского сельского поселения» признать утратившим силу.

8. Настоящее Постановление опубликовать в «Информационном вестнике Усть-Ницинского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": [www.усть-ницинское.рф](http://www.усть-ницинское.рф).

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Ницинского

сельского поселения А.С.Лукин

Приложение № 1

к постановлению

администрации Усть-Ницинского сельского поселения

от 26.01.2022 г. № 22-НПА

***Состав противопаводковой комиссии***

***Усть-Ницинского сельского поселения на 2022 год***

Огиевич А.А. – заместитель главы администрации Усть-Ницинского сельского поселения, председатель комиссии;

Аксенов А.Б. – специалист I кат. администрации Усть-Ницинского

сельского поселения, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Сидорова Л.А. – специалист I кат. администрации Усть-Ницинского

сельского поселения;

Есаулкова И.Н.- ведущий специалист администрации Усть-Ницинского сельского поселения;

Шанаурина О.П. – специалист I категории администрации Усть-Ницинского сельского поселения;

Аксёнова О.О. – ведущий специалист администрации Усть-Ницинского сельского поселения;

Голяков В.А.– директор МУП «Жилкомсервис»;

Сухнев П.А. – директор МУП «Север»;

Семенюк И.А - начальник ПЧ 12/7 ГКПТУ СО «ОПС СО № 12» (по согласованию);

Кайгородов А.В. - участковый уполномоченный полиции (по согласованию);

Гаева Н.А. - директор МКОУ «Краснослободская СОШ» (по согласованию);

Сарычева С.Ю. - директор МКОУ «Усть-Ницинска СОШ» (по согласованию);

Сабирова И.А. - директор МКОУ «Ермаковская ООШ» (по согласованию);

Рямов И.Г. - директор МКОУ «Липчинская СОШ» (по согласованию).

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Усть-Ницинского

сельского поселения

от 26.01.2022 г. № 22-НПА

***План***

***мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Усть-Ницинского сельского поселения в 2022 г.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные за  выполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести заседание комиссии «Об итогах работы по весеннему половодью 2021 г. и задачи на 2022 г.» | февраль | Председатель комиссии  Огиевич А.А. |
| 2. | Информирование населения через средства массовой информации о прогнозе паводковой обстановки, ее развитии, о мерах по защите населения и уменьшению ущерба от наводнения, о порядке действий при угрозе наводнения и в период паводка | паводковый период | Председатель комиссии  Огиевич А.А.,  специалисты I кат, ведущие специалисты администрации |
| 3. | Составить график дежурства сотрудников администрации для контроля и оперативного сбора и доведения информации до ЕДДС района о ходе пропуска паводковых вод в Усть-Ницинском сельском поселении | март | Председатель комиссии  Огиевич А.А. |
| 4. | Организовать проведение обследований и проведение необходимых работ по очистке подмостовых пространств и водопропускных труб от снега, наледи и мусора | март | Директор МУП «Север» Сухнев П.А.,  Специалисты I кат., Ведущие специалисты администрации |
| 5. | Проверить наличие и привести в соответствие  регистрационную и техническую документацию плавсредств которые будут задействованы на переправе | до марта | Директор МУП « Север»  Сухнев П.А. |
| 6. | Провести ремонтные работы (при необходимости) моторной лодки, и проверить готовность к работе переправы | март | Директор МУП «Север»  Лукин А.С. |
| 7. | Проверить наличие и соответствие документов у судоводителей которые будут работать на переправе. При необходимости проверить их подготовку и аттестацию в установленном порядке | до 14  марта | Директор МУП «Север»  Сухнев П.А. |
| 8. | Организовать завоз в заречные населенные пункты муки, соли, спичек и др. товаров первой необходимости | до 03  апреля | Предприниматели |
| 9. | Обеспечить запасы в заречных ФАП лечебно-  профилактических перевязочных материалов | до 07 апреля | Главный врач ГАУЗ Со «Слобдо-Туринская районная больница» Храмцова С.Г.  (по плану мероприятий  Главы МР) |
| 10 | Составить списки населения, проживающих в зоне возможных затоплений, по каждому  населенному пункту, подготовить пункты временного размещения для эвакуируемого населения и сельскохозяйственных животных | до 15 марта | Специалисты I кат., ведущие специалисты администрации |
| 11. | Провести работы по укреплению дамб и гидротехнических сооружений | до выхода рек из берегов | Председатель комиссии  Огиевич А.А.,  Директор МУП «Север»  Сухнев П.А.,  специалист I кат. администрации Шанаурина О.П. |
| 12. | Создать дополнительные запасы строительных материалов, электрооборудования, спасательных средств, средства связи, необходимых для ликвидации возможных разрушений в период паводка | март | Директор МУП «Север»  Сухнев П.А. |
| 13. | Подготовить подъезды к паромным переправам в соответствии с правилами инспекции Центра ГИМС, ГИБДД | до начала работы паромных переправ | Директор МУП «Север»  Сухнев П.А. |
| 14. | Подготовить памятки населению по его действиям в период половодья, в случае угрозы жизни и здоровью людей и организация распространения данных памяток в местах массового присутствия населения (магазины, клубы, остановки общественного транспорта, почтовые отделения, информационный щиты) | при подготовке к половодью | Председатель комиссии  Огиевич А.А., Специалисты I кат., ведущие специалисты администрации |

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

Усть-Ницинского

сельского поселения

от 26.01.2022 г. № 22-НПА

***Порядок***

***действия населения при угрозе затопления и затоплении населенных пунктов***

**1. При получении сигнала о подъёме уровня воды:**

- отключить газ, электричество, погасить огонь в печах;

- перенести на верхние этажи или чердаки воду, запас продуктов, ценные

вещи, медицинские средства и документы;

- укрепить или забить окна и двери первых этажей досками или другими

материалами.

**2. При высоком уровне воды:**

- подняться на крышу дома, вывесить заметное днём полотнище, а ночью

подавать световые сигналы фонариком, керосиновой лампой, свечой или

факелом;  
- для сбережения тепла находиться ближе друг к другу или делать активные

упражнения.

**3. При спаде уровня воды:**

- не прикасаться к порванным и провисшим электропроводам;

- по возможности сообщить в соответствующие службы о замеченных

разрушения газовых, водопроводных, канализационных и электрических

сетей;  
- перед входом в строение убедиться, что его конструкции не имеют

серьёзных разрушений, а войдя в помещение, немедленно откройте окна и

двери для проветривания;

- в темное время суток не включайте свет сразу, а убедитесь в том, что в

помещении не произошла утечка газа;

- ни в коем случае не употреблять в пищу попавшие в воду продукты.

**4. Если наводнение произошло неожиданно, и вы оказались в воде:**  
- попытайтесь удержаться за нетонущие предметы, сделав из них

своеобразный плот;

- старайтесь выбраться на возвышенное место и подавайте сигналы, чтобы  
спасателям было легче вас обнаружить.