АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ – НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2024                                                                                                         № 38

с.  Усть – Ницинское

Об утверждении Программы  комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Ницинского сельского поселения  Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области до 2033 года

В соответствии Градостроительный кодекс Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом Усть-Ницинского сельское поселение,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программы  комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Ницинского сельского поселения  Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области до 2033 года (прилагается).

2. Постановление администрации Усть-Ницинского сельского поселения от 28.06.2016 № 267 «Об утверждении Муниципальной программы Усть-Ницинского сельского поселения «Комплексное развитие  транспортной инфраструктуры Усть-Ницинского сельского поселения» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике Усть-Ницинского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.усть-ницинское.рф.

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Ницинского

сельского поселения                                                                             А.С. Лукин

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Усть-Ницинского сельского поселения

от 06.02.2024  №  38

|  | ИП Крылов Иван Васильевич ИНН 352526900865 | 8 (8172) 50-35-32 ¦ 5s-proekt.ru ea503532@yandex.ru |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ Глава Усть-Ницинского сельского поселения Лукин Александр Сергеевич ____________/Лукин А.С./ «___» _____________ 2023 г. М.П. |
| ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬ-НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ до 2033 года |
|  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич ______________/Крылов И.В./ «___» _____________ 2023 г. М.П. |
|  | г. Вологда 2023 год |  |

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	5

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	7

1 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	10

1.1 Анализ положения Усть-Ницинского сельского поселения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации	10

1.2 Социально-экономическая характеристика Усть-Ницинского сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса	11

1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	12

1.3.1. Автомобильный транспорт	12

1.3.2. Водный транспорт	13

1.3.3. Воздушный транспорт	13

1.3.4. Железнодорожный транспорт	13

1.4. Характеристика сети дорог Усть-Ницинского сельского поселения, параметры дорожного движения.	13

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации. Обеспеченность парковками (парковочными местами), объектами дорожного сервиса	14

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	15

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения	15

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, транспортных средств коммунальных и дорожных служб	15

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения	16

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	16

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры сельского поселения	17

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры	19

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	19

2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	21

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития	21

2.2. Прогноз транспортного спроса Усть-Ницинского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта	21

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта	22

2.4. Прогноз развития дорожной сети	23

2.5. Прогноз уровня автомобилизации	23

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения	24

3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА	25

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	28

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта	28

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов	29

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства	30

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения	30

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб	31

4.6. Мероприятия по развитию сети дорог	31

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	33

5.1 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения	33

5.2 Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем	33

5.3. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности	35

5.4. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности	35

6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	36

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	42

8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	46

Приложение 1	49

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры сельского поселения, который предусмотрен также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Одним из основополагающих условий развития сельского поселения является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

демографическое развитие;

перспективное строительство;

состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

Основными целями программы являются:

Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

обеспечение условий для управления транспортным спросом;

создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам
хозяйственной деятельности;

условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов. Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов в сфере развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов муниципального образования.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс РФ; Федеральные законы № 289-ФЗ от 1 апреля 2013 г., № 340-ФЗ от 3 августа 2018 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Схема территориального планирования Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области Генеральный план Усть-Ницинского сельского поселения; Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик (полное и сокращенное наименование) | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области 623943, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Усть-Ницинское, ул. Шанаурина, 34 контактное лицо – специалист тел. 8(34361) 2-78-43 и эл. ustniza@yandex.ru |
| Исполнитель | ИП Крылов И.В. 160000, г. Вологда, Пречистенская набережная д. 72 офис 1Н тел: 8-8172-503-532 |
| Цели и задачи программы | Целями работ являются: Развитие транспорта общего пользования, создание транспортно-пересадочных узлов Развитие инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта Развитие инфраструктуры пешеходного передвижения Организация дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения Развитие сети дорог. Задачи работ: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей увеличение пассажирооборота, товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике Предоставление качественных услуг населению, повышение обеспеченности населения объектами транспортной инфраструктуры Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью, предоставление качественных услуг населению, повышение обеспеченности населения объектами транспортной инфраструктуры Обеспечение условия для пешеходного передвижения населения, повышение безопасности дорожного движения Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности, развитие в соответствии с транспортным спросом, развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью, повышение качества содержания транспортной инфраструктуры, снижение уровня износа объектов транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) реализации программы | Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры включают технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, в том числе показатели безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности: Количество маршрутов наземного транспорта, ед. Протяженность маршрутов наземного транспорта, км Число остановочных пунктов (в т.ч. оборудованных), ед. Содержание автомобильных дорог, % Обустроенного освещения, км Протяженность отремонтированных а/д, км Построенных а/д, км Обустроенных тротуаров, км Установленных дорожных знаков, шт. Строительство объектов придорожного сервиса, ед. Количество зарегистрированных ТС, ед. Кол-во ДТП, ед. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 1. Мероприятия по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному, повысить транспортную доступность территорий 2. Мероприятия по совершенствованию пешеходной инфраструктуры. Реализация мероприятий позволит повысить качество пешеходного передвижения населения. 3. Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры общественного транспорта 4. Мероприятия по организации дорожного движения |
| Срок и этапы реализации программы | Мероприятия Программы охватывают период 2024 – 2033 годы. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные Программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. Этапы реализации программы: I этап: 2024-2028 гг; II этап: 2029-2033 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования Программы составляет в 2024-2033 годах – 1201677 тысяч рублей за счет бюджетных средств разных уровней. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2024 – 2033 годах, могут быть уточнены при формировании проектов бюджета. |

1 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1 Анализ положения Усть-Ницинского сельского поселения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

В рамках муниципального устройства в границах административно-территориальных единиц Свердловской области существуют муниципальные образования:

68 городских округа,

5 муниципальных районов.

Слободо-Туринский район – субъект Российской Федерации в восточной части Свердловской области. В состав района входят 13 муниципальных образований со статусами сельских поселений, в т.ч. Усть-Ницинское сельское поселение.

Усть-Ницинское сельское поселение расположено в южной части района. Расстояние районного центра – с. Туринская Слобода – составляет 30 км, до областного центра – г. Екатеринбург - составляет 310 км, до г. Тюмень – 80 км.

Границы Усть-Ницинского сельского поселения установлены Законом Свердловской области от 20.07.2015 №95-ОЗ (с изм. от 01.11.2023) «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

Усть-Ницинское сельское поселение граничит:

На севере и востоке – с Слободо-Туринским сельским поселением

На юго-востоке – с Тюменской областью

На юге – с Тугулымским городским округом

На юго-западе – с Байкаловским сельским поселением

На западе – с Ницинским сельском поселением

Визуально границы сельского поселения и представлены на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 Карта-схема границ Усть-Ницинского сельского поселения

Краткая характеристика Усть-Ницинского сельского поселения

В состав Усть-Ницинского сельского поселения входят 19 населенных пунктов, из которых крупнейшими являются: административный центр поселения - с. Усть-Ницинское, с. Краснослободское, с. Липчинское.

Сообщение с районным центрои (с. Туринская Слобода) осуществляется по региональной автомобильной дороге с. Краснослободское - с. Липчинское - гр. Тюменской области и региональной автомобильной дороге с. Байкалово - с. Туринская Слобода - г. Туринск.

Главной транспортно-планировочной осью Слободо-Туринского района является - автомобильная дорога регионального значения (Байкалово – с. Туринская Слобода – г.Туринск, которая связывает муниципальный район с сетью федеральных автомобильных дорог. Усть-Ницинское поселение расположено вдоль отходящей от нее в западном направлении, в районе с.Краснослободское, транспортно-планировочной оси – дороги регионального значения с. Краснослободское – с. Липчинское – гр.Тюменской области.

В административном центре сельского поселения – с. Усть-Ницинское – основной транспортной осью является ул. Шанаурина.

1.2 Социально-экономическая характеристика Усть-Ницинского сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Анализ социально-экономической ситуации

Производством с/х продукции занимаются сельскохозяйственные предприятия, КФХ и личные подсобные хозяйства населения: ООО "ВЕСНА", ООО "АРНА", КФХ "СЕЛЬХОЗ-РАССВЕТ", К(Ф)Х "СОУБЕРРИ ГАРДЕН" и др.

На территории поселения имеется муниципальное унитарное предприятие «Север» - занимается благоустройством территории, содержанием и ремонтом дорог, ремонтов колодцев и т.д.

К предприятиям социальной сферы относятся: МКУ Администрация Усть-Ницинского сельского поселения, МКОУ "Усть-Ницинская СОШ", МКДОУ "Усть-Ницинский детский сад "Росинка", МБУК "Усть-Ницинский КДЦ", МКДОУ "Краснослободский детский сад", МАОУ «Краснослободская СОШ», МКОУ "Ермаковская ООШ", МКОУ "Липчинская СОШ" и др.

Демографическая ситуация и анализ численности населения

Согласно динамике численности населения (таблица 1.1), население сельского поселения за последние годы несколько сократилось.

Таблица 1.1.

Численность населения Усть-Ницинского сельского поселения

| Населенный пункт | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Ницинское сельское поселение | 2903 | 2822 | 2812 | 2697 | 2675 |

Характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта

Согласно решению думы Усть – Ницинского сельского поселения №44-НПА от 26.05.2023 «Об исполнении бюджета Усть-Ницинского сельского поселения за отчетный финансовый 2022 год», градостроительная деятельность регламентируется подпрограммой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Ницинского сельского поселения». Мероприятия подпрограммы направлены на благоустройство населенных пунктов сельского поселения, сбор, транспортировка, обработка, утилизация твердых коммунальных отходов.

Деятельность в сфере транспорта регламентируется подпрограммой «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории Усть-Ницинского сельского поселения». Так, в 2022 году был проведен ремонт дороги ул. Шанаурина в и устройство асфальтобетонного покрытия автомобильной парковки возле здания администрации, обустройство пешеходного перехода с устройством недостающих элементов обустройства автомобильных дорог на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах поселения.

Оценка транспортного спроса

Потребность в передвижении называют транспортным спросом. Он выражается в виде пассажиропотоков, грузопотоков, пешеходных потоков, объемов движения и перевозки, общей подвижности населения. При этом вся инфраструктура общественного транспорта, подвижной состав и другие составляющие (или комплекс параметров, их характеризующих) - транспортное предложение. Транспортное предложение на прямую воздействует на транспортный спрос, при качественной модернизации транспортной системы или отдельных её элементов всегда наблюдается рост тех или иных показателей транспортного спроса. Транспортный спрос определяется показателями транспортной подвижности населения. Подвижность населения во многом определяют эффективность экономической системы и социальные условия жизни населения. Потребность человека в передвижении зависит от уровня развития общества, социальной структуры, уклада жизни, характера расселения по территории поселения, культурно-бытовых потребностей, концентрации мест жительства и мест работы, градостроительного развития территории.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения с определенными целями к объектам тяготения. Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- Объекты социальной сферы. Учебные - поездки учащихся в учебные заведения и обратно. Доля передвижений, в соответствии с этой целью, составляет 15-25 %. Культурно-бытовые - поездки по различным личным и бытовым нуждам, являющиеся эпизодическими и зависящие от доходов, социального статуса, рода занятий, возраста и др.

- Объекты трудовой деятельности. Служебные - поездки в рабочее время при производственной необходимости или выполнении служебных обязанностей. Трудовые - поездки на работу, с работы. Эти передвижения наиболее устойчивые и составляют 50-60 %.

Сельское поселение характеризуется удовлетворительным уровнем транспортного спроса.

На территории поселения пассажирские перевозки наземным транспортом представлены районными и межмуниципальными маршрутами:

№111 с. Туринская Слобода - д. Бурмакина,

№113 с. Туринская Слобода-д. Ермакова,

№745 с. Туринская Слобода АС - г. Камышлов АВ.

1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В системе транспортного обслуживания сельского поселения участвует только автомобильный транспорт.

1.3.1. Автомобильный транспорт

Главной транспортно-планировочной осью Слободо-Туринского района является - автомобильная дорога регионального значения (Байкалово – с. Туринская Слобода – 
г. Туринск, которая связывает муниципальный район с сетью федеральных автомобильных дорог. Усть-Ницинское поселение расположено вдоль отходящей от нее в западном направлении, в районе с.Краснослободское, транспортно-планировочной оси – дороги регионального значения с. Краснослободское – с. Липчинское – гр.Тюменской области.

В административном центре сельского поселения – с. Усть-Ницинское – основной транспортной осью является ул. Шанаурина.

К инфраструктуре наземного пассажирского транспорта относятся также остановки общественного транспорта. На территории поселения находятся обустроенные (Ивановка, Рассвет, Голякова, Зуева, Усть-Ницинское, Калугина, Голышева, Ёлкина, Липчинское, Бурмакина) и необустроенные (поворот на Мельникову, Мельникова, Ермакова), остановочные пункты.

1.3.2. Водный транспорт

На территории Слободо-Туринского муниципального района в с. Усть-Ницинское действует паромная переправа через р. Тура которую обслуживает предприятие МУП «Север» Усть-Ницинского сельского поселения. Более подробная информация отсутствует.

1.3.3. Воздушный транспорт

На территории сельского поселения регулярное сообщение воздушным транспортом отсутствует.

1.3.4. Железнодорожный транспорт

На территории сельского поселения регулярное сообщение ж/д транспортом отсутствует.

1.4. Характеристика сети дорог Усть-Ницинского сельского поселения, параметры дорожного движения.

Транспортная инфраструктура автомобильного транспорта представлена автомобильными дорогами регионального, межмуниципального, а также местного значения. Общая протяженность дорог на территории поселения составляет 151,945 км. Общая характеристика дорожной сети на территории муниципального образования представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Протяженность дорог на территории Усть-Ницинского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе: | 151,945 |
| 1.1 | Федерального значения | 0 |
| 1.2 | Регионального значения | 90,595 |
| 1.3 | Местного значения | 61,69 |

Перечень автомобильных дорог регионального значения, проходящих по территории поселения, представлен в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

| Идентификационный номер | Наименование дороги | Протяженность в границах с/п, км |
| --- | --- | --- |
| 65 ОП РЗ 65К-0506000 | с.Байкалово - с.Туринская Слобода - г.Туринск | 11 |
| 65 ОП РЗ 65К-2403000 | с. Краснослободское - с. Липчинское - гр. Тюменской области | 45,070 |
| 65 ОП РЗ 65К-2403110 | Подъезд к д. Ермакова от км 8+775 а/д "с. Краснослободское - с. Липчинское - гр. Тюменской области" | 12,5 |
| 65 ОП РЗ 65К-2403120 | Подъезд к с.Усть-Ницинское от км 16+509 а/д "с.Краснослободское - с.Липчинское - гр.Тюменской области" | 0,48 |
| 65 ОП РЗ 65К-2403130 | Подъезд к д.Ермолина от км 36+549 а/д "с.Краснослободское - с.Липчинское - гр.Тюменской области" | 2,86 |
| 65 ОП РЗ 65К-2406000 | с.Туринская Слобода - д.Решетникова - д.Сагай | 15,7 |
| 65 ОП РЗ 65К-2406150 | Подъезд к д. Лукина от км 19+617 а/д "с. Туринская Слобода - д. Решетникова - д. Сагай" | 1,22 |
| 65 ОП РЗ 65К-2406160 | Подъезд к д.Жирякова от км 21+633 а/д "с.Туринская Слобода - д.Решетникова - д.Сагай" | 0,405 |
| 65 ОП РЗ 65К-2406170 | Подъезд к д.Черемнова от км 25+490 а/д "с.Туринская Слобода - д.Решетникова - д.Сагай" | 1,36 |

Перечень автомобильных дорог местного значения, проходящих по территории поселения, представлен в Приложении 1.

Улично-дорожная сеть Усть-Ницинского сельского поселения

Перечень объектов дорожной сети местного значения Усть-Ницинского сельского поселения представлен в Приложении 1.

Классификация автомобильных дорог общего пользования местного значения и их отнесение к категориям автомобильных дорог на территории поселения осуществляется в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

К основным недостаткам улично-дорожной сети в муниципальном образовании относятся:

- отсутствие твердого покрытия на большей части автомобильных дорог;

- отсутствие освещения;

- отсутствие пешеходной инфраструктуры (тротуары, пешеходные переходы);

- отсутствие дорожных знаков в необходимых местах.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации. Обеспеченность парковками (парковочными местами), объектами дорожного сервиса

Количество транспорта на территории Усть-Ницинского сельского поселения представлен в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Количество транспорта в Усть-Ницинском сельском поселении, ед.

| Населенный пункт | Кол-во транспорта, шт |
| --- | --- |
| Усть-Ницинское сельское поселение | 925 |

Таким образом, уровень автомобилизации составляет 346 авт./1000 жителей.

Хранение легковых автомобилей осуществляется преимущественно на придомовых территориях. Парковочные места имеются у объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций. На территории поселения дефицита парковочных мест не наблюдается.

Хранение автомобильного транспорта общего пользования и грузового транспорта осуществляется на территории хозяйствующих предприятий.

На территории поселения АЗС расположена у магазина «Югра» в с. Усть-Ницинское (ул. Подгорная, 31, село Усть-Ницинское). Объекты автосервиса на территории поселения отсутствуют.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

Автомобильный транспорт

На территории поселения пассажирские перевозки наземным транспортом представлены районными и межмуниципальными маршрутами (таблица 1.5).

Таблица 1.5

Маршруты общественного транспорта на территории поселения

| № маршрута | Наименование маршрута регулярных перевозок | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 111 | с. Туринская Слобода – д. Бурмакина | 122,2 |
| 113 | с. Туринская Слобода – д. Ермакова | 78,2 |
| 745 | с. Туринская Слобода – г. Камышлов | 167,7 |

Водный транспорт

На  территории  Слободо-Туринского  муниципального района в с.Усть-Ницинское действует паромная переправа через р.Тура которую обслуживает предприятие МУП «Север» Усть-Ницинского сельского поселения. Более подробная информация отсутствует.

Воздушный транспорт

На территории поселения регулярное сообщение воздушным транспортом отсутствует.

Железнодорожный транспорт

На территории поселения регулярное сообщение ж/д транспортом отсутствует.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

В соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) не должны превышать 30 мин. Применительно к сельскому поселению данные мероприятия выполняются – из-за небольших размеров селитебных территорий и наличия остановок в населенных пунктах.

Для передвижения пешеходов тротуары предусмотрены: в с. Усть-Ницинское, ул. Шабаулина. На территории остальных населенных пунктов пешеходная инфраструктура отсутствует.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории сельского поселения не предусмотрены.

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют транспортные хабы, перегрузочные площадки или какие-либо крупные потребители услуг грузового транспорта. Грузоперевозки по территории поселения осуществляются с целью текущего обслуживания предприятий и организаций поселения, обслуживания граждан. Информация по грузовым автомобильным перевозкам внутри поселения отсутствует.

Обслуживанием автомобильных дорог занимаются организации, работающие в рамках муниципальных контрактов по ремонту асфальтобетонного покрытия и щебенению, содержанию автомобильных дорог.

Качество содержания дорог находится на удовлетворительном уровне, в зимнее время осложнено погодными условиями.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Согласно анализу аварийности, за период 2020-2022 гг., на территории Усть-Ницинского сельского поселения произошло 12 ДТП (таблица 1.6). В 2020 году произошло 4 ДТП, в 2021 – 3 ДТП, в 2022 – 5 ДТП.

Таблица 1.6

Информация о ДТП на территории Усть-Ницинского сельского поселения за период 2020-2022 гг.

| № п/п | Показатель | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество ДТП | 4 | 3 | 5 |
| 2 | Количество погибших | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Количество раненых | 10 | 3 | 7 |
| 4 | Распределение ДТП по видам |
|  | - столкновение | 2 | 1 | 2 |
|  | - наезд на пешехода | 1 |  |  |
|  | - съезд с дороги | 1 | 2 | 3 |

Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются: столкновение, наезд на пешехода, съезд с дороги.

Согласно ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации», аварийно-опасный участок дороги (место концентрации ДТП): Участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди.

Согласно данным рекомендациям, места концентрации ДТП на территории сельского поселения отсутствуют.

Возникновение дорожно-транспортных происшествий связано с нарушениями Правил дорожного движения водителями транспортных средств. Самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы. Отсутствие тротуаров, пешеходных дорожек, технических средств ОДД на улицах населенных пунктов приводит к увеличению нарушений ПДД среди пешеходов.

На увеличение количества съездов с дороги влияют недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дороги, в т.ч.:

дефекты покрытия;

неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети;

отсутствие освещения;

отсутствие пешеходной инфраструктуры.

На увеличение количества столкновений влияет неправильное применение, отсутствие, плохая видимость дорожных знаков.

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Перечень основных факторов негативного воздействия, а также, провоцирующих такое воздействие факторов при условии увеличения количества автомобильного транспорта на дорогах и развития транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований:

1) Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) содержат около 200 компонентов. Углеводородные соединения отработавших газов, наряду с токсическими свойствами, обладают канцерогенным действием (способствуют возникновению и развитию злокачественных новообразований). Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований существенно повышает риски увеличения смертности от раковых заболеваний среди населения.

2) Отработавшие газы бензинового двигателя с неправильно отрегулированным зажиганием и карбюратором содержат оксид углерода в количестве, превышающем норму в 2-3 раза. Наиболее неблагоприятными режимами работы являются малые скорости и «холостой ход» двигателя. Это проявляется в условиях большой загруженности на дорогах.

3) Углеводороды под действием ультрафиолетового излучения Солнца вступают в реакцию с оксидами азота, в результате чего образуются новые токсичные продукты – фотооксиданты, являющиеся основой «смога». К ним относятся – озон, соединения азота, угарный газ, перекиси и др. фотооксиданты биологически активны, ведут к росту легочных заболеваний людей.

4) Большую опасность представляет также свинец и его соединения, входящие в состав этиловой жидкости, которую добавляют в бензин.

5) При движении автомобилей происходит истирание дорожных покрытий и автомобильных шин, продукты износа которых смешиваются с твердыми частицами отработавших газов. К этому добавляется грязь, занесенная на проезжую часть с прилегающего к дороге почвенного слоя. В результате образуется пыль, в сухую погоду поднимающаяся над дорогой в воздух. Химический состав и количество пыли зависят от материалов дорожного покрытия. Наибольшее количество пыли создается на грунтовых и гравийных дорогах. Экологические последствия запыленности отражаются на пассажирах транспортных средств, водителях и людях, находящихся вблизи от дороги. Пыль оседает также на растительности и обитателях придорожной полосы. Леса и лесопосадки вдоль дорог угнетаются, а сельскохозяйственные культуры накапливают вредные вещества, содержащиеся в пылевых выбросах и отработавших газах.

6) Автотранспортные средства отечественного производства не удовлетворяют современным экологическим требованиям. В условиях быстрого роста автомобильного парка это приводит к еще большему возрастанию негативного воздействия на окружающую среду.

Транспорт является одним из крупных загрязнителей окружающей среды на территории поселения. Воздействие транспорта на окружающую среду многообразно и проявляется, прежде всего, в постоянном загрязнении атмосферного воздуха и почв токсичными веществами отработанных газов транспортных двигателей. Почти стопроцентное содержание жидких и газообразных веществ в выбросах от автотранспорта приводит к формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру муниципального образования и характер дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод о благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры сельского поселения

В ходе разработки программы был выполнен обзор имеющихся документов территориального планирования и иных нормативных документов и программ, которые предусматривают, в т.ч., мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры поселения:

Генеральный план (утвержден решением Думы Усть-Ницинского сельского поселения №46 от 29.01.2014)

Схема территориального планирования Слободо-Туринского района (решение думы Слободо-Туринского муниципального района пятого созыва №76-НПА от 26.12.2012)

Проекты организации дорожного движения Усть-Ницинского сельского поселения (постановление администрации Усть-Ницинского сельского поселения №145 от 05.08.2020)

1.11.1 Мероприятия в области транспортной инфраструктуры, предусмотренные проектом генерального плана Усть-Ницинского сельского поселения

Генеральный план Усть-Ницинского сельского поселения предусматривает реконструкцию и ремонт автомобильных дорог и искусмтвенных сооружений на них, в т.ч.:

размещение придорожных комплексов с автостоянками, АЗС, кемпингами (с. Краснослободское, с. Усть-Ницинское)

строительство автомобильных дорог:

обход региональной автодороги в районе с. Краснослободское

обход региональной автодороги с. Усть-Ницинское

трасса регионального значения от региональной автодороги 
с. Краснослободское – с. Липчинское – гр. Тюменской области до региональной автодороги с. Туринская Слобода – 
с. Решетниково- д. Сагай, с устройством нового моста

а/д д. Ивановка – с. Ницинское

а/д д. Зубково – д. Ермакова

транспортная развязка на пересечении региональной автомобильной дороги с. Байкалово – с. Туринская Слобода- 
г. Туринск и дороги с. Краснослободское – с. Липчинское – 
гр. Тюменская область

подъезды к д. Замотаева и д. Зуева

Подъезд к д. Шадринка от а/д с. Туринсая Слобода-
д. Решетникова – д. Сагай

подъезды к с. Липчинское от а/д с. Краснослободское – 
с. Липчинское – гр. Тюменской области

подъезд к п. Рассвет от а/д с. Краснослободское – с. Липчинское – гр. Тюменской области

подъезд к д.Елкина от а/д с. Краснослободское – с. Липчинское – гр. Тюменской области

подъезд к д. Голышева от а/д с. Краснослободское – 
с. Липчинское – гр. Тюменской области

заменить деревянные мосты на капитальные

выделить систему местных дорог в районе деревень Замотаева, Голикова, Зуева, Ермакова с покрытием за счет реконструкции существующих грунтовых автодорог

1.11.2 Мероприятия в области транспортной инфраструктуры, предусмотренные схемой территориального планирования Слободо-Туринского муниципального района

СТП предусматривает строительство а/д:

соединения автодорог и обхода в районе с. Усть-Ницинское   - 5,0 км

транспортный обход с. Краснослободское      - 1,7 км

участок дороги для присоединения д.Ивановки   - 2,4 км

участок дороги д. Мельникова-д. Голякова - 5 км.

1.11.3 Мероприятия в области транспортной инфраструктуры, предусмотренные проектом организации дорожного движения

ПОДД предусматривает следующие мероприятия в области транспортной инфраструктуры на территории поселения:

Установка дорожных знаков:

с. Усть-Ницинское – 46 шт.

Липчинское – 72 шт.

Краснослободское – 43 шт.

Ермакова – 27 шт.

Обустройство освещения:

с. Усть-Ницинское: ул. Подгорная -1,5 км, ул. Школьная - 0,641 км

Липчинское: ул. Декабристов – 1,19 км, ул. Маркова – 0,665 км

Краснослободское: ул. Октябрьская – 1,045 км, ул. Ленина – 1,5 км, ул. Полякова – 0,36 км, ул. Лушникова – 0,364 км, пер. Свободы – 0,33 км

Ермакова: переулки – 0,82 км

Обустройство тротуаров:

с. Усть-Ницинское: ул. Подгорная -0,3 км, ул. Школьная - 0,269 км

Липчинское: ул. Декабристов – 0,285 км

Краснослободское: ул. Октябрьская – 0,335 км

Ермакова: Ермаковская – 0,5 км

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры

При анализе оценке нормативно-правовой базы необходимо исходить из того, что приняты и реализуются ряд основополагающих документов для развития транспортной отрасли:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 10.01.2021);

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 17.01.2021) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О безопасности дорожного движения»;

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 01.03.2021) «О Правилах дорожного движения»;

Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Приказ Минтранса России от 26.05.2016 № 131 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

ВСН 45-68 «Инструкция по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах».

ОДМ 218.4.0052010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах.

«Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах» № ОС-555-р от 19.06.2003.

Устав Усть-Ницинского сельского поселения

Схема территориального планирования Слободо-Туринского района

Генеральный план Усть-Ницинского сельского поселения

Таким образом на федеральном и региональном уровне нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Согласно решению думы Усть-Ницинского сельского поселения №20-НПА от 28.12.2022 «О бюджете Усть-Ницинского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», общий объем доходов бюджета Усть-Ницинского сельского поселения:

на 2023 год в сумме 76 954,9 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов системы Российской Федерации – 61 998,9 тысяч рублей;

2) на 2024 год в сумме 71 933,8 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов системы Российской Федерации – 56 484,8 тысяч рублей;

3) на 2025 год в сумме 71 256,0 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов системы Российской Федерации – 55 094 тысяч рублей.

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда бюджета Усть-Ницинского сельского поселения составляет:

на 2023 год в сумме 16 624 тысяч рублей;

на 2024 год в сумме 14 279 тысяч рублей;

на 2025 год в сумме 14 748 тысяч рублей.

2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития

Демографическая ситуация

Прогнозная численность населения представлена в таблице 2.1. Прогноз численности населения проведен в соответствии с динамикой численности населения на период 2018-2023 гг (раздел 1.2).

Таблица 2.1

Прогноз численности населения Усть-Ницинского сельского поселения

| Населенный пункт | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2028-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Ницинское сельское поселение | 2610 | 2567 | 2532 | 2494 | 2445 | 2236 |

Объем планируемого жилищного строительства

Прогноз строительства жилья на территории Усть-Ницинского сельского поселения проводился в рамках разработки Генерального плана. Согласно нему, общая площадь жилищного фонда к 2030 году возрастет до 138,58 тыс. кв.м.

Таблица 2.2.

Характеристики жилого фонда Усть-Ницинского сельского поселения

| Показатель | Ед. изм. | Сущ. положение (2010 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 104 | 138,58 |
| Средняя жилищная обеспеченность | кв.м/чел | 25 | 38 |
| Сносимый жилищный фонд (по естественному износу свыше 70%) | тыс. м2 | - | 2,9 |
| Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 97,86 |
| Объем необходимого нового жилищного строительства, в т.ч.: | тыс. м2 | - | 40,69 |

Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

Генеральным планом Усть-Ницинского сельского поселения предусматриваются мероприятия по размещению новых объектов обслуживания населения

строительство предприятий торговли на 1727 кв.м торговой площади, предприятий общественного питания на 22 места

строительство предприятий бытовых услуг на 14 рабочих мест, строительство бани в с. Усть - Ницинское на 25 мест

строительство физкультурно-оздоровительного клуба по месту жительства в с. Усть – Ницинское

строительство спортивного ядра, корта, спортивного зала в с. Усть - Ницинское

2.2. Прогноз транспортного спроса Усть-Ницинского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

На транспортный спрос влияют объекты притяжения – промышленные и социальные объекты. На расчетный срок генеральным планом предполагается строительство социальных объектов (см. раздел 2.1, Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения).

На расчетный срок предполагается сохранение существующих маршрутов пассажирских перевозок наземного (автомобильного) транспорта.

Таблица 2.3

Прогнозные показатели деятельности автомобильного транспорта по муниципальным пассажирским маршрутам регулярных перевозок

| Показатель | Ед. изм. | Факт | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| Количество маршрутов (в т.ч. районных, межмуниципальных) | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Протяженность муниципальных маршрутов | км | 368,1 | 368,1 | 368,1 | 368,1 | 368,1 | 368,1 | 368,1 |

Деятельность ж/д и воздушного транспорта на территории Усть-Ницинского сельского поселения не осуществляется и на перспективу не планируется.

Таблица 2.4

Показатели перевозок ж/д транспортом до 2033 года

| Показатель | Ед. изм. | Факт | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| Количество маршрутов | ед. | На территории поселения регулярная деятельность ж/д транспорта не осуществляется и на перспективу не планируется |
| Протяженность маршрутов | км |  |
| Количество выполненных рейсов | ед. |  |

Таблица 2.5

Показатели перевозок воздушным транспортом до 2033 года

| Показатель | Ед. изм. | Факт | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| Количество маршрутов | ед. | На территории поселения регулярная деятельность воздушного транспорта не осуществляется и на перспективу не планируется |
| Протяженность маршрутов | км |  |
| Количество выполненных рейсов | ед. |  |

На расчетный срок предусматривается ликвидация паромной переправы через р. Тура вблизи с. Усть-Ницинское в связи со строительством новой трассы регионального значения от региональной автодороги с. Краснослободское – с. Липчинское – гр. Тюменской области до региональной автодороги с. Туринская Слобода – с. Решетниково- д. Сагай, с устройством нового моста.

Таблица 2.6

Показатели деятельности водного транспорта до 2033 года

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029- 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паромная переправа | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации Программы развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта не предусмотрено осуществление деятельности ж/д и воздушного транспорта.

На расчетный срок предусматривается ликвидация паромной переправы через р. Тура вблизи с. Усть-Ницинское в связи со строительством новой трассы регионального значения от региональной автодороги с. Краснослободское – с. Липчинское – гр. Тюменской области до региональной автодороги с. Туринская Слобода – с. Решетниково- д. Сагай, с устройством нового моста.

Приоритетным видом транспорта на срок действия программы остается наземный транспорт. Предполагается сохранение существующих остановочных пунктов (10 шт.), а также оборудование остановочных пунктов (в т.ч. установка автопавильона, дорожных знаков, освещения): поворот на Мельникову, Мельникова, Ермакова.

Таблица 2.7

Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры

| Показатель | Ед. изм. | Факт | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| Железнодорожные станции | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ж/д вокзалов (в т.ч. реконструированных) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Причал, пристань, порт | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Аэропортов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число остановочных пунктов (в т.ч. оборудованных) | ед. | 13(10) | 13(13) | 13(13) | 13(13) | 13(13) | 13(13) | 13(13) |
| Протяженность автомобильных дорог | км | см. раздел 2.4 |

2.4. Прогноз развития дорожной сети

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет содержания автомобильных дорог.

Кроме того, предусмотрены мероприятия по реконструкции и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, строительство автомобильных дорог (таблица 2.8).

Таблица 2.8

Прогнозные значения развития дорожной сети до 2033 года, км

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029- 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Построенных а/д, км | 1,65 | 5,65 | 13,9 | 21,6 | 25,6 | 29,6 |
| Отремонтированных а/д, км | 2,055 | 5,03 | 6,915 | 7,757 | 7,757 | 7,757 |
| Обустроенных тротуаров, км | 0,7845 | 1,069 | 1,354 | 1,689 | 1,689 | 1,689 |
| Установленных дорожных знаков, шт | 94 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Обустроенного освещения, км | 4,6175 | 8,415 | 8,415 | 8,415 | 8,415 | 8,415 |

2.5. Прогноз уровня автомобилизации

Уровень автомобилизации на расчетный срок для определения потребностей транспортной инфраструктуры, принимается на уровне 396 единиц/1000 жителей.

Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2033 года, представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9

Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2033 года, ед.

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029- 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень автомобилизации, авт./1000 жителей | 351 | 356 | 361 | 366 | 371 | 396 |
| Количество транспорта, ед. | 916 | 914 | 914 | 913 | 907 | 885 |

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Предполагается постепенное снижение количества ДТП. Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по содержанию, ремонтам, строительству а/д и пешеходной инфраструктуры.

Таблица 2.10

Прогнозные значения показателей безопасности дорожного движения до 2033 года

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число зарегистрированных ДТП | ед. | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

постоянно возрастающая мобильность населения

пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети всех населённых пунктов;

Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

Поддержание обустройства автомобильных дорог общего пользования.

Если в расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения будет благоприятный.

3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

Были разработаны 3 сценария на вариантной основе – вариант 1 (базовый), вариант 2 (реалистичный) и варианта 3 (оптимистичный).

Вариант 1 (базовый). Развитие транспортной инфраструктуры осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ, без проведения реконструкций объектов транспортной инфраструктуры, содержание объектов транспортной инфраструктуры. Целевыми показателями (индикаторами) по сравнению с базовыми показателями для данного варианта будет снижение инвестиционной привлекательности территории, снижение численности населения за счет увеличения миграционного оттока, увеличение числа трудовых маятниковых миграций.

Вариант 2 (реалистичный). Развитие происходит в полном соответствии с прогнозными показателями с реализаций всех предложений.  Вариант предполагает мероприятия, предусмотренные предыдущим вариантом, а также реализацию мероприятий по обустройству тротуаров, остановочных пунктов, строительство подъездов к населенным пунктам. Целевыми показателями (индикаторами) по сравнению с базовыми показателями для данного варианта будет стабилизация инвестиционной привлекательности территории.

Вариант 3 (оптимистичный). Развитие транспортной инфраструктуры осуществляется на уровне с опережением достаточного для обеспечения комфортабельности, и безопасности передвижения населения. Вариант предполагает мероприятия, предусмотренные предыдущим вариантом, а также реализацию мероприятий по: строительству автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, строительство транспортной развязки на а/д с. Байкалово – с. Туринская Слобода- 
г. Туринск и а/д с. Краснослободское – с. Липчинское – гр. Тюменская область, строительство объектов придорожного сервиса. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок.

Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры до 2033 года

| Показатель | Ед. изм | Существующее положение | Вариант №1 | Вариант №2 | Вариант №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозные показатели деятельности автомобильного транспорта по муниципальным пассажирским маршрутам регулярных перевозок |
| Количество маршрутов наземного транспорта | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Протяженность наземных маршрутов | км | 368,1 | 368,1 | 368,1 | 368,1 |
| Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры |
| Число остановочных пунктов (в т.ч. оборудованных) | ед. | 13(10) | 13(10) | 13(13) | 13(13) |
| Содержание автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Протяженность отремонтированных а/д | км | - | 7,757 | 7,757 | 7,757 |
| Установленных дорожных знаков | шт | - | 188 | 188 | 188 |
| Обустроенного освещения, км |  | - | 8,415 | 8,415 | 8,415 |
| обустроенных тротуаров | км | - | - | 1,689 | 1,689 |
| Построенных а/д | км | - | - | 5,6 | 29,6 |
| Строительство транспортной развязки | ед. | - | - | - | 1 |
| Строительство объектов придорожного сервиса | ед. | - | - | - | 3 |
| Количество зарегистрированных ТС, ед. | ед. | 346 | 396 | 396 | 396 |
| Кол-во ДТП | ед. /год | 5 | 3 | 1 | 0 |

Все три варианта развития транспортной инфраструктуры удовлетворяют потребностям сельского поселения в настоящем времени, а также на перспективу до 2033г.

Регулярные пассажирские перевозки в настоящее время осуществляются по 3 маршрутам, обслуживают маршруты объекты транспортной инфраструктуры: остановочные пункты. Вторым и третьим вариантами развития транспортной инфраструктуры предполагается оборудование остановочных пунктов (в т.ч.:установка павильонов, дорожных знаков, обустройство пешеходного перехода и освещения): Поворот на Мельникову, Мельникова, Ермакова.

Всеми вариантами предлагается развитие системы уличного освещения – 8,415 км, в т.ч.: в с. Усть-Ницинское – 2,141 км, с. Липчинское – 1,855 км, с. Краснослободское – 3,599 км, д. Ермакова – 0,82 км.

Вариантами развития транспортной инфраструктуры предлагается содержание автомобильных дорог на территории района. Всеми вариантами предусмотрен также ремонт а/д – 7,757 км.

Вторым и третьим вариантами предусмотрено обустройство тротуаров – 1,689 км, в т.ч.: в с. Усть-Ницинское – 0,569 км, с. Липчинское – 0,285 км, с. Краснослободское – 0,335 км, д. Ермакова – 0,5 км.

Увеличение протяженности улично-дорожной сети предусмотрено вторым и третьим вариантами развития транспортной инфраструктуры. Вторым вариантом предусматривается строительство подъездов к населенным пунктам, всего – 5,6 км, третьим также: строительство обходов населенных пунктов, трассы, связывающей а/д Краснослободское – с. Липчинское – гр. Тюменской области и а/д с. Туринская Слобода – с. Решетниково- д. Сагай, а также дополнительных внешних связей района, всего – 29,6 км. Третьим вариантом предполагается также строительство транспортной развязки на пересечении региональной автомобильной дороги с.Байкалово – с.Туринская Слобода- 
г. Туринск и дороги с. Краснослободское – с. Липчинское – гр. Тюменская область.

Третьим вариантом развития транспортной инфраструктуры предполагается строительство придорожных комплексов с автостоянками, АЗС, кемпингами (с. Краснослободское - 2 шт, с. Усть-Ницинское – 1 шт).

На расчетный срок предусматривается незначительное уменьшение уровня автомобилизации засчет уменьшения численности населения.

Мероприятия вариантов развития транспортной инфраструктуры предусматривают наряду с программными комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Так, наряду с остальными мероприятиями, всеми вариантами предусматривается содержание автомобильных дорог – 100%, установка дорожных знаков – 188 шт.

Экономически наиболее эффективным и отвечающим насущным потребностям Усть-Ницинского сельского поселения представляется реализация третьего (оптимистичного) варианта развития транспортной инфраструктуры.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Воздушный транспорт

На территории Усть-Ницинского сельского поселения развитие воздушного транспорта на перспективу не планируется.

Водный транспорт

На расчетный срок предусматривается ликвидация паромной переправы через р. Тура вблизи с. Усть-Ницинское в связи со строительством новой трассы регионального значения от региональной автодороги с. Краснослободское – с. Липчинское – гр. Тюменской области до региональной автодороги с. Туринская Слобода – с. Решетниково- д. Сагай, с устройством нового моста.

Железнодорожный транспорт

На территории Усть-Ницинского сельского поселения развитие ж/д транспорта на перспективу не планируется.

Автомобильный транспорт

В части автомобильных дорог предусматриваются мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

Содержание автомобильных дорог проводится ежегодно, включает в зимнее время: вывоз снега, устранение наледи; в летнее время: грейдирование автомобильных дорог, нанесение разметки; круглогодично: содержание технических средств организации дорожного движения (мытье, своевременная замена дорожных знаков, ремонт искусственных неровностей, установка недостающих дорожных знаков), содержание автобусных остановок (расчистка от снега остановочных площадок, ремонт и мытье павильонов), текущий (ямочный) ремонт дорог.

Таблица 4.1

Мероприятия в области автомобильного транспорта на территории Усть-Ницинского сельского поселения

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные средства |
|  |  | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет МО |
| 1 Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог» | 2024-2027 | - | - | 100 |
| 1.1 ремонт ул. Школьная с обустройством твердого покрытия на всем протяжении в с. Усть-Ницинское | 2024-2025 | - | - | 100 |
| 1.2 ремонт ул. Октябрьская с обустройством твердого покрытия на всем протяжении в с. Усть-Ницинское | 2026-2027 | - | - | 100 |
| 1.3 ремонт ул. Юбилейная в с. Краснослободское | 2024 | - | - | 100 |
| 1.4 ремонт ул. Ленина в с. Краснослободское | 2025-2026 | - | - | 100 |
| 1.5 ремонт ул. Октябрьская на участке от пер Школьный до ул. Юбилейная в с. Краснослободское | 2027 | - | - | 100 |
| 1.6 капитальный ремонт с обустройством твердого покрытия на всем протяжении ул. Ленина в с. Липчинское | 2025 | - | - | 100 |
| 1.7 ремонт ул. Декабристов на участке от ул Механизаторов до д/с в с. Липчинское | 2026 | - | - | 100 |
| 1.8 ремонт ул. Ермаковская в д. Ермакова | 2024-2025 | - | - | 100 |
| 2 Мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения» | 2024-2033 | - | - | 100 |
| 2.1 Содержание дорог летнее | 2024-2033 | - | - | 100 |
| 2.2 Содержание дорог зимнее | 2024-2033 | - | - | 100 |
| 2.3 Содержание ТСОДД на улично-дорожной сети | 2024-2033 | - | - | 100 |
| 2.4 Содержание существующих автобусных остановок | 2024-2033 | - | - | 100 |
| 2.5 Текущий ремонт автомобильных дорог | 2024-2033 | - | - | 100 |
| 3 Мероприятие «Содержание автомобильных дорог регионального значения» | 2024-2033 | 100 | - | - |
| 3.1 Содержание дорог летнее | 2024-2033 | 100 | - | - |
| 3.2 Содержание дорог зимнее | 2024-2033 | 100 | - | - |
| 3.3 Содержание ТСОДД на улично-дорожной сети | 2024-2033 | 100 | - | - |
| 3.4 Содержание существующих автобусных остановок | 2024-2033 | 100 | - | - |
| 3.5 Текущий ремонт автомобильных дорог | 2024-2033 | 100 | - | - |

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Предполагается развитие системы обслуживания населения наземным общественным пассажирским транспортом. Так, предполагается обустройство остановочных пунктов (в т.ч.: установка павильонов, дорожных знаков, обустройство пешеходного перехода и освещения): Поворот на Мельникову, Мельникова, Ермакова.

Таблица 4.2

Мероприятия по развитию наземного транспорта общего пользования

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные средства |
|  |  | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет МО |
| 1 Мероприятие «Обустройство остановок общественного транспорта (в т.ч.: установка павильонов, дорожных знаков, обустройство пешеходного перехода и освещения)» | 2024 | 100 | - | - |
| 1.1 обустройство остановочного пункта Поворот на Мельникову | 2024 | 100 | - | - |
| 1.2 обустройство остановочного пункта Мельникова | 2024 | 100 | - | - |
| 1.3 обустройство остановочного пункта Ермакова | 2024 | 100 | - | - |

Программой также предусмотрено мероприятие по содержанию существующих автобусных остановок (мероприятие предусмотрено разделом 4.1). Мероприятие предусматривает расчистку от снега остановочных площадок, ремонт и мытье павильонов. Также содержание остановок косвенно связано с содержанием ТСОДД (мытье, своевременная замена дорожных знаков) (мероприятие по содержанию ТСОДД предусмотрено разделом 4.1).

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения обслуживания пользователей предусмотрено сохранение автомобильных дорог объектами дорожного сервиса. Кроме того, предусматривается строительство придорожных комплексов с автостоянками, АЗС, кемпингами (с. Краснослободское - 2 шт, с. Усть-Ницинское- 1 шт) за счет внебюджетных источников, срок реализации мероприятия – 2024-2033 г.

Мероприятии по развитию единого парковочного пространства не предусмотрено ввиду отсутствия дефицита парковочных мест.

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства тротуаров, освещения участков автомобильных дорог.

К мероприятиям по данному разделу относится формирование системы улиц с пешеходным движением, в т.ч. строительство тротуаров, обустройство пешеходных переходов, устройство пешеходных ограждений. Строительство новых тротуаров должно проводиться в комплексе с обустройством наземных пешеходных переходов (в т.ч. установкой дорожных знаков, разметки), обеспечением освещения, устройством пешеходных ограждений. Тротуары должны иметь твердое покрытие, отделение от проезжей части (парковочных карманов) бортовым камнем. Пешеходные переходы должны быть приспособлены для лиц с ограниченными возможностями

2. Развитие системы уличного освещения.

Таблица 4.3

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные средства |
|  |  | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет МО |
| 1 Мероприятие «Развитие пешеходной инфраструктуры» | 2024-2027 | - | - | 100 |
| 1.1 обустройство тротуаров в с. Усть-Ницинское (ул. Подгорная -0,3 км, ул. Школьная - 0,269 км) | 2024-2025 | - | - | 100 |
| 1.2 обустройство тротуаров в с. Липчинское: ул. Декабристов – 0,285 км | 2026 | - | - | 100 |
| 1.3 обустройство тротуаров в с. Краснослободское: ул. Октябрьская – 0,335 км | 2027 | - | - | 100 |
| 1.4 обустройство тротуаров в Ермакова: Ермаковская – 0,5 км | 2024 | - | - | 100 |
| 2 Мероприятие «Развитие системы уличного освещения» | 2024-2025 | - | - | 100 |
| 2.1 обустройство освещения в с. Усть-Ницинское (ул. Подгорная -1,5 км, ул. Школьная - 0,641 км) | 2024-2025 | - | - | 100 |
| 2.2 обустройство освещения в с. Липчинскоое (ул. Декабристов – 1,19 км, ул. Маркова – 0,665 км) | 2024-2025 | - | - | 100 |
| 2.3 обустройство освещения в с. Краснослободское (ул. Октябрьская – 1,045 км, ул. Ленина – 1,5 км, ул. Полякова – 0,36 км, ул. Лушникова – 0,364 км, пер. Свободы – 0,33 км) | 2024-2025 | - | - | 100 |
| 2.4 обустройство освещения в Ермакова (переулки – 0,82 км) | 2024 | - | - | 100 |

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта связаны с содержанием и реконструкцией автомобильных дорог (мероприятия предусмотрены разделом 4.1).

Мероприятия по развитию инфраструктуры для транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

4.6. Мероприятия по развитию сети дорог

Основным направлением деятельности в области дорожного хозяйства является реализация мероприятий, связанных с обеспечением сохранности и поддержанием работоспособности автомобильных дорог общего пользования местного значения (в первую очередь их содержание).

Кроме того, предусмотрено строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (таблица 4.4).

Таблица 4.4

Мероприятия по строительству автомобильных дорог

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные средства |
|  |  | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет МО |
| 1 Мероприятие «Строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | 2024-2033 | 100 | - | - |
| 1.1 строительство обход региональной автодороги в районе с. Краснослободское | 2025 | 100 | - | - |
| 1.2 строительство обход региональной автодороги с.Усть-Ницинское | 2026 | 100 | - | - |
| 1.3 строительство трасса регионального значения от региональной автодороги с.Краснослободское – с.Липчинское – гр. Тюменской области до региональной автодороги с.Туринская Слобода – с.Решетниково- д.Сагай, с устройством нового моста | 2027 | 100 | - | - |
| 1.4 строительство а/д д. Ивановка – с.Ницинское | 2026-2028 | 100 | - | - |
| 1.5 строительство а/д д.Зубково – д.Ермакова | 2026-2028 | 100 | - | - |
| 1.6 строительство а/д Мельникова - Голякова | 2029-2033 | 100 | - | - |
| 1.7 строительство подъезда к д.Замотаева | 2024 | 100 | - | - |
| 1.8 строительство подъезда к д.Зуева | 2024 | 100 | - | - |
| 1.9 строительство подъезды к с. Липчинское от а/д С.Краснослободское – с.Липчинское – гр.Тюменской области | 2025 | 100 | - | - |
| 1.10 строительство подъезд к п. Рассвет от а/д С.Краснослободское – с.Липчинское – гр.Тюменской области | 2026 | 100 | - | - |
| 1.11 строительство подъезд к д.Елкина от а/д С.Краснослободское – с.Липчинское – гр.Тюменской области | 2026 | 100 | - | - |
| 1.12 строительство подъезд к д.Голышева от а/д С.Краснослободское – с.Липчинское – гр.Тюменской области | 2027 | 100 | - | - |
| 2 Строительство транспортной развязки на пересечении региональной автомобильной дороги с.Байкалово – с.Туринская Слобода- г.Туринск и дороги с.Краснослободское – с.Липчинское – гр.Тюменская область | 2029-2033 | 100 | - | - |

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

5.1 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения

Чтобы увеличить безопасность дорожного движения, необходимо провести следующие мероприятия на территории поселения:

повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди участников дорожного движения, в том числе среди несовершеннолетних;

содержание автомобильных дорог, в т.ч. содержание ТСОДД, текущий ремонт дорог (мероприятие предусмотрено разделом 4.1);

содержание системы освещения (мероприятие предусмотрено разделом 4.4);

развитие пешеходной инфраструктуры (мероприятие предусмотрено разделом 4.4)

установка дорожных знаков.

Таблица 4.5

Мероприятия по организации дорожного движения

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные средства |
|  |  | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет МО |
| 1 Мероприятие «Установка дорожных знаков, 188 шт (в т.ч.: с. Усть-Ницинское - 46 шт, Липчинское - 72 шт, Краснослободское - 43 шт, Ермакова - 27 шт)» | 2024-2025 | - | - | 100 |

5.2 Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Важным элементом повышения безопасности дорожного движения является развитие сервисов Интеллектуально-транспортных систем (ИТС).

Необходимость создания ИТС в настоящее время стало понятным и не вызывает сомнений. В связи с необходимостью достаточно значительных финансовых и временных затрат на создание ИТС актуальным является вопрос выбора приоритетных сервисов ИТС, которые дадут наибольший эффект для улучшения функционирования транспортных систем, что в итоге и является главной целью создания ИТС.

ИТС должна решать следующие основные задачи:

обеспечение повышения пропускной способности транспортной инфраструктуры;

обеспечение снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру от индивидуального и грузового автомобильного транспорта без ущерба для мобильности населения;

повышение надежности и безопасности функционирования транспортного комплекса;

повышение удобства пользования услугами транспортного комплекса.

Целью развития ИТС в среднесрочном периоде является создание и системная интеграция современных информационных и коммуникационных технологий и средств автоматизации с транспортной инфраструктурой, транспортными средствами и пользователями, ориентированной на повышение безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для всех участников движения.

Достижение указанных целей в составе ИТС в качестве первоочередных требуется реализация задач по созданию и совершенствованию подсистем:

обеспечения актуальной и достоверной информацией о функционировании транспортного комплекса всех участников движения, органов управления транспортным комплексом, участников транспортной деятельности и потребителей услуг транспортного комплекса;

управления транспортными потоками с минимизацией задержек транспортных средств и негативного влияния на окружающую среду;

автоматизации контроля нарушений правил дорожного движения, особенно тех, которые влияют на пропускную способность УДС и безопасность движения;

управления работой пассажирского транспорта, обеспечения надежности его работы и увеличения скорости и регулярности движения;

мониторинга погодных условий и состояния окружающей среды;

электронных платежей за транспортные услуги.

Важной является задача по интеграции работы указанных систем между собой.

Основным нормативным документом, определяющим состав элементов ИТС и ее построение, является ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011 «Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Часть 1. Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы)», в соответствии с которым развитие ИТС методологически базируется на системном подходе, формируя ИТС как взаимодействующие системы (совокупности систем).

В соответствии с данным ГОСТом полное развитие ИТС предусматривает 11 сервисных доменов:

информирование участников движения - обеспечение пользователей ИТС статической и динамической информацией о состоянии транспортной сети, включая модальные перемещения и перемещения посредством трансферов;

управление дорожным движением и действия по отношению к его участникам - управление движением транспортных средств, пассажиров и пешеходов, находящихся в транспортной сети;

конструкция транспортных средств - повышение безопасности, надежности и эффективности функционирования транспортных средств посредством предупреждения пользователей или управления системами, или агрегатами транспортных средств;

грузовые перевозки - управление коммерческими перевозками - перемещением грузов и соответствующим транспортным парком, ускорение разрешительных процедур для грузов на национальных и юридических границах, ускорение кроссмодальных перемещений грузов с полученными разрешениями;

общественный транспорт - функционирование служб общественного транспорта и предоставление информации перевозчикам и пользователям, учитывая аспекты мультимодальных перевозок;

службы оперативного реагирования - обслуживание инцидентов, определяемых как чрезвычайные обстоятельства (авария);

электронные платежи на транспорте - трансакции и резервирование в транспортном секторе;

персональная безопасность, связанная с дорожным движением, - защита пользователей транспортного комплекса, включая пешеходов и участников движения с повышенной уязвимостью;

мониторинг погодных условий и состояния окружающей среды - деятельность, направленная на мониторинг погоды и уведомление о ее состоянии, а также о состоянии окружающей среды;

управление и координация при чрезвычайных ситуациях - деятельность, связанная с транспортом, осуществляемая в рамках реагирования на природные катаклизмы, общественные беспорядки или террористические акты;

национальная безопасность - деятельность, которая непосредственно защищает или смягчает последствия причинения вреда или ущерба физическим лицам и предприятиям, вызванные природными катаклизмами, общественными беспорядками или террористическими актами.

При этом в ГОСТ указывается, что приведенная выше категоризация, подразумевающая 11 доменов, не предписывает, чтобы любые архитектуры ИТС состояли из такого же набора доменов. Конкретная архитектура должна наилучшим образом соответствовать условиям конечного ее применения и должна быть независимой от сервисов, которые она поддерживает.

Выбор приоритетных сервисных доменов, развитие которых необходимо в кратчайшие сроки, должен быть ориентирован на решение наиболее острых проблем функционирования транспортного комплекса.

В настоящее время обозначенные проблемы на территории муниципального образования отсутствуют. В связи с этим внедрение ИТС для сельского поселения нецелесообразно.

5.3. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (ненефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

обустройство АЗС колонкой с газомоторным топливом (мероприятие предусматривается за счет внебюджетных источников).

Уменьшение выбросов вредных веществ возможно также при более рациональной схеме организации движения на маршруте транспортных средств, снижающей время движения транспортных средств по улично-дорожной сети, количество остановок, время задержек, повышающей скорость сообщения. Необходимо добиваться как можно меньшего времени движения транспортных средств на переходных режимах, поскольку именно при переходных режимах наблюдается повышенный выброс загрязняющих веществ.

Мероприятия, призванные обеспечить снижение загрязнения атмосферного воздуха, также связаны с мероприятиями, принимаемыми для улучшения общей транспортной ситуации в населенных пунктах. К таким мероприятиям, помимо действий, связанных с улучшением эксплуатационных свойств транспортных средств, качества используемых бензинов и других расходных материалов, относятся и средства организации дорожного движения, а именно:

применение экологических добавок в дорожном полотне.

5.4. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам, предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог и обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

С этой целью предусмотрено сохранить взаимодействие администрации муниципального образования с транспортным предприятием, занимающимся содержанием автомобильных дорог.

6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Раздел включает в себя, с разбивкой по годам, оценку стоимости основных мероприятий по реализации Программы. Основной целью Программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса Усть-Ницинского сельского поселения.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по обеспечению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (содержание дорог);

выполнение комплекса работ по строительству, конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (реконструкция, строительство новых автомобильных дорог).

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Усть-Ницинского сельского поселения, средства бюджета Свердловской области, внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий определяются после принятия соответствующих программ и подлежат уточнению после формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления по развитию транспортной инфраструктуры.

При реализации Программы предполагается привлечение финансирования из средств дорожного фонда.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом возможностей ее реализации, с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости реализации мероприятий, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров объекта на основании изучения местных условий.

На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная стоимость. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 6.1. Включает в себя оценку величины необходимых капитальных вложений, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов транспортной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам работ.

Таблица 6.1

Объемы и источники финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры

| Мероприятия |  | Стоимость мероприятий, тыс. рублей | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029-2033 гг |  |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта |
| 1 Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог» | 80934,925 | 20416,895 | 32554,74 | 18286,62 | 9676,66 | 0 | 0 | Бюджет МО |
| 1.1 ремонт ул. Школьная с обустройством твердого покрытия на всем протяжении в с. Усть-Ницинское | 15903,69 | 7951,845 | 7951,845 |  |  |  |  | бюджет МО |
| 1.2 ремонт ул. Октябрьская с обустройством твердого покрытия на всем протяжении в с. Усть-Ницинское | 13706,9 |  |  | 6853,45 | 6853,45 |  |  |  |
| 1.3 ремонт ул. Юбилейная в с. Краснослободское | 6273,8 | 6273,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 ремонт ул. Ленина в с. Краснослободское | 17335,5 |  | 8667,75 | 8667,75 |  |  |  |  |
| 1.5 ремонт ул. Октябрьская на участке от пер Школьный до ул. Юбилейная в с. Краснослободское | 2823,21 |  |  |  | 2823,21 |  |  |  |
| 1.6 капитальный ремонт с обустройством твердого покрытия на всем протяжении ул. Ленина в с. Липчинское | 9743,9 |  | 9743,9 |  |  |  |  |  |
| 1.7 ремонт ул. Декабристов на участке от ул Механизаторов до д/с в с. Липчинское | 2765,425 |  |  | 2765,425 |  |  |  |  |
| 1.8 ремонт ул. Ермаковская в д. Ермакова | 12382,5 | 6191,25 | 6191,25 |  |  |  |  |  |
| 2 Мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 39898,67 | 3989,867 | 3989,867 | 3989,867 | 3989,867 | 3989,867 | 19949,34 | областной бюджет, бюджет МО |
| 3.1 Содержание региональных а/д | 23735,89 | 2373,589 | 2373,589 | 2373,589 | 2373,589 | 2373,589 | 11867,95 | областной бюджет |
| 3.2 Содержание местных а/д | 16162,78 | 1616,278 | 1616,278 | 1616,278 | 1616,278 | 1616,278 | 8081,39 | бюджет МО |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов |
| 1 Мероприятие «Обустройство остановок общественного транспорта (в т.ч.: установка павильонов, дорожных знаков, обустройство пешеходного перехода и освещения)» | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |
| 1.1 обустройство остановочного пункта Поворот на Мельникову | 400 | 400 |  |  |  |  |  | областной бюджет |
| 1.2 обустройство остановочного пункта Мельникова | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 обустройство остановочного пункта Ермакова | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства |
| 1 Мероприятие «Строительство придорожных комплексов с автостоянками, АЗС, кемпингами (с.Краснослободское - 2 шт, с. Усть-Ницинское- 1 шт)» | * | * | * | * | * | * | * | внебюджетные источники |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения |
| 1 Мероприятие «Развитие пешеходной инфраструктуры» | 29826,05 | 13853,49 | 5023,986 | 5032,815 | 5915,765 | 0 | 0 | Бюджет МО |
| 1.1 обустройство тротуаров в с. Усть-Ницинское (ул. Подгорная -0,3 км, ул. Школьная - 0,269 км) | 10047,97 | 5023,986 | 5023,986 |  |  |  |  | Бюджет МО |
| 1.2 обустройство тротуаров в с. Липчинское: ул. Декабристов – 0,285 км | 5032,815 |  |  | 5032,815 |  |  |  |  |
| 1.3 обустройство тротуаров в с. Краснослободское: ул. Октябрьская – 0,335 км | 5915,765 |  |  |  | 5915,765 |  |  |  |
| 1.4 обустройство тротуаров в Ермакова: Ермаковская – 0,5 км | 8829,5 | 8829,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 Мероприятие «Развитие системы уличного освещения» | 2524,5 | 1385,25 | 1139,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |
| 2.1 обустройство освещения в с. Усть-Ницинское (ул. Подгорная -1,5 км, ул. Школьная - 0,641 км) | 642,3 | 321,15 | 321,15 |  |  |  |  | Бюджет МО |
| 2.2 обустройство освещения в с. Липчинскоое (ул. Декабристов – 1,19 км, ул. Маркова – 0,665 км) | 556,5 | 278,25 | 278,25 |  |  |  |  |  |
| 2.3 обустройство освещения в с. Краснослободское (ул. Октябрьская – 1,045 км, ул. Ленина – 1,5 км, ул. Полякова – 0,36 км, ул. Лушникова – 0,364 км, пер. Свободы – 0,33 км) | 1079,7 | 539,85 | 539,85 |  |  |  |  |  |
| 2.4 обустройство освещения в Ермакова (переулки – 0,82 км) | 246 | 246 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков |
| 1 Мероприятие «Установка дорожных знаков» | 1880 | 940 | 940 |  |  |  |  | Бюджет МО |
| Мероприятия по развитию сети дорог |
| 1 Мероприятие «Строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | 1045413 | 58274,7 | 141272 | 292550,8 | 273125,9 | 138917,5 | 141272 | Областной бюджет |
| 1.1 строительство обход региональной автодороги в районе с. Краснослободское | 77699,6 |  | 77699,6 |  |  |  |  | Областной бюджет |
| 1.2 строительство обход региональной автодороги с.Усть-Ницинское | 105954 |  |  | 105954 |  |  |  |  |
| 1.3 строительство трасса регионального значения от региональной автодороги с.Краснослободское – с.Липчинское – гр. Тюменской области до региональной автодороги с.Туринская Слобода – с.Решетниково- д.Сагай, с устройством нового моста | 105954 |  |  |  | 105954 |  |  |  |
| 1.4 строительство а/д д. Ивановка – с.Ницинское | 218971,6 |  |  | 72990,53 | 72990,53 | 72990,53 |  |  |
| 1.5 строительство а/д д.Зубково – д.Ермакова | 197780,8 |  |  | 65926,93 | 65926,93 | 65926,93 |  |  |
| 1.6 строительство а/д Мельникова - Голякова | 141272 |  |  |  |  |  | 141272 |  |
| 1.7 строительство подъезда к д.Замотаева | 40615,7 | 40615,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 строительство подъезда к д.Зуева | 17659 | 17659 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 строительство подъезды к с. Липчинское от а/д С.Краснослободское – с.Липчинское – гр.Тюменской области | 63572,4 |  | 63572,4 |  |  |  |  |  |
| 1.10 строительство подъезд к п. Рассвет от а/д С.Краснослободское – с.Липчинское – гр.Тюменской области | 38849,8 |  |  | 38849,8 |  |  |  |  |
| 1.11 строительство подъезд к д.Елкина от а/д С.Краснослободское – с.Липчинское – гр.Тюменской области | 8829,5 |  |  | 8829,5 |  |  |  |  |
| 1.12 строительство подъезд к д.Голышева от а/д С.Краснослободское – с.Липчинское – гр.Тюменской области | 28254,4 |  |  |  | 28254,4 |  |  |  |
| 2 Строительство транспортной развязки на пересечении региональной автомобильной дороги с.Байкалово – с.Туринская Слобода- г.Туринск и дороги с.Краснослободское – с.Липчинское – гр.Тюменская область | * | * | * | * | * | * | * | Областной бюджет |
| Всего по программе | 1201677 | 100060,2 | 184919,8 | 319860,1 | 292708,2 | 142907,3 | 161221,3 |  |

* Принимается в соответствии с проектно-сметной документацией

Примечание: Точный объем капитальных вложений в реализацию мероприятий на период 2024-2033 гг. будет определен посредством принятия и утверждения финансирования в бюджетах соответствующего уровня на основании разработанной проектно-сметной документации по объектам.

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств бюджета округа, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации программы, цели (задачи) определяются по формуле:

E - эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов;

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E 95%);

удовлетворительный (E 75%);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета округа, ресурсного обеспечения программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования программы в целом определяется по формуле:

Уэф = Фф/Фп, где:

Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс.рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

высокий (Уэф 95%);

удовлетворительный (Уэф 75%);

неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

Таблица 7.1

Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

| Цель программы | Задачи программы | Предусмотренные мероприятия | Оценка социально- экономической эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие транспортной инфраструктуры по видам транспорта | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение пассажирооборота, товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике | Ремонт автомобильных дорог Содержание автомобильных дорог | Увеличение скорости движения, снижение времени в пути, снижение вероятности ДТП, улучшение качества обслуживания территорий, снижение износа улично-дорожной сети |
| Развитие инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | Предоставление качественных услуг населению, повышение обеспеченности населения объектами транспортной инфраструктуры | Ремонт автомобильных дорог Содержание автомобильных дорог | Увеличение доступности эффективности грузопотока транспортной инфраструктуры |
| Развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Обеспечение условия для пешеходного передвижения населения, повышение безопасности дорожного движения | Обустройство тротуаров вдоль улиц Развитие системы уличного освещения | Снижение времени в пути пешеходам, снижение вероятности ДТП с участием пешеходов |
| Организация дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения | Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы | Ремонт автомобильных дорог Обустройство тротуаров вдоль улиц Развитие системы уличного освещения Обустройство остановочных пунктов Установка дорожных знаков | Снижение вероятности ДТП снижение загрузки улично - дорожной сети |
| Развитие сети дорог | Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности, развитие в соответствии с транспортным спросом, развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью, повышение качества содержания транспортной инфраструктуры, снижение уровня износа объектов транспортной инфраструктуры | Строительство автомобильных дорог | Расширение транспортных связей муниципального образования, повышение инвестиционной привлекательности повышение эффективности транспортного обслуживания и снижения издержек |

8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Важнейшим элементом экономического механизма стимулирования инвестиций является создание условий роста инвестиционной активности.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6- месячный срок с даты утверждения генеральных планов. Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры сельских поселений.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения.

Реализация генерального плана округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении сельского поселения, по общим правилам, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры сельского поселения, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития сельского поселения, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории сельского поселения, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры округа являются:

применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Камчатского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры округа в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

разработка предложений для региональных исполнительных органов власти, органов власти муниципального округа по включению мероприятий, связанных с развитием объектов транспортной инфраструктуры поселения, в состав плана экономики округа.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Развитие транспорта на территории ЗАТО должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти.

Транспортная система Усть-Ницинского сельского поселения является элементом транспортной системы Слободо-Туринского района и Свердловской области, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджета края. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Высокая потребность в развитии транспортной инфраструктуры и бюджетные ограничения в части финансирования требуют расширения использования внебюджетных источников для финансирования развития транспортной инфраструктуры, в том числе заемных средств.

Для обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов) необходимо решение приоритетной задачи институциональных преобразований: разработка нормативной правовой базы, обеспечивающей четкое законодательное распределение прав, ответственности и рисков между государством и инвестором, а также определение приоритетных сфер применения государственно-частного партнерства в сфере дорожного хозяйства, в том числе совершенствование законодательства, регулирующего вопросы инвестиционной деятельности в сфере дорожного хозяйства, осуществляемой в форме капитальных вложений.

Приложение 1

Перечень дорог местного значения Усть-Ницинского сельского поселения

| Наименование населённого пункта | Протяжённость дорог по улицам, м | итого |
| --- | --- | --- |
|  |  | с щебёночным покрытием | с грунтовым покрытием |  |
| с.Усть-Ницинское | 5980 | 1610 | 2190 | 9780 |
| ул. Шанаурина | 1500 |  |  | 1500 |
| ул. Садовая | 330 |  |  | 330 |
| ул. Школьная | 710 | 380 |  | 1090 |
| ул. Подгорная | 600 |  | 860 | 1460 |
| ул. Новая | 330 |  |  | 330 |
| ул. Колхозная | 460 |  |  | 460 |
| ул. Луговая |  | 200 |  | 200 |
| ул. Лесная |  | 120 |  | 120 |
| ул. Октябрьская | 700 |  | 300 | 1000 |
| ул. Береговая |  | 600 | 260 | 860 |
| ул. Логвинова |  | 310 |  | 310 |
| ул. Нижняя |  |  | 420 | 420 |
| пер. Южный | 350 |  | 350 | 700 |
| пер. Восточный | 320 |  |  | 320 |
| пер. Мира | 250 |  |  | 250 |
| пер. Первомайский | 430 |  |  | 430 |
| д. Голышева | 900 |  | 700 | 1600 |
| ул. Береговая | 900 |  |  | 900 |
| ул. Полевая |  |  | 700 | 700 |
| д. Елкина | 1200 |  | 100 | 1300 |
| ул. Есенина | 1200 |  | 100 | 1300 |
| с. Липчинское | 2130 | 1520 | 4610 | 8260 |
| ул. Декабристов | 1630 |  | 1750 | 3380 |
| ул. Маркова |  | 200 | 800 | 1000 |
| ул. Ленина | 380 | 250 |  | 630 |
| ул. Чапаева |  |  | 190 | 190 |
| ул. Механизаторов | 120 | 320 |  | 440 |
| ул. Победы |  | 450 |  | 450 |
| ул. Молодёжная |  |  | 420 | 420 |
| ул. Кооперативная |  | 300 |  | 300 |
| пер. Первомайский |  |  | 250 | 250 |
| ул. Новая |  |  | 700 | 700 |
| пер. Восточный |  |  | 500 | 500 |
| д. Ермолина |  | 2000 | 1780 | 3780 |
| ул. Ермака |  | 2000 | 1100 | 3100 |
| ул. Луговая |  |  | 320 | 320 |
| пер. Новый |  |  | 160 | 160 |
| пер. Северный |  |  | 200 | 200 |
| ул. Цветочная |  |  | 550 | 550 |
| ул. Хвойная |  |  | 300 | 300 |
| д. Мельничная |  |  | 700 | 700 |
| ул. Мельничная |  |  | 700 | 700 |
| д. Бурмакина |  |  | 2000 | 2000 |
| ул. Новая |  |  | 1600 | 1600 |
| ул. Южная |  |  | 400 | 400 |
| д. Калугина |  |  | 3000 | 3000 |
| ул. Кутузова |  |  | 2740 | 2740 |
| ул. Багратиона |  |  | 260 | 260 |
| д. Лукина |  |  | 2100 | 2100 |
| д. Жирякова | 1000 |  | 1900 | 2900 |
| д. Черемнова |  |  | 1900 | 1900 |
| д. Мельникова | 300 |  | 1830 | 2130 |
| ул. Мельничная | 300 |  | 800 | 1100 |
| ул. Дружбы |  |  | 220 | 220 |
| ул. Сибирская |  |  | 300 | 300 |
| ул. Уральская |  |  | 290 | 290 |
| пер. Пограничный |  |  | 220 | 220 |
| д. Голякова | 2300 |  |  | 2300 |
| д. Зуева | 1700 |  |  | 1700 |
| д. Замотаева | 1800 |  |  | 1800 |
| д. Ермакова | 3400 |  |  | 3400 |
| пос. Рассвет | 2150 |  | 420 | 2570 |
| ул. Рассветная | 2150 |  | 420 | 2570 |
| с.Краснослободское | 6650 | 560 | 460 | 7670 |
| ул. Ленина | 2100 |  |  | 2100 |
| ул. Октябрьская | 1060 |  |  | 1060 |
| ул. Молодёжная |  |  | 460 | 460 |
| ул. Лушникова | 400 |  |  | 400 |
| ул. Юбилейная | 760 |  |  | 760 |
| ул. Комсомольская | 460 |  |  | 460 |
| ул. Полякова | 390 |  |  | 390 |
| ул. Набережная |  | 560 |  | 560 |
| ул. Михайлова | 400 |  |  | 400 |
| пер. Свободы | 250 |  |  | 250 |
| пер. Школьный | 130 |  |  | 130 |
| пер. Заречный | 280 |  |  | 280 |
| пер. Советский | 260 |  |  | 260 |
| пер. Комплексный | 160 |  |  | 160 |
| д. Ивановка | 1950 |  |  | 1950 |
| ул. Молодёжная | 350 |  |  | 350 |
| ул. Лушникова | 1600 |  |  | 1600 |
| Итого: | 31460 | 5690 | 23690 | 61690 |

# Footnotes

Принято в соответствии с постановлением правительства Свердловской области №737-пп от 14.06.2011 с изм.от 15.06.2023

Принято в соответствии с постановлением администрации Усть-Ницинского сельского поселения №377 от 14.11.2013

В соответствии с проектами организации дорожного движения, утвержденными постановлением администрации Усть-Ницинского сельского поселения №145 от 05.08.2020