АДМИНИСТРАЦИЯ    УСТЬ – НИЦИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________________________________________________________

24.05.2024                                                                                                      №  146

с. Усть – Ницинское

Об итогах отопительного периода 2023/2024 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса Усть – Ницинского сельского поселения к работе в отопительный период 2024/2025 года

В целях анализа результатов прохождения отопительного периода 2023/2024 года, эффективной организации подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммунального комплекса к работе в отопительный период 2024/2025 года, руководствуясь статьей 26 Устава Усть-Ницинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Принять к сведению информацию об итогах отопительного периода 2023/2024 года (приложение № 1).

2. Одобрить План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса Усть – Ницинского сельского поселения к работе в отопительный  период 2024/2025  года (приложение № 2).

3. Рекомендовать ответственным исполнителям:

1) до 03 июня 2024 года:

обеспечить представление в Уральское управление Ростехнадзора плана-графика  работы комиссии по проверке готовности  к предстоящему отопительному периоду 2024/2025 года теплоснабжающих  организаций, потребителей тепловой энергии, котельных, тепловых сетей на территории Усть – Ницинского сельского поселения;

представить в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области:

- план-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному  периоду   2024/2025 года;

-  график прекращения предоставления коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду 2024/2025 года;

- копию программы проведения проверок, готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2024/2025 года, утвержденную Главой сельского поселения;

2) в период с 03 июля по 15 сентября 2024 года обеспечить представление в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области еженедельных отчетов об исполнении планов-графиков подготовки жилищного фонда, а также о выдаче паспортов готовности жилых многоквартирных домов к отопительному  периоду   2024/2025 года;

3) обеспечить контроль, за целевым использованием средств местного бюджета, направляемых для подготовки муниципального жилищного фонда, муниципальных объектов социальной сферы коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в отопительный период 2024/2025 года;

4) обеспечить своевременное проведение муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

5) предусмотреть  обеспечение теплоисточников, находящихся в муниципальной собственности и осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе;

6) до 16 сентября  2024 года обеспечить создание:

- запасов основного и резервного топлива в соответствии с установленными нормативами на теплоисточниках, находящихся в муниципальной собственности и осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы;

- запасов  материально-технических ресурсов в соответствии с установленными нормативами для ликвидации аварийных ситуаций в муниципальном жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

7) обеспечить погашение к началу отопительного периода 2024/2025 года муниципальными учреждениями задолженности за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы и оказанные коммунальные услуги;

8) до 16 сентября  2024 года завершить подготовку к эксплуатации в отопительный  период 2024/2025 года жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем;

9) до 15 ноября 2024 года выполнить необходимые мероприятия для получения паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2024/2025 года в соответствии с Правилами оценки готовности;

10) организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, осуществляющих теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы.

4. Директору МБУК «Усть-Ницинский КДЦ» Усть-Ницинского сельского поселения (Дорошенко С.А.):

1) организовать подготовку к отопительному периоду 2024/2025 года объектов структурных подразделений;

2) обеспечить своевременность проведения текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

3) провести ревизию состояния теплоисточников, находящихся на праве оперативного управления, а так же систем инженерного обеспечения, определить объемы работ и источники финансирования по их ремонту;

4) до 16 сентября 2024 года завершить подготовку объектов структурных подразделений к эксплуатации в отопительный  период 2024/2025 года с обязательной промывкой тепловых систем;

5) организовать своевременную и бесперебойную поставку топлива (дрова) на объекты структурных подразделений, осуществляющих теплоснабжение.

5. Директору МУП «Жилкомсервис» Усть-Ницинского сельского поселения (Голяков В.А.):

1) подвести итоги отопительного периода 2023/2024 года и разработать план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства  к работе в отопительный  период 2024/2025 года;

2) обеспечить:

- погашение к началу отопительного периода 2024/2025 года задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания с ресурсоснабжающими организациями соглашений о реструктуризации  и взыскания задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей;

- своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

- котельные, осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе;

- представление в Администрацию Усть-Ницинского сельского поселения:

-  сведений о ходе подготовки объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в отопительный  период 2024/2025 года по установленным формам;

- план – график подготовки жилищного фонда;

- график прекращения предоставления  коммунальных услуг, в связи с проведением ремонтных работ по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в отопительный  период 2024/2025года;

- в период с 03 июля по 15 сентября 2024 года еженедельных отчетов по исполнению плана-графика подготовки жилищного фонда и сведений о паспортах готовности жилых многоквартирных домов к эксплуатации в отопительный  период 2024/2025 года;

3) обеспечить создание:

- запасов основного и резервного топлива в соответствии с установленными нормативами  в котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, к началу отопительного периода 2024/2025 года;

- необходимых запасов материально-технических ресурсов для  ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

4) до 16 сентября 2024 года завершить подготовку жилищного фонда, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в отопительный  период 2024/2025 года с обязательной промывкой тепловых систем;

5) организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, осуществляющих теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы;

6) обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с требованиями Правил оценки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года для получения паспорта готовности муниципального образования.

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения в   информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:www. усть-ницинское.рф.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Усть-Ницинского сельского поселения Сухнева Павла Александровича.

Глава Усть – Ницинского

сельского поселения                                                                          А.С. Лукин

Приложение  № 1

к постановлению администрации

Усть – Ницинского сельского поселения

от 24.05.2024  № 146

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах отопительного периода 2023/2024 года

Проведение подготовительных работ к отопительному периоду 2023/2024 года осуществлялось в соответствии с Постановлением администрации Усть-Ницинского сельского поселения от 19.05.2023 № 108  «Об итогах отопительного периода 2022/2023 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса Усть-Ницинского сельского поселения к работе в отопительный  период 2023/2024 года».

Техническая готовность жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2023/2024 года по основным показателям по состоянию на 15.09.2023 года составила: жилищный фонд - 100 процентов, котельные -100 процентов,  тепловые сети - 100 процентов, водопроводные сети-100 процентов. Паспорта готовности к эксплуатации в отопительный период 2023/2024 года получили 100% от общего количества жилых многоквартирных домов.

Запас топлива для муниципальных котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, по состоянию на 01 ноября   2023 года составил: 300,8 тонн угля на 29 дней при нормативе 1042,7 тонн, (на 01 ноября 2022 года – 492,6 тонн угля на 42 дня).

В период прохождения отопительного периода 2023/2024 года ситуация с поставками котельного топлива осуществлялась стабильно по заявке МУП «Жилкомсервис».

Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 NQ103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» проведена проверка готовности к отопительному периоду 2023/2024 года. Паспорт готовности МО Усть-Ницинское сельское поселение получен в октябре 2023  года.

Начало отопительного периода в целом прошло организованно, 15 сентября 2023 года  полностью осуществлено подключение жилищного фонда и объектов социальной сферы к системам централизованного теплоснабжения – 100%.

В целом отопительный период,  как и предыдущий период, проведен организованно, без серьезных аварийных ситуаций.  Значительных ограничений в теплоснабжении и поставке коммунальных ресурсов жителям сельского поселения не допускалось.  Теплоисточники работали в штатных режимах согласно температурным графикам.

Для устранения технологических нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в состоянии постоянной готовности создана одна аварийная бригада в составе 5 человек и 3 ед. техники. Прохождение отопительного сезона на территории сельского поселения находилось на постоянном контроле главы Усть-Ницинского сельского поселения. Кроме того, в целях обеспечения контроля, за состоянием жилищно-коммунального хозяйства и оперативного принятия решений при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры, в праздничные дни были организованы дежурства должностных лиц администрации Усть-Ницинского сельского поселения.

По состоянию на 30 апреля  2024 года запас материально-технических ресурсов, предназначенный для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и коммунальных сетях жилищно-коммунального хозяйства - 11,1 процент от задания, запасы топлива– 472,7 тонны угля на 45 дней (на 30 апреля  2023 года было 114,3 тонны угля на 10 дней).

Данное количество топлива обеспечило предоставление населению коммунальной услуги по теплоснабжению надлежащего качества до завершения отопительного периода 2023/2024 года.

Приложение  № 2

к постановлению администрации

Усть – Ницинского сельского поселения

от 24.05.2024  № 146

План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса Усть – Ницинского сельского поселения к работе в отопительный период 2024/2025  года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подведение итогов отопительного периода 2023/2024 года, разработка планов мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 2024/2025 года с учетом имевших место недостатков в предыдущем отопительном периоде | до 03 июня 2024 года | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения, Директор МУП «Жилкомсервис Голяков В.А. |
| 2. | Составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков поставок котельного топлива на котельные, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 03 июня 2024 года | Директор МУП «Жилкомсервис Голяков В.А. |
| 3. | Представление в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области: |  | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения ведущий специалист Баранова С.В. |
| 4. | - плана-графика подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2024/2025 года | до 03 июня 2024 года |  |
| 5. | - график прекращения предоставления коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду 2024/2025 года | до 03 июня 2024 года |  |
| 6. | - программу проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2024/2025 года, утвержденную главой сельского поселения | до 03 июня 2024 года |  |
| 7. | Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2024/2025 года, с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду (далее паспорт готовности)(в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда») | до 16 сентября 2024 года | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения заместитель главы Сухнев П.А. |
| 8. | Сбор и предоставление информации: |  | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения ведущий специалист Баранова С.В. Директор МУП «Жилкомсервис Голяков В.А. |
| 9. | 1) о планировании работ по подготовке к эксплуатации в отопительный период 2024/2025 года жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей | до 03 июня 2024 года |  |
| 10. | 2) о выполнении графиков завоза топлива в организации, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | еженедельно, с июля по ноябрь 2024 года |  |
| 11. | 3) о подготовке муниципального образования к отопительному периоду 2024/2025 года по форме 1-ЖКХ (зима) | ко 2 и 17 числу месяца, с 02 июля по 02 ноября 2024 года |  |
| 12. | 4) о выполнении работ по подготовке жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей к эксплуатации в отопительный период 2024/2025 года | еженедельно, по четвергам с августа по октябрь 2024 года |  |
| 13. | 5) о создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | ежемесячно, к 5 числу месяца, следующего за отчетным |  |
| 14. | 6) о технической готовности жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей к началу отопительного периода 2024/2025 года | к 16 сентября 2024 года |  |
| 15. | 7) о выдаче паспортов готовности жилых многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях | еженедельно, с 01 августа по 15 сентября 2024 года |  |
| 16. | 8) о выдаче паспортов готовности теплоснабжающим организациям, обеспечивающим теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | еженедельно, с августа по октябрь 2024 года | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения заместитель главы Сухнев П.А. |
| 17. | Проверка готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024/2025 года с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии Правилами оценки готовности) | с 01 августа по 15 сентября 2024 года | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения заместитель главы Сухнев П.А., Директор МУП «Жилкомсервис Голяков В.А. |
| 18. | Проверка готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2024/2025 года с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии Правилами оценки готовности) | с 01 сентября по 01 ноября 2024 года | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения заместитель главы администрации, Директор МУП «Жилкомсервис Голяков В.А. |
| 19. | Проверка готовности муниципального образования к работе в отопительный период 2024/2025 года с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии Правилами оценки готовности) | с 16 сентября по 15 ноября 2024 года | Уральское управление Ростехнадзора (по согласованию), Администрация Усть – Ницинского сельского поселения заместитель главы Сухнев П.А., Директор МУП «Жилкомсервис Голяков В.А. |
| 20. | Организация ежедневного сбора информации о включении системы отопления в Усть – Ницинском сельском поселении | ежедневно, с 16.09.2024 до полного включения отопления | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения заместитель главы Сухнев П.А. |