АДМИНИСТРАЦИЯ    УСТЬ – НИЦИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________________________________________________________

24.01.2014                                                                                                        № 33

с. Усть – Ницинское

Об организации работ по пропуску паводковых вод в период весеннего

половодья в 2014 году на территории Усть-Ницинского сельского поселения

В целях  организации безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков 2014 года, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых и хозяйственных объектов от  негативного воздействия вод, а также снижения возможных ущербов от негативного воздействия вод, руководствуясь Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.1997г № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Организовать работы:

-    по пропуску паводковых вод в период весеннего  половодья с 1 марта  2014 года:

-   по очистке  водопропускных труб и трубопереездов для сброса талых вод с  проезжей части улиц и исключения подтопления весенними водами общественных и жилых зданий на территории поселения;

- контролю санитарно-защитных зон источников водоснабжения;

- по снижению уровня воды в прудах до минимальных  значений, укреплению их берегов, подготовке водосбросных сооружений к пропуску весеннего половодья.

2.    Информировать население через объявления  о запрете выхода граждан и выезда  транспортных средств на лёд водных объектов на территории поселения с 1 марта 2014 года.

3.   Для оперативного решения задач по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, возникших в период прохождения весеннего паводка   утвердить состав противопаводковой комиссии  на территории поселения (приложение № 1).

4.  Утвердить План  мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в  2014 году на территории поселения (приложение № 2).

5.   Руководителям предприятий и организаций, находящихся на территории поселения для устранения аварийных ситуаций в  производственном фонде, связанных с затоплением  талыми водами подвальных помещений:

- подготовить технику,  иметь запасы ГСМ  для возможного ремонта дорог, улиц и водопропускных сооружений;

- провести проверку состояния гидротехнических сооружений;

6. Постановление администрации Усть-Ницинского сельского поселения от 06.02.2013 г. № 35 «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2013 году» признать утратившим силу.

7.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Ницинского

сельского поселения                                                                  К.Г.Судакова

Приложение № 1 к постановлению

администрации Усть-Ницинского

сельского поселения

от 24.01.2013г  №  33

Состав противопаводковой комиссии

Усть-Ницинского сельского поселения на 2014 год

Волохина Н.Г. – заместитель главы администрации Усть-Ницинского

сельского поселения, председатель комиссии;

Аксенов А.Б. – специалист 1 кат. администрации Усть-Ницинского

сельского поселения, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Попова Г.Н. – ведущий специалист администрации Усть-Ницинского

сельского поселения;

Есаулкова И.Н.- ведущий специалист администрации Усть-Ницинского

сельского поселения;

Ермаков В.Н. – ведущий специалист администрации Усть-Ницинского

сельского поселения;

Аксенова О.О. – ведущий специалист администрации Усть-Ницинского

сельского поселения;

Масоров В.А.  -  командир отделения поста 12/3  ГПТУ ( ОПС) СО с. Усть-

Ницинское ( по согласованию);

Кузьминых В.В – директор МУП « Жилкомсервис»;

Ларионов В.В. –   директор МУП «Север»;

Тюкбаева Жыпар – заведущая Краснослободское ОВП ( по согласованию);

Опря Т.Н.             -   заведущая Усть-Ницинским ОВП ( по согласованию);

Мосеев В.Г.         -   учасковый уполномоченный полиции ( по согласованию);

Карасева С.Р.  директор МКОУ«Краснослободская СОШ»(по согласованию);

Сарычева С.Ю. - директор МКОУ «Усть-Ницинска СОШ»(по согласованию)

Яковлева Р.А.  -   директор МКОУ « Ермаковская СОШ» ( по согласованию);

Маманишвилли Л.П.- директор МКОУ « Липчинская СОШ»                                                                                              (по согласованию).

Приложение к постановлению

Администрации Усть-Ницинского

сельского поселения

24.01.2014 г. № 33

План

мероприятий  по безаварийному пропуску весеннего половодья  на 2014 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести заседание комиссии « Об итогах работы по весеннему половодью 2013г. и задачи в 2014г.» | март | Председатель комиссии Волохина Н.Г. |
| 2. | Провести сбор с членами противопаводковой комиссии по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья. | март | Председатель комиссии Волохина Н.Г. |
| 3. | Составить график дежурства сотрудников администрации для контроля и оперативного сбора и доведения информации до ЕДДС района о ходе пропуска паводковых вод в Усть-Ницинском сельском поселении | март | Председатель комиссии Волохина Н.Г. |
| 4. | Организовать проведение обследований и проведение необходимых работ по очистке подмостовых пространств и водопропускных труб от снега, наледи и мусора | март | МУП «Север», Ведущие специалисты администрации |
| 5. | Проверить наличие и привести в соответствие регистрационную и техническую документацию плавсредств которые будут задействованы на переправе | до 11 марта | Председатель Комиссии Волохина Н.Г, МУП « Север» Ларионов В.В. |
| 6. | Провести ремонт катера, парома и проверить готовность к работе переправы | март | Директор МУП «Север» Ларионов В.В. |
| 7. | Проверить наличие и соответствие документов у судоводителей которые будут работать на переправе. При необходимости проверить их подготовку и аттестацию в установленном порядке | до 11 марта | Председатель комиссии Волохина Н.Г. Директор МУП «Север» Ларионов В.В. |
| 8. | Организовать завоз в заречные населенные пункты муки, соли, спичек и др. товаров первой необходимости | до 4 апреля | Председатель п/о Райко Г.А. |
| 9. | Обеспечить запасы в заречных ФАП лечебно- профилактических перевязочных материалов | До 4 апреля . | Храмцова С.Г. (по плану мероприятий Главы МР) |
| 10. | Составить списки населения, проживающих в зоне возможных затоплений, по каждому населенному пункту, подготовить пункты временного размещения для эвакуируемого населения и сельскохозяйственных животных | До 4 апреля | Ведущие специалисты администрации |
| 11. | Провести работы по укреплению дамб и гидротехнических сооружений | До выхода рек из берегов | Председатель комиссии Волохина Н.Г. Директор МУП «Север» ЛарионовюВ.В, ведущий специалист администрации Ермаков В.Н. |
| 12. | Создать дополнительные запасы строительных материалов, электрооборудования, спасательных средств, средства связи, необходимых для ликвидации возможных разрушений в период паводка | март | Директор МУП «Север» Ларионов В.В. |
| 13. | Подготовить подъезды к паромным переправам в соответствии с правилами инспекции Центра ГИМС, ГИБДД | До начала работы паромных переправ | Директор МУП«Север» Ларионов В.В. |
| 14. | Подготовить памятки населению по его действиям в период половодья, в случае угрозы жизни и здоровью людей и организация распространения данных памяток в местах массового присутствия населения (магазины, клубы, остановки общественного транспорта, почтовые отделения, информационный щиты) | По подготовке к половодью | Председатель комиссии Волохина Н.Г, ведущие специалисты администрации |