АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ – НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2013                                                                                                          №   366

с.  Усть - Ницинское

О Порядке  принятия решения о разработке

муниципальной  программы Усть – Ницинского сельского поселения, её формирования, реализации  и проведения оценки эффективности реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения единства методологического подхода к процессу формирования и реализации муниципальной программы Усть – Ницинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о разработке муниципальной программы Усть – Ницинского сельского поселения, её формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации (прилагается).

2. Установить, что в 2013 году Порядок принятия решения о разработке муниципальной  программы Усть – Ницинского сельского поселения, её формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации применяется к отношениям по разработке и реализации муниципальной программы, действие которой начинается с 01.01.2014.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Усть – Ницинского сельского поселения от   16.01.2013г. N  6 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, из формирования, реализации и оценки эффективности их реализации на территории  Усть – Ницинского сельского поселения».

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Коммунар» и разместить на официальном сайте Усть – Ницинского сельского поселения в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Главы Усть – Ницинского

сельского поселения	К.Г. Судакова

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# УТВЕРЖДЕН

# Постановлением администрации

# Усть – Ницинского сельского поселения от  00.11.2013 № 00

Порядок

принятия решения о разработке муниципальной программы Усть – Ницинского сельского поселения, её формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет процесс принятия решения о разработке муниципальной программы Усть – Ницинского сельского поселения (далее - муниципальная программа), её формирования, реализации, оценки эффективности реализации, а также контроля за их выполнением.

1.2. Муниципальная программа представляет собой комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на достижение конкретных целей и решение задач в сфере социально-экономического развития Усть – Ницинского сельского поселения (далее – сельское поселение) и описываемых измеряемыми целевыми показателями.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается на срок от 1 года до 3 лет.

1.4. Муниципальная программа включает  в себя подпрограммы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из специфики формирования и исполнения бюджета сельского поселения, а также  масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

Если, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», органами местного самоуправления сельского поселения, входящего в состав муниципального района, заключено соглашение о передаче органам местного самоуправления муниципального района своих полномочий по решению вопросов местного значения, то мероприятия по социально-экономическому развитию такого сельского поселения в части переданных полномочий могут включаться подпрограммой в программу муниципального района.

1.5. Разработка муниципальной программы осуществляется органом местного самоуправления сельского поселения, а также может осуществляться государственными и муниципальными учреждениями, общественными объединениями (далее – разработчики).

В случае, предусмотренном абз. 2 п. 1.4 настоящего Порядка, участие в разработке муниципальной программы, реализации мероприятий муниципальной программы муниципального района может осуществлять администрация сельского поселения.

## 2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

2.1. Формирование муниципальной программы осуществляется на основании Перечня муниципальных подпрограмм, подлежащих разработке в текущем году (далее - Перечень муниципальных подпрограмм), утверждаемого постановлением администрации сельского поселения.

2.

Перечень муниципальных подпрограмм формирует ведущий специалист по экономическим вопросам администрации  сельского поселения на основании предложений органов местного самоуправления сельского поселения, депутатами Думы сельского поселения, постоянными депутатскими комиссиями, общественными объединениями, государственными и  муниципальными учреждениями, о разработке проектов муниципальных подпрограмм (далее - Предложения).

Предложения представляются ведущему  специалисту по экономическим вопросам администрации сельского поселения до 01 мая года, в котором планируется разработка муниципальных подпрограмм.

В Предложениях должны содержаться:

1) наименование муниципальной  подпрограммы;

2) наименование ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы;

3) краткое обоснование необходимости принятия муниципальной подпрограммы;

4) предложения о предельном объеме финансирования муниципальной подпрограммы и планируемых источниках ее финансирования.

Ведущий специалист по экономическим вопросам администрации  сельского поселения по результатам рассмотрения Предложений в срок до 01 июня года, в котором планируется разработка муниципальных подпрограмм, формирует и представляет на рассмотрение главы сельского поселения проект постановления администрации сельского поселения об утверждении Перечня муниципальных подпрограмм, подлежащих разработке в текущем году.

Перечень муниципальных  подпрограмм содержит:

1) наименования муниципальных подпрограмм;

2) наименования ответственных исполнителей муниципальных подпрограмм.

## 3. ФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Проект муниципальной программы оформляется разработчиком муниципальной программы в виде проекта постановления администрации сельского поселения об утверждении муниципальной программы (далее - Постановление).

В случае, указанном в абз. 2 п. 1.4 настоящего Порядка, при формировании муниципальной программы муниципального района, разработчик (ответственный исполнитель) запрашивает от администрации сельского поселения предложения по перечню мероприятий по социально-экономическому развитию сельского поселения и согласовывает с ним данный перечень.

3.2. Разработанный проект муниципальной программы в обязательном порядке направляется разработчиком на рассмотрение и согласование в Финансовое управление администрации Слободо – Туринского муниципального района. Финансовое управление администрации муниципального района осуществляет оценку представленного проекта муниципальной программы.

По результатам рассмотрения проекта муниципальной программы Финансовое управление администрации муниципального района  готовит экспертное заключение.

3.3. Экспертные заключения направляются финансовым управлением администрации муниципального района разработчику муниципальной  программы.

В случае необходимости разработчик муниципальной программы дорабатывает проект муниципальной программы с учетом замечаний и предложений, изложенных в экспертном заключении Финансового управления   администрации Слободо-Туринского муниципального района.

3.4. Проект постановления об утверждении муниципальной программы и проект муниципальной программы после согласования с финансовым управлением администрации муниципального района направляется разработчиком в Контрольный орган Слободо-Туринского района для проведения экспертизы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3.5. Разработанная муниципальная программа подлежат утверждению администрацией сельского поселения не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта бюджета  Усть – Ницинского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период в  Думу  Усть – Ницинского сельского поселения для его утверждения.

3.6. В ходе реализации муниципальной программы Усть – Ницинского сельского поселения разработчик  и ответственные исполнители муниципальных  подпрограмм, вправе вносить предложения о внесении изменений в содержание муниципальных подпрограмм (перечень мероприятий, состав исполнителей, сроки реализации, показатели эффективности).

Внесение изменений в муниципальную программу оформляется постановлениями администрации сельского поселения, подготовку которых осуществляют разработчик и ответственные исполнители муниципальных  подпрограмм.

3.7. Разработчик (ответственный исполнитель) организует размещение текста утвержденной муниципальной программы в сети Интернет на официальном сайте сельского поселения не позднее 10 календарных дней со дня утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу.

## 4. СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии со стратегическими документами: федеральными документами, определяющими стратегические направления государственной политики; документами, определяющими стратегические направления развития Свердловской области, государственными программами Свердловской области; стратегией социально-экономического  развития  сельского поселения,  прогнозом   социально-экономического развития сельского поселения.

4.2. Муниципальная программа содержит паспорт программы.

За паспортом муниципальной программы следуют разделы:

1) "Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития сельского поселения";

2) "Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы";

3) "План мероприятий по выполнению муниципальной программы".

4.3. К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются следующие требования:

1) паспорт муниципальной программы заполняется в соответствии с формой, приведенной в Приложении N 1 к настоящему Порядку;

2) первый раздел муниципальной программы "Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития сельского поселения" должен содержать:

- анализ текущего состояния, включая выявление основных проблем и причин их возникновения, а также анализ социальных, финансово-экономических и иных рисков реализации муниципальной программы. При описании текущего состояния и формулировании проблем в сфере реализации муниципальной программы должны использоваться количественные и качественные показатели;

- прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, определение возможных тенденций и значений экономических показателей по итогам реализации муниципальной программы;

- обоснование соответствия целей и задач муниципальной программы приоритетам стратегических направлений развития сельского поселения;

3) второй раздел муниципальной программы "Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы" оформляется в виде Приложения N 1 к муниципальной программе по форме согласно Приложению N 2 к настоящему Порядку и должен содержать формулировку целей, соответствующую целям стратегических документов, и задач, на достижение и решение которых направлена муниципальная программа.

Для каждой цели (задачи) муниципальной программы должны быть установлены целевые показатели, которые приводятся по годам на период реализации муниципальной программы в соответствии с показателями основных стратегических документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, основными параметрами муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг.

Целевые показатели муниципальной программы устанавливаются в абсолютных и относительных величинах и должны объективно характеризовать прогресс достижения цели, решения задач муниципальной программы;

4) третий раздел муниципальной программы "План мероприятий по выполнению муниципальной программы" должен содержать текстовую часть, отражающую механизмы реализации мероприятий муниципальной программы, и план мероприятий по выполнению муниципальной программы, оформляемый в виде Приложения N 2 к муниципальной программе по форме согласно Приложению N 3 к настоящему Порядку.

Каждое публичное нормативное обязательство, межбюджетный трансферт, должны быть предусмотрены в качестве отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) группируются по направлениям: "Капитальные вложения" (строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, планируемых объектов муниципальной собственности), "Прочие нужды" с указанием годовых размеров расходов с разбивкой по источникам финансирования (средства федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, внебюджетные средства).

В третьем разделе муниципальной программы указываются исполнители мероприятий муниципальной программы.

Объекты капитального строительства указываются в перечне объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций, который оформляется в виде Приложения N 3 к муниципальной программе по форме согласно Приложению N 4 к настоящему Порядку и должен содержать следующие сведения об объектах капитального строительства:

- наименование объекта капитального строительства;

- адрес объекта;

- форма собственности;

- сметная стоимость объекта (в текущих ценах на момент составления проектно-сметной документации и в ценах соответствующих лет реализации проекта);

- сроки строительства;

- объемы финансирования.

## 5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

## МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, а также за счет средств, которые предполагается направить на выполнение мероприятий этой муниципальной программы из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников.

Расчет ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период устанавливаются в соответствии с планируемыми бюджетными ассигнованиями местного бюджета.

5.2. Объем расходов федерального и областного бюджетов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы определяется с учетом установленных государственными программами Российской Федерации, государственными программами Свердловской области уровней софинансирования и объемов финансирования этих программ.

## 6. РЕАЛИЗАЦИЯ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОНТРОЛЬ

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) обеспечивает реализацию муниципальной программы, а также при необходимости внесение в нее изменений;

2) осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы;

3) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных муниципальной программой, утвержденных значений целевых показателей;

4) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

5) формирует отчеты о реализации муниципальной программы;

6) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

7) осуществляет взаимодействие с органами государственной власти Свердловской области по вопросам получения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Свердловской области, а также сбор, обобщение и анализ отчетности о выполнении мероприятий, на реализацию которых направлены субсидии из областного бюджета.

6.2. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации муниципальных программ осуществляется Финансовым управлением администрации муниципального района и Контрольным органом Слободо-Туринского муниципального района.

6.3. Ответственные исполнители ежеквартально в течение 20 дней после окончания отчетного периода направляют  в Финансовое управление администрации муниципального района  отчет о реализации муниципальной программы по форме согласно Приложению N 5 к настоящему Порядку.

К отчету прилагается пояснительная записка, которая содержит:

1) информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном периоде (с указанием причин невыполнения мероприятий);

2) сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы (с обоснованием причин отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты);

3) информацию о финансировании мероприятий муниципальной программы за счет всех источников;

4) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

6.4. Ведущий специалист по экономическим вопросам администрации сельского поселения формирует отчет о реализации муниципальной программы:

- по итогам первого квартала текущего года - до 15 мая текущего года;

- по итогам первого полугодия текущего года - до 15 августа текущего года;

- по итогам девяти месяцев текущего года - до 15 ноября текущего года;

- по итогам предыдущего года - до 15 марта следующего года.

6.5. В отчете о реализации муниципальной программы по итогам года ведущий специалист по экономическим вопросам администрации сельского поселения проводит оценку эффективности ее реализации. По результатам оценки ведущий специалист по экономическим вопросам администрации сельского поселения  вносит главе  сельского поселения предложения:

1) о необходимости прекращения реализации  программы (подпрограммы);

2) о внесении изменений в муниципальную программу, начиная с очередного финансового года, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

## Приложение N 1

к Порядку  принятия решения о разработке

муниципальной  программы Усть – Ницинского

сельского поселения, её формирования, реализации

и проведения оценки эффективности реализации

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |
| Цели и задачи муниципальной программы |  |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) |  |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |  |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: в том числе: (по годам реализации) из них: федеральный бюджет: в том числе: (по годам реализации) областной бюджет: в том числе: (по годам реализации) местный бюджет: в том числе: (по годам реализации) внебюджетные источники: в том числе: (по годам реализации) |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет |  |

## Приложение N 2

к Порядку принятия решения о разработке

муниципальной  программы Усть – Ницинского

сельского поселения, её формирования, реализации

и проведения оценки эффективности реализации

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ <*>

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

| N стро- ки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Задача 1 |  |
|  | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 2... |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |
|  | Целевой показатель 3 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 4... |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> - Форма заполняется отдельно на каждую подпрограмму.

## Приложение N 3

к Порядку  принятия решения о разработке

муниципальной  программы Усть – Ницинского

сельского поселения, её формирования, реализации

и проведения оценки эффективности реализации

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ <*> ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финанси- рование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе |  |  |  |  | x |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | x |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | x |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | x |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | x |
|  | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |
|  | Всего по капитальным вложениям, в том числе |  |  |  |  | x |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | x |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | x |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | x |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | x |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
|  | ПРОЧИЕ НУЖДЫ |
|  | Всего по прочим нуждам, в том числе |  |  |  |  | x |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | x |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | x |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | x |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | x |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> - Форма заполняется отдельно на каждую подпрограмму.

Приложение N 4

к Порядку  принятия решения о разработке

муниципальной  программы Усть – Ницинского

сельского поселения, её формирования, реализации

и проведения оценки эффективности реализации

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

| N стро- ки | Наименование объекта капитального строительства/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: | Сроки строительства (проектно- сметных работ, экспертизы проектно- сметной документации) | Объемы финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в текущих ценах (на момент составления проектно- сметной документа- ции) | в ценах соответ- ствующих лет реализации проекта | начало | ввод (завер- шение) | всего | первый год плано- вого периода | второй год плано- вого периода | третий год плано- вого периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
|  | Объект 1 <1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> В случае если по объекту предусматривается проведение проектно-сметных работ, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, необходимо выделить указанные работы в отдельные мероприятия в рамках каждого объекта. В случае если продолжительность строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) превышает один год, необходимо осуществить разбивку по каждому году его реализации.

## Приложение N 5

к Порядку  принятия решения о разработке

муниципальной  программы Усть – Ницинского

сельского поселения, её формирования, реализации

и проведения оценки эффективности реализации

ОТЧЕТ <*>

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

### Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ________________ 20__

(ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 3 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 4 |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> - Форма заполняется отдельно на каждую подпрограмму.

### Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ <*>

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

ЗА ________________ 20__ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Капитальные вложения |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Прочие нужды |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> - Форма заполняется отдельно на каждую подпрограмму.

### Форма 3

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

ЗА ________________ 20__ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

тыс. рублей

| N Строки | Наимено- вание объектов | Всего, в том числе | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выпол- нения | план | факт | процент выпол- нения | план | факт | процент выпол- нения | план | факт | процент выпол- нения | план | факт | процент выпол- нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |
|  | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |