МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа УСТЬ-НИЦИНСКОГО сельского поселения

«КОМПЛЕКСНОЕ  РазвитиЕ транспортной   ИНФРАСТРУКТУРЫ

уСТЬ-нИЦИНСКОГО   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Усть-Ницинского сельского поселения

«Комплексное  развитие   транспортной  инфраструктуры

Усть-Ницинского  сельского  поселения»

| Наименование программы | муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Усть-Ницинского сельского поселения» на 2016 – 2025 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Ницинского сельского поселения; Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Ницинского сельского поселения. |
| Цель программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Усть-Ницинского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи программы | - обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Усть-Ницинского сельского поселения; - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; - улучшение транспортного обслуживания населения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 70%; - количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий - 0; - тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий - 0; |
| Этапы и сроки реализации программы | 2016 – 2025 годы этапы муниципальной программы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы составит: в 2016-2025 годах 30 000,0 тыс. рублей, в том числе: По годам и з средств местного бюджета: в 2016 году – 3 000,0 тыс. рублей; в 2017 году – 3 000,0 тыс. рублей; в 2018 году – 3 000,0 тыс. рублей; в 2019 году – 3 000,0 тыс. рублей в 2020 году – 3 000,0 тыс. рублей; в 2021 году – 3 000,0 тыс. рублей; в 2022году – 3 000,0 тыс. рублей; в 2023 году – 3 000,0 тыс. рублей в 2024году – 3 000,0 тыс. рублей; в 2025 году – 3 000,0 тыс. рублей; Объемы средств местного бюджета поселения для финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с областным законом об областном бюджете и с решением Думы Усть-Ницинского сельского поселения о бюджете Усть-Ницинского сельского полселения на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Усть-Ницинского сельского поселения; - современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Усть-Ницинском сельском поселении. |

Раздел 1. Характеристика существующего  состояния  транспортной  инфраструктуры.

  - Анализ  положения  транспортной  инфраструктуры:

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития Усть-Ницинского сельского поселения, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении составляет 61,7 км.

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что практически все дороги общего  пользования местного значения сельского поселения находятся в неудовлетворительном состоянии.

Дороги местного значения последние 20 лет практически не развивались, а уровень автомобилизации значительно вырос. Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетворительным состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в населенных пунктах поселения.

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной политике в 2009 - 2011 годах в качестве одного из приоритетных направлений бюджетных расходов определена модернизация транспортной инфраструктуры.

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог общего  пользования местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств областного бюджета.

Развитие транспортной системы Усть-Ницинского сельского поселения (далее – поселение) является необходимым условием улучшения качества жизни населения в поселении.

Транспортная инфраструктура Усть-Ницинского сельского поселения является составляющей инфраструктуры Слободо-Туринского  муниципального   района Свердловской области. Ближайшая железнодорожная станция находится на расстоянии в 100 км.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Усть-Ницинского сельского поселения. Они обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются  автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть  внутрипоселковых автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек  и  затрат  времени  на перевозки.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит  от уровня развития и состояния сети  внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения  поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития сельского  поселения, поэтому совершенствование сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования имеет важное  значение для поселения.

Это в будущем позволит  обеспечить приток  трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь  приведет к экономическому росту поселения.

Наиболее важной проблемой развития сети автомобильных дорог поселения  являются  внутрипоселковые автомобильные дороги общего пользования.  В настоящее время внутрипоселковые автомобильные дороги общего пользования оставляют желать лучшего.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и  капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные  технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением  качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Проведенный анализ эффективности работ по текущему ремонту и ремонту путем замены верхнего слоя покрытия показывает, что при объеме работ, превышающем 20% от общей площади покрытия, текущий ремонт является неэффективным.

Поэтому в  Программе предпочтение отдается капитальному ремонту.

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков неудовлетворяющим  безопасность  дорожного  движения.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселковых  автомобильных дорог общего пользования Усть-Ницинского сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Других вариантов решения данной проблемы не существует.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

-риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к  увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования;

-риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту внутрипоселковых  автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете Усть-Ницинского сельского поселения эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов.

Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц и замене уличных осветительных приборов. Средний износ осветительных приборов составляет 80%.

1.2.Социально-экономическая  характеристика  Усть-Ницинского  сельского  поселения.

Согласно административному и территориальному делению Свердловской области Усть-Ницинское сельское поселение входит в состав Слободо-Туринского муниципального района, входящего в Восточный управленческий округ Свердловской области. Усть-Ницинское сельское поселение расположено в юго-восточной части Слободо-Туринского муниципального района.

Усть-Ницинское сельское поселение граничит:

- на севере – со Слободо-Туринским сельским поселением;

-   на юге – с Тугулымским городским округом;

- на востоке – со Слободо-Туринским сельским поселением и Тюменской областью;

- на западе – с Ницинским сельским поселением.

Усть-Ницинское сельское поселение подразделяется на 4 территориальные отделения и включает 20 населенных пунктов

Численность   населения   на  01.01.2016  года

с.Усть-Ницинское            898                                + 17  к  уровню  2014  года

д.Жирякова                       145                                 + 2

д.Лукина                              31                                   на  уровне

д.Черемнова                       36                                 + 28

с.Липчинское                    561                                  + 1

Д.Ермолина                         55                                  + 1

Д.Бурмакина                       88                                   - 1

Д.Мельничная                    12                                   - 1

Д.Елкина                              81                                   - 2

Д.Голышева                        56                                  + 3

Д.Калугина                          22                                   - 3

С.Краснослободское         845                                 - 14

Д.Ивановка                        148                                 на  уровне

П.Рассвет                           146                                  - 4

Д.Мельникова                     41                                  на  уровне

Д.Голякова                        188                                 на  уровне

Д.Ермакова                       309                                 на  уровне

Д.Зуева                              168                                 на  уровне

Д.Замотаева                        44                                 на  уровне

ИТОГО                           3874                                        -  1

Административным центром сельского поселения является село Усть-Ницинское.

Основным направлением экономики поселения - является  сельское хозяйство.  Производством сельхозпродукции занимаются сельскохозяйственные предприятия, КФХ и личные подсобные хозяйства населения.

На территории поселения зарегистрировано 37 организаций, из них 11 социальной сферы (школы, детские сады, учреждение культуры).

На территории поселения имеется муниципальное унитарное предприятие «Усть-Ницинское ЖКХ», которое занимается предоставлением жилищно-коммунальных услуг, МУП «Север» - занимается благоустройством территории, содержанием  и ремонтом дорог, ремонтов колодцев и т.д.

По прогнозу до 2013года количество организаций уменьшается за счет закрытия Зуевской школы, ликвидации  муниципального унитарного предприятия  «Усть-Ницинское ЖКХ».

За 2009 год  произведено сельхозпродукции  продукции на 3,5 млн. руб.  Произведено 3330,7 тонн зерна, 580 тонн  картофеля, 587,7 тонн молока, 53,0 тонны  мяса. Удой на одну корову составил 2232 кг.

В ООО «Липка» за 2009 год произведено товарной продукции на 11150 тыс. руб. Основные виды продукции: молоко – 578 тонн, мясо – 42,5 тонны, зерно – 2493 тонн. Прогнозируется небольшое увеличение производства с/х продукции в 2011-2013 годах.  Численность работающих в 2009 году – 40 человек.

Предприятия Усть – Ницинского поселения:

ООО сельскохозяйственное предприятие «Вектор» занимается производством зерна и картофеля, размещается в д. Ивановка. Из производственных зданий имеет овощехранилище.

ООО «Липка» - молочная ферма в с. Липчинское; зерносклад в д. Бурмакина, в д. Ёлкина

КФХ Распутина Е.Г. – производство овощей, д. Замотаево

КХ «Весна» - пилорама в д. Ермолина

КХ Калугино - д. Калугино, занимается производством зерна, имеется пилорама.

Зерносклады, сенной склад, склад газовый - в с. Усть-Ницинское (частные);

Склад биотоплива – д. Зуева

В д. Голякова тмеется овощехранилище, пилорама

В с. Краснослободское мелькомбинат, зерносклад – закрыты.

Картофелехранилище, овощехранилище – д. Ивановка

Автобаза  ООО «Липка» – с. Липчинское

МУП «Север», с. Усть-Ницинское».

МУП «Жилкомсервис» в с. Усть – Ницинское.

Имеется предприятие МУП «Усть-Ницинское ЖКХ», предоставляющие  коммунальные услуги.  Предприятие имеет задолженность перед внебюджетными и бюджетными фондами, по заработной плате. Предприятие находится на ликвидации. Создано новое предприятие по предоставлению коммунальных услуг. Жилищно-коммунальное  хозяйство является особенной сферой экономики и требуется больше уделять внимания проблемам ЖКХ.

На территории поселения зарегистрировано 83 субъекта малого предпринимательства, из них малых предприятий 19, индивидуальных предпринимателей 64, в том числе 5 фермерских хозяйств ( таблица 3.2).

| Показатели | 2009 год отчет | 2010 год оценка | 2011 год прогноз | 2020 год прогноз | 2030 год прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институциональная структура муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 1. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования, всего | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| количество организаций муниципальной формы собственности, всего | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| социальной сферы | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 2. Количество муниципальных унитарных предприятий | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Производственная деятельность |  |  |  |  |  |
| 1. Оборот организаций по кругу крупных и средних предприятий, всего | 3,534 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
| - Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 3,534 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
| 2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности | 2,988 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,7 |
| Демография и рынок труда |  |  |  |  |  |
| 1. Численность постоянного населения | 4,132 | 4,103 | 3,700 | 3,700 | 3,700 |
| 1.1 Численность сельского населения (среднегодовая) | 4,132 | 4,103 | 3,700 | 3,700 | 3,700 |
| 2. Численность экономически активного населения | 2,463 | 2,200 | 2,200 | 2,100 | 2,100 |
| 3.Занято в экономике, всего: | 0,796 | 0,788 | 0,786 | 0,788 | 0,792 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |
| 3.1. Промышленность (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) | 0,065 | 0,064 | 0,062 | 0,058 | 0,058 |
| 3.2. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 0,080 | 0,080 | 0,081 | 0,084 | 0,085 |
| 3.3. Транспорт и связь | 0,022 | 0,021 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 3.4. Строительство |  |  |  |  |  |
| 3.5. Оптовая и розничная торговля | 0,165 | 0,160 | 0,160 | 0,162 | 0,165 |
| 3.6. Социальная сфера (здравоохранение, образование, деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта) | 0,324 | 0,324 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| 3.7. Прочие виды деятельности | 0,140 | 0,139 | 0,139 | 0,140 | 0,140 |
| 4. Среднегодовая численность работников организаций муниципальной формы собственности | 0,044 | 0,043 | 0,041 | 0,039 | 0,039 |
| 5. Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 6. Среднесписочная численность работников организаций, всего | 0,362 | 0,361 | 0,359 | 0,355 | 0,355 |
| 7. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости | 0,136 | 0,143 | 0,150 | 0,140 | 0,132 |
| 8. Уровень официально зарегистрированной безработицы | 5,52 | 5,96 | 6,25 | 5,83 | 5,42 |
| 9. Потребность в иностранной рабочей силе, всего |  |  |  |  |  |
| 10. Создано новых рабочих мест, всего | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 10.1. в том числе по видам экономической деятельности (торговля) |  |  |  |  |  |
| Малое предпринимательство |  |  |  |  |  |
| 1. Число субъектов малого предпринимательства, всего | 83 | 84 | 85 | 88 | 90 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| малых предприятий | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| индивидуальных предпринимателей | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 |
| из них: фермерских хозяйств | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. Оборот малых предприятий | 41,6 | 41 | 42 | 44 | 45 |

Прогноз численности населения Усть – Ницинского сельского поселения (человек).

Таблица 3.9

| № п/п | Наименование населённых пунктов с разделением по территориальным отделениям | 01.01. 1989г. | 01.01. 2009г.* | 01.01. 2011г.* | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усть-Ницинское сельское поселение | 4750 | 4103 | 3500 | 3465 | 3525 |
|  | Усть-Ницинское территориальное отделение | 1509 | 1290 | 1160 | 1163 | 1171 |
|  | с. Усть-Ницинское | 1230 | 1055 | 949 | 965 | 980 |
|  | д. Ерзовка | - | - | - | - | - |
|  | д. Жиряково | 153 | 157 | 142 | 133 | 130 |
|  | д. Лукина | 65 | 40 | 35 | 31 | 30 |
|  | д. Черемнова | 61 | 38 | 34 | 34 | 31 |
|  | Липчинское территориальное отделение | 1050 | 813 | 773 | 825 | 844 |
|  | с. Липчинское | 594 | 505 | 490 | 519 | 530 |
|  | д. Бурмакино | 122 | 99 | 95 | 87 | 90 |
|  | д. Ермолино | 56 | 40 | 35 | 59 | 61 |
|  | д. Мельничная | 18 | 11 | 8 | 8 | 8 |
|  | д. Голышево | 84 | 51 | 45 | 53 | 54 |
|  | д. Ёлкина | 132 | 85 | 80 | 75 | 79 |
|  | д. Калугина | 44 | 22 | 20 | 24 | 22 |
|  | Голяковское территориальное отделение | 801 | 777 | 607 | 567 | 585 |
|  | д. Голякова | 232 | 184 | 140 | 136 | 140 |
|  | д. Ермакова | 341 | 335 | 260 | 242 | 255 |
|  | д. Зуева | 109 | 167 | 135 | 125 | 127 |
|  | д. Мельникова | 76 | 37 | 29 | 26 | 25 |
|  | д. Замотаева | 43 | 54 | 43 | 38 | 38 |
|  | Краснослободское территориальное отделение | 1390 | 1223 | 960 | 910 | 925 |
|  | с. Краснослободское | 986 | 907 | 690 | 664 | 675 |
|  | д. Ивановка | 214 | 151 | 140 | 128 | 130 |
|  | п. Рассвет | 190 | 165 | 130 | 118 | 120 |

В экономике поселения на проектные периоды планируется:

- развитие существующих сельскохозяйственных организаций,

- развитие фермерских хозяйств,

- создание индивидуальных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции,

- создание индивидуальных предприятий по лесопереработке.

В прогнозируемом периоде численность занятого населения будет незначительно падать. В связи со сложившейся экономической ситуацией уровень безработицы повышается. За 2009 год уровень официально зарегистрированной безработицы составил 5,5%. За 2009 год создано 3 рабочих места за счет открытия магазина «Огонек», по прогнозу до 2013 года, будут создаваться рабочие места за счет индивидуальных предпринимателей.

В поселении  работают  четыре школы, четыре детских сада, восемь домов культуры, восемь библиотек, три  ФАПа,  2  ОВП, четыре отделения связи, центр соц.обслуживания, 2 муниципальных предприятие коммунального хозяйства.

Демографическая ситуация в поселении развивается и будет развиваться под влиянием сложившейся динамики показателей рождаемости, смертности и миграции. За последние годы в демографической ситуации идет снижение численности населения. Убыль населения за 2009 год составила 130 человек, и на 01.01.2009 года численность населения составила 4132 человек.  За 2009 год рождаемость составила 55 человек, а смертность 65 человек, т.е. смертность превышает рождаемость на 10 человек. По данным комитета по экономике Слободо – Туринского района на 01.01.2011 года численность населения составила 4103 человек.

Многие жители уезжают за пределы поселения в поисках работы, работают вахтовым методом, поэтому численность занятых в экономике составляет 32,3 % от экономически активного населения.

Раздел  2. Характеристика   функционирования  и  показатели  работы  транспортной  инфраструктуры   по  видам  транспорта.

2.1. Автодорожная сеть поселения

Проектом учтены предложения «Схемы развития автомобильных дорог общего пользования Свердловской области на период до 2015года»

Настоящим проектом магистральная автодорожная сеть в границах Усть-Ницинского сельского поселения представлена магистральными автодорогами регионального и местного  значения.

В границах Усть-Ницинского сельского поселения к автомобильным дорогам регионального значения основным  относится дороги  Байкалово – г.Туринск и  ее ответвление в районе с. Краснослободское на г. Тюмень.

К дорогам регионального значения прочим относится дороги, соединяющие:

с. Краснослободское  с д.Замотаева  и д.Ермакова, часть дороги в районе д.Лукина, Д.Жирякова, д.Черемнова, дорога до д.Ермолина.

Проектом предлагается ( схема 5):

-  проложить новые трассы обходов региональной автодороги в районе с. Краснослободское, с. Усть-Ницинское для пропуска транзитного автотранспорта;

- повысить категорию дороги Мельникова – Голякова с местной до региональной (прочей);

- проложить новую трассу дороги регионального значения в районе с. Усть-Ницинское, соединяющую две региональные дороги с устройством моста через р. Тура, проложить участок автомобильной дороги регионального значения в районе д. Ивановка, направление Ивановка – Ницинское.

-  выделить систему местных дорог в районе деревень Замотаева, Голикова, Зуева, Ермакова с покрытием за счет реконструкции существующих грунтовых автодорог;

- построить 1 транспортную развязку на пересечении региональной автомобильной дороги Байкалово - Туринская Слобода- Туринск и дороги Краснослободское - Тюмень;

- заменить  деревянные мосты на капитальные.

Улично - дорожная сеть населенных пунктов

Улично - дорожная сеть подлежит упорядочении с выделением главных поселковых дорог,  жилых улиц и промышленных дорог. На схемах планировочной структуры населенных пунктов даны предложения по реконструкции улично-дорожной сети в существующих зонах и прокладке новых трасс в зонах размещения новой жилой застройки

Пассажирский транспорт.

Проектом не рассматривается принципиальное изменение структуры пассажирских перевозок исторически сложившейся в Слободо - Туринском районе.  На трассе движения автобусов в каждом населенном пункте должен располагаться остановочный пункт с павильоном.

Необходимо учесть возможность использования для пассажирских перевозок воздушного транспорта.

В качестве рекомендации предлагается провести в районе обследование пассажиропотоков и выполнить комплексную транспортную схему всех видов пассажирского транспорта.

Автомобильный легковой транспорт.

В соответствии СНиП 30-01-00 уровень автомобилизации в области составит 360,0 единиц на 1000 жителей в том числе: легковых автомобилей  300 единиц, ведомственных и такси 20 единиц, грузовых 40 единиц на 1000 жителей, следовательно, при населении 3,5тыс. жителей легковых автомашин будет - 1050 единиц, ведомственных 70 единиц, грузовых 140 единиц, автобусов необходимо иметь для Усть-Ницинского сельского поселения  25 единиц, что составит 2% от численности автопарка.

Авто сервисное обслуживание.

Авто сервисное обслуживание  представлено из расчетной единицы (легковой транспорт). Проектом предлагается построить 4 АЗС на  500 заправок в сутки, СТО и автомоек до 2 постов, кэмпинги -  в районе с.Краснослободское и с. Усть –Ницинское.

Показатели транспортной инфраструктуры Усть-Ницинского сельского поселения

Таблица 11.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2016 | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, всего: в том числе: | км | 87,1 | 98,9 |
|  | - регионального значения основные | -"- | 55,1 | 55,8 |
|  | - регионального значения прочие | -"- | 32 | 43,1 |
| 2 | Протяженность автодорог общего пользования местного значения | км | 61,7 | 70,2 |
| 3 | Протяженность новых автодорог общего пользования регионального значения | км |  | 11,8 |
| 4 | Плотность транспортной сети | км/ 1000кв. км | 0,087 | 0,169 |
| 5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | единиц | 183 | 240 |
| 6 | Мосты и путепроводы | единиц | 3 | 4 |
| 7 | Паромная переправа | единиц | 1 | 1 |
| 8 | АЗС | единиц | 1 | 5 |
| 9 | Кэмпинги | единиц |  | 2 |

Решением  Думы  Усть-Ницинского   сельского  поселения  переданы  часть  полномочий  по  транспортному  обслуживанию  населения  Слободо-Туринскому  муниципальному  району  в  части  автобусного  обслуживания  жителей  населенных  пунктов  сельского  поселения.

Потребности  населения  внутри  района  в  автобусном  обслуживания  удовлетворены.

2.2.Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортно-экономические связи Усть-Ницинского сельского поселения осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. На территории поселения действуют два пассажирских районных автотранспортных маршрута. В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация поселения (183 единиц/1000человек  в 2015году) оценивается как меньше средней (при уровне автомобилизации. В Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек), что обусловлено наличием автобусного сообщения с районным и областным центром. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

2.4.  Характеристика  сети  дорог  Усть-Ницинского   сельского  поселения.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Усть-Ницинского сельском поселении составляет 61,3 км, в том числе с твердым покрытием 31,1 км, а также протяженность освещенных дорог составляет  59,5 км.,  в  том  числе    грунтовые  дороги  22,54  км  . Приложение  № 1.

Острой проблемой является состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах сельского поселения. В настоящее время на внтурипоселковых автомобильных дорогах эксплуатируется ряд мостов и путепроводов находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Доля дорог с твердым покрытием в Усть-Ницинском сельском поселении составляет 36,2 процента от общей протяженности межпоселковых и внутрипоселковых дорог. Параметры дорог соответствуют нормативам IV – V категорий.  На дорогах с покрытием последнее часто требует усиления, имеет место несоответствие по геометрическим и другим параметрам.

К числу наиболее актуальных проблем дорожного комплекса  сельского поселения относятся следующие:

неудовлетворительное состояние автодорожных мостов и путепроводов: более половины мостов требует реконструкции или замены;

наблюдается рост уровня аварийности на сети дорог общего пользования района;

существует острая нехватка средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог общего пользования;

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса Усть-Ницинского сельского поселения ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности движения.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог V категории, предназначенных не для скоростного движения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют щебеночное и грунтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту  МУП  «Север»,  ИП  и  физическими  лицами Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Усть-Ницинское сельское поселение обладает достаточно развитой автомобильной транспортной сетью и находится относительно недалеко от районного центра с.Туринская  Слобода, г.Тюмень, Ирбит, Туринск, что создаёт оптимальные условия для перемещения сырья и готовых товаров. Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Строительства новых автомобильных дорог не производилось более 30 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийным покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Дорожная сеть представлена дорогами межмуниципального и регионального значения, подъездами к дорогами местного значения, лесными и полевыми дорогами.

Почти все дороги требуют ямочного  и капитального ремонта.

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2013-2015 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории Усть-Ницинского сельского поселения

| № | Показатели | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 3806 | 3825 | 3874 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 611 | 660 | 664 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 146 | 160 | 183 |

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

2.7. Характеристика   условий  пешеходного  и  велосипедного  передвижения

Пешеходное  и  велосипедное  передвижение  в  90%   организовано по   внутрипоселковым  дорогам.Движение  коммунальных  служб  носит  неинтенсивный  характер -  1-2  в  течении  недели.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в грунтовом исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части поселения, где проходит автомобильная дорог регионального значения «Тюмень-Екатеринбург-Туринск»

На территории Усть-Ницинского сельского поселения железнодорожных магистралей нет.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2015 года  на территории Усть-Ницинского сельского поселения зарегистрировано 3 Дорожно-транспортных происшествий.Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

Технико-экономические показатели генерального плана Усть-Ницинского  сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской  области

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь строительства | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Протяженность дорог, в том числе: | км | 61,7 | 22,5 | 30,3 |
| -общего пользования местного значения | км | 61,7 | 22,5 | 30,3 |

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план Усть-Ницинского сельского поселения, утвержден решением Думы от 23.08.2012 г.  №  228

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

Раздел 3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Усть-Ницинского   сельского поселения.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

На территории Усть-Ницинского сельского поселения расположено 20 населенных пункта, в которых проживает 3860 человек, в том числе: трудоспособного возраста –1914 человек, дети до 18-летнего возраста – 712 человек. Зарегистрировано 29 предприятий и организаций, из которых 24 – социальной сферы, 3 сельскохозяйственных предприятия, Динамика роста населения приведена в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Динамика роста населения

| № п/п | Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Число родившихся | 8 | 18 | 24 | 45 |
| 2. | Число родившихся на 100 чел. | 1,18 | 1,14 | 1,11 | 0,8 |
| 3. | Число умерших | 18 | 24 | 45 | 61 |
| 4. | Число умерших на 100 чел. | 0,59 | 0,99 | 1,11 | 1,34 |
| 5. | Естественный прирост | -10 | -1 | -21 | -16 |
| 6. | Естественный прирост на 100 чел. | 0,59 | 0,14 | - | -0,59 |
| 7. | Миграционный прирост населения | -16 | -12 | -8 | -1 |

Причинами снижения роста численности населения являются многие факторы, в том числе показатели миграционного убытия.

Малочисленное население Усть-Ницинского сельского поселения, в большей своей массе, сосредоточено в трех более крупных населенных пунктах – административном центре с.Усть-Ницинское, с.Липчинское,с.Краснослободское. В 2 деревнях численность населения менее 15 человек.

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог большинства населенных пунктов, газификация населенных пунктов.

НаселениеУсть-Ницинского сельского поселения, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием и замена ветхого жилого фонда на новый.

В концепции территориального планирования Усть-Нициснкого сельского поселения предусмотрено увеличение обеспеченности общей площади на 1-ую очередь строительства до 45 м2 на одного жителя, а на расчетный срок до 50 м2  за  счет  дачных  построек.

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой программы.

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Усть-Ницинского сельского поселения

| № | Показатели | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 3860 | 3900 | 3920 | 3950 | 400 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 183 | 189 | 197 | 200 | 205 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 104 | 104 | 106 | 107 | 110 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

Раздел  4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

Раздел  5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

5.1.

С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Усть-Ницинского сельского поселения  по ремонту  дорог  на 2016 – 2018 годы.

(на  три  года0

| № п\п | Наименование населенного пункта |  |  | Наименование работ |  | Протяженность км |  |  | год | Прогноз тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной |  |  | местный |
| село Краснослободское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Переулок Комплексный |  |  | Ремонт дороги в щебеночном исполнении |  | 0,5 | 2017 |  |  |  |  | 150,0 |  |
| 2 | Переулок Свободы |  |  | щебень |  | 1,0 | 2016 |  |  |  |  | 200,0 |  |
| 3 | Ул.Молодежная |  |  | щебень |  | 1,0 | 2015 |  |  |  |  | 200,0 |  |
| 4 | Ул.Ленина |  |  | ямочный ремонт |  | 4,0 | 2016 |  |  |  |  | 240,0 |  |
| 5 | Ул.Юбилейная |  |  | ямочный ремонт |  | 2,0 | 2016 |  |  |  |  | 240,0 |  |
| село Усть-Ницинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул. Шанаурина |  |  | ямочный ремонт |  | 1,5 | 2016 |  |  |  |  | 240,0 |  |
| 7 | Ул.Школьная |  |  | ямочный ремонт |  | 1,0 | 2014 |  |  |  |  | 240,0 |  |
| 8 | Ул.Октябрьская |  |  | асфальтирование |  | 0,3 | 2016 |  |  |  |  | 210,0 |  |
| 9 | Ул.Береговая |  |  | шлак |  | 0,260 | 2016 |  |  |  |  | 15,0 |  |
| 10 | Ул.Логвинова |  |  | щебень |  | 0,310 | 2017 |  |  |  |  | 90,0 |  |
| 11 | пер.Южный |  |  | щебень |  | 0,350 | 2017 |  |  |  |  | 90,0 |  |
| 12 | Ул.Подгорная |  |  | щебень |  | 0,860 | 2017 |  |  |  |  | 200,0 |  |
| 13 | Ул.Колхозная |  |  | ямочный ремонт |  | 0,460 | 2016 |  |  |  |  | 80,0 |  |
| 14 | Ул.Лесная |  |  | шлак |  | 0,120 | 2018 |  |  |  |  | 230,0 |  |
| село Липчинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ул.Молодежная |  |  | щебень |  | 0,420 | 2017 |  |  |  |  | 130,0 |  |
| 16 | Ул.Макарова |  |  | шлак |  | 1,0 | 2015 |  |  |  |  | 90,0 |  |
| 17 | Ул.Чапаева |  |  | шлак |  | 0,190 | 2016 |  |  |  |  | 50,0 |  |
| 18 | Ул.Декабристов |  |  | щебень |  | 0,100 | 2018 |  |  |  |  | 90,0 |  |
| 19 | Ул.Победы |  |  | щебень |  | 0,450 | 2019 |  |  |  |  | 200,0 |  |
| 20 | пер.Первомайский |  |  | шлак |  | 0,250 | 2016 |  |  |  |  | 50,0 |  |
| 21 | Ул.Новая |  |  | шлак |  | 0,700 | 2016 |  |  |  |  | 100,0 |  |
| 22 | пер.Восточный |  |  | щебень |  | 0,500 | 2016 |  |  |  |  | 200,0 |  |
| Деревня Бурмакина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт грунтовой дороги |  |  | Щебень грейдирование |  | 0,700 | 2016 2017 |  |  |  |  | 1200,0 |  |
| 24 |  | д.Ермакова, д.Голякова, д.Зуева, д.Замотаева д.Елкина | ямочный ремонт щебень |  | 2,0 2,0 1,5 1,0 1,0 |  |  | 2016 |  |  |  | 500,0 |  |
| 25 |  | д.Жирякова д.Голышева | ямочный ремонт щебень |  | 1,0 |  |  | 2016 2019 |  |  |  | 250,0 250,0 |  |
| 26 |  | Черемнова, Лукина, д.Калугина | грейдирование |  | 2,0 1,5 2,0 |  |  | 1 раз в год |  |  |  | 200,0 |  |
| 27 |  | Ермолина, Мельничная | Оканавливанию улиц Ремонт дорог шлак |  | 3,0 1,5 |  |  | 1 раз в год 2017 |  |  |  | 500,0 |  |
| 28 |  | п.Рассвет | грейдирование |  | 0,5 |  |  | 1 раз в год |  |  |  | 50,0 |  |
| 29 |  | д.Ивановка, Мельникова | ямочный ремонт щебень |  | 1,0 1,0 |  |  | 2018 |  |  |  | 250,0 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 6535,0 |  |

Раздел 6. Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Раздел 7. «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы».

Цель: Развитие современной транспортной инфраструктуры,   обеспечивающей повышение доступности и безопасности  услуг транспортного комплекса для населения поселения,   повышение экологической безопасности здоровья и качественного уровня жизни

Задачи:

- Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг.

- Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и улиц общего пользования местного значения.

- Подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

- Сохранность автомобильных дорог улиц общего пользования местного значения.

- Повышение безопасности дорожного движения, снижение отрицательного воздействия на окружающую среду;

- Повышение эффективности управления автомобильными дорогами общего пользования.

Для достижения цели развития современной и эффективной инфраструктуры, в условиях дефицита финансовых средств, необходимо решить следующие задачи:

1.) поддержание  внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

2.) сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, с увеличением пропускной способности автомобильных дорог,  улучшением условий движения  автотранспорта;

Срок реализации Программы 2016-2026 годы.

Поскольку мероприятия Программы связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом носят постоянный, непрерывный характер, и финансирование мероприятий Программы зависят от возможности областного бюджета и  бюджета Дубровского сельского поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствуют одному году.

Целевые индикаторы и показатели Программы  в части содержания и ремонта внутрипоселковых дорог представлены в таблице.

Таблица

Целевые индикаторы и показатели Программы

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 209 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования | % | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* |
| 2 | Доля протяженности внутирипоселковых автомобильных дорог общего пользования, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

* - сохранение показателей в условиях недофинансирования дорожных работ

Досрочное прекращение программы возможно при полном ее выполнении.

Перечень целевых индикаторов (показателей),

характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы

| Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица изме- рения | Значение целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения | км | 20,97 | 3,34 | 11,52 | 3,71 | 2,40 |

- Раздел 8. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

При реализации  программы предполагается привлечение финансирования из  средств дорожного фонда.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом возможностей ее реализации, с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Расходы бюджета Усть-Ницинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы утверждены в установленном порядке, информация о которых представлена в приложении к муниципальной программе.

Раздел 9. «Участие муниципальных образований в реализации государственной программы»

Муниципальным заказчиком  Программы  и ответственным за ее реализацию является Администрация Усть-Ницинского сельского поселения.

Реализация  Программы осуществляется на основе:

1) муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

2)  условий, порядка и правил утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными  правовыми актами.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в информации о результатах и основных направлениях деятельности получателей средств бюджета Дубровского сельского поселения в установленном порядке.

Муниципальный заказчик  Программы направляет:

- ежегодно в Администрацию Усть-Ницинского сельского поселения (далее – Администрация) предоставляется отчет о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) в соответствии с Порядком разработки, реализвации и оценки эффективности муниципальных программ.

- ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития Усть-Ницинского сельского поселения, составления проекта бюджета Усть-Ницинского сельского поселения на плановый период, в сектор – отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования финансовых средств.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденной Программой, муниципальный заказчик готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий, согласует предложения с комиссией Администрации Усть-Ницинского сельского поселения по рассмотрению и согласованию показателей результативности деятельности Администрации Усть-Ницинского сельского поселения (далее - комиссия Администрации Усть-Ницинского сельского поселения).

- В рамках муниципальной программы используются средства дорожного фонда на

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Раздел 10. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации муниципальной программы составляется ответственным исполнителем с участниками муниципальной программы и утверждается распоряжением  Администрации Усть-Ницинского сельского поселения, курирующим данное направление ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Участники муниципальной программы ежегодно не позднее 15 июля текущего финансового года представляют в сектор по вопросам муниципального  предложения по включению в план реализации муниципальной программы.

Внесение изменений в план реализации муниципальной программы, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений.

Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы и утверждение в установленном порядке проекта постановления Администрации Усть-Ницинского сельского поселения об утверждении муниципальной программы;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень  участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Усть-Ницинского сельского поселения об изменениях муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации муниципальной программы (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы);

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и утверждает проект постановления Администрации Усть-Ницинского сельского поселения об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Усть-Ницинского сельского поселения.

Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий подпрограммы,  входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы соответствующих организаций;

представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года в срок до 15 января года, следующего за отчетным.

- Раздел 11. Методика оценки эффективности муниципальной программы

- 1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в приложении, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств  областного и местного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

- 2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

- E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

- Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

- Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

- n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

- В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E  95%);

- удовлетворительный (E  75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств  областного и местных бюджетов ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной  программы, представленных в приложениях.

- 7 к  муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной  программе в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ----------,

- Фп

- где:

- Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

- Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (E   95%);

- удовлетворительный (E   75%);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).