

**АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ – НИЦИНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.01.2018 № 00-НПА

 с. Усть – Ницинское ПРОЕКТ

***Об организации работ по пропуску паводковых вод в период весеннего***

***половодья в 2018 году на территории Усть-Ницинского сельского поселения***

В целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков 2018 года, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых и хозяйственных объектов от негативного воздействия вод, а также снижения возможных ущербов от негативного воздействия вод, руководствуясь Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.1997г № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Организовать работы:

- по пропуску паводковых вод в период весеннего половодья с 12 марта 2018 года;

- по очистке водопропускных труб и трубопереездов для сброса талых вод с проезжей части улиц и исключения подтопления весенними водами общественных и жилых зданий на территории поселения;

* контролю санитарно-защитных зон источников водоснабжения;

 - по снижению уровня воды в прудах до минимальных значений, укреплению их берегов, подготовке водосбросных сооружений к пропуску весеннего половодья.

 2. Информировать население через объявления о запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на лёд водных объектов на территории поселения с 12 марта 2018 года.

 3. Для оперативного решения задач по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, возникших в период прохождения весеннего паводка утвердить состав противопаводковой комиссии на территории поселения (приложение № 1).

 4. Утвердить План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2018 году на территории поселения (приложение № 2).

 5. Утвердить правила о порядке действия населения при угрозе затопления населенных пунктов (приложение № 3).

 6. Руководителям предприятий и организаций, находящихся на территории поселения для устранения аварийных ситуаций в производственном фонде, связанных с затоплением талыми водами подвальных помещений:

* подготовить технику, иметь запасы ГСМ для возможного ремонта дорог, улиц и водопропускных сооружений;
* провести проверку состояния гидротехнических сооружений;

 7. Постановление администрации Усть-Ницинского сельского поселения от 01.02.2017 г. № 29 «Об организации работ по пропуску паводковых вод в период весеннего половодья в 2017году на территории Усть-Ницинского сельского поселения» признать утратившим силу.

 8. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике Усть – Ницинского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Усть – Ницинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.усть-ницинское.рф.

 9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Ницинского

сельского поселения К.Г.Судакова

 Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

Усть-Ницинского

 сельского поселения

 от 00.01.2018 г. № 00-НПА

***Состав противопаводковой комиссии***

***Усть-Ницинского сельского поселения на 2018 год***

Волохина Н.Г. – заместитель главы администрации Усть-Ницинского

сельского поселения, председатель комиссии;

Аксенов А.Б. – специалист 1 кат. администрации Усть-Ницинского

сельского поселения, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Соколова Н.В. – специалист 1 кат. администрации Усть-Ницинского

сельского поселения;

Есаулкова И.Н.- ведущий специалист администрации Усть-Ницинского

сельского поселения;

Ермаков В.Н. – ведущий специалист администрации Усть-Ницинского

сельского поселения;

Аксенова О.О. – ведущий специалист администрации Усть-Ницинского

сельского поселения;

Семенюк И.А - командир отделения поста 12/3 ГПТУ (ОПС) СО с. Усть-

Ницинское (по согласованию);

Медов С.В.– директор МУП «Жилкомсервис»;

Лукин А.С. – директор МУП «Север»;

Тюкбаева Жыпар – заведущая Краснослободской ОВП (по согласованию);

Опря Т.Н. - заведущая Усть-Ницинской ОВП (по согласованию);

Кайгородов А.В. - участковый уполномоченный полиции (по согласованию);

Склокина С.В. – и.о. директора МКОУ «Краснослободская СОШ» (по согласованию);

Сарычева С.Ю. - директор МКОУ «Усть-Ницинская СОШ» (по согласованию);

Сабирова И.А. - директор МКОУ «Ермаковская СОШ» (по согласованию);

Рямов И.Г. - директор МКОУ «Липчинская СОШ» (по согласованию).

 Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

Усть-Ницинского

 сельского поселения

 от 00.01.2018 г. № 00-НПА

**План**

**мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья**

**на 2018 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные завыполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести заседание комиссии «Об итогах работы по весеннему половодью 2017 г. и задачи на 2018 г.»  | 29.01.2018 г. | Председатель комиссииВолохина Н.Г. |
| 2. | Информирование населения через средства массовой информации о прогнозе паводковой обстановки, ее развитии, о мерах по защите населения и уменьшению ущерба от наводнения, о порядке действий при угрозе наводнения и в период паводка | паводковый период | Председатель комиссииВолохина Н.Г,Специалист 1 кат., ведущие специалисты администрации |
| 3. | Составить график дежурства сотрудников администрации для контроля и оперативного сбора и доведения информации до ЕДДС района о ходе пропуска паводковых вод в Усть-Ницинском сельском поселении | март | Председатель комиссии Волохина Н.Г. |
| 4. |  Организовать проведение обследований и проведение необходимых работ по очистке подмостовых пространств и водопропускных труб от снега, наледи и мусора  | март | МУП «Север»,Специалист 1 кат., ведущие специалисты администрации,  |
| 5. | Проверить наличие и привести в соответствиерегистрационную и техническую документациюплавсредств которые будут задействованы на переправе | до 12марта | МУП «Север»Лукин А.С. |
| 6. | Провести ремонт моторной лодки, и проверить готовность к работе переправы | март | Директор МУП «Север»Лукин А.С. |
| 7. | Проверить наличие и соответствие документов у судоводителей которые будут работать на переправе. При необходимости проверить их подготовку и аттестацию в установленном порядке | до 12марта | Директор МУП «Север»Лукин А.С. |
| 8. | Организовать завоз в заречные населенные пункты муки, соли, спичек и др. товаров первой необходимости | до 2апреля | предприниматели |
| 9. | Обеспечить запасы в заречных ФАП лечебно-профилактических перевязочных материалов | До 2 апреля . | Храмцова С.Г.(по плану мероприятийГлавы МР) |
| 10 | Составить списки населения, проживающих в зоне возможных затоплений, по каждому населенному пункту, подготовить пункты временного размещения для эвакуируемого населения и сельскохозяйственных животных | До 2 апреля | Специалист 1 кат., ведущие специалисты администрации    |
| 11. | Провести работы по укреплению дамб и гидротехнических сооружений | До выхода рек из берегов | Председатель комиссииВолохина Н.Г.Директор МУП «Север»Лукин А.С.ведущий специалист администрации Ермаков В.Н. |
| 12. | Создать дополнительные запасы строительных материалов, электрооборудования, спасательных средств, средства связи, необходимых для ликвидации возможных разрушений в период паводка | март | Директор МУП «Север»Лукин А.С. |
| 13. | Подготовить подъезды к паромным переправам в соответствии с правилами инспекции Центра ГИМС, ГИБДД | До начала работы паромных переправ | Директор МУП «Север»Лукин А.С.. |
| 14. | Подготовить памятки населению по его действиям в период половодья, в случае угрозы жизни и здоровью людей и организация распространения данных памяток в местах массового присутствия населения (магазины, клубы, остановки общественного транспорта, почтовые отделения, информационный щиты) | По подготовке к половодью | Председатель комиссии Волохина Н.Г, Специалист 1 кат., ведущие специалисты администрации |

 Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНЫ

 постановлением администрации

Усть-Ницинского

 сельского поселения

 от 00.01.2018 г. № 00-НПА

***Правила***

***о порядке действия населения при угрозе затопления и затоплении населенных пунктов***

 **1. При получении сигнала о подъёме уровня воды:**

 - отключить газ, электричество, погасить огонь в печах;

 - перенести на верхние этажи или чердаки воду, запас продуктов, ценные

 вещи, медицинские средства и документы;

- укрепить или забить окна и двери первых этажей досками или другими

 материалами.

**2. При высоком уровне воды:**

- подняться на крышу дома, вывесить заметное днём полотнище, а ночью

 подавать световые сигналы фонариком, керосиновой лампой, свечой или

 факелом;
- для сбережения тепла находиться ближе друг к другу или делать активные

 упражнения.

**3. При спаде уровня воды:**

- не прикасаться к порванным и провисшим электропроводам;

- по возможности сообщить в соответствующие службы о замеченных

 разрушения газовых, водопроводных, канализационных и электрических

 сетей;
- перед входом в строение убедиться, что его конструкции не имеют

 серьёзных разрушений, а войдя в помещение, немедленно откройте окна и

 двери для проветривания;

- в темное время суток не включайте свет сразу, а убедитесь в том, что в

 помещении не произошла утечка газа;

- ни в коем случае не употреблять в пищу попавшие в воду продукты.

**4. Если наводнение произошло неожиданно, и вы оказались в воде:**
- попытайтесь удержаться за нетонущие предметы, сделав из них

 своеобразный плот;

- старайтесь выбраться на возвышенное место и подавайте сигналы, чтобы
спасателям было легче вас обнаружить.