Приложение  № 3

Утвержден решением Думы Слободо-Туринского муниципального района от  16.12.2016  №  62

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

наказов избирателей Слободо-Туринского муниципального района

депутатам Думы Слободо-Туринского муниципального района шестого созыва

| № п/п | Избира-тельный округ | Содержание наказа избирателей | Мероприятия по реализации наказа избирателей | Ответственный за выполнение наказа избирателей | Ориенти-ровочная стоимость и источ-ники фи-нансирования нака-за избира-телей (тыс. руб.) | Срок выполнения наказа избирателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | № 1 | Оказание помощи в приобретении мебели (столов и стульев), спортивного инвентаря (теннисных ракеток и пр.), музыкального центра в Жиряковский Дом культуры | Столы -2 шт администрация Стулья приобретены за счет депутатских взносов- 27 шт. Спортивный инвентарь приобретен. | Глава Усть-Ницинского сельского поселения К.Г. Судакова; Депутат Думы Е.А. Шорикова | 10,0 50,0 | исполнено 2016 - 2017 |
| 2 | № 4 | Капитальный ремонт Краснослободского Дома культуры | На 2018 год выделено 3,4 млн. руб. для ремонта крыши На 2019 год составлена смета на 4,2 ремонт кинозала (решение вопроса на согласительной комиссии Министерства финансов СО) | Глава Усть-Ницинского сельского поселения К.Г. Судакова, Депутаты Думы Е.С. Ермакова, М.Г. Жданов |  | год. 2019 год. |
| 3 |  | Сделать водоотведение от домов, подтопляемых грунтовыми водами в с. Липчинское, д. Мельникова | Провели оканавливание | Глава Усть-Ницинского сельского поселения К.Г. Судакова, Депутат Думы М.Г. Жданов |  | исполнено 2016 |
| 4 |  | Обустройство детской площадки в д. Голышева | Запланировано на 2018 год |  |  | 2016 -2021 гг. |
| 5 |  | Строительство дороги д. Ермакова – д. Зубкова Тугулымского района | Заключен контракт с подрядчиком о строительстве дороги. Начало строительства 2018 год | Глава Слободо-Туринского муниципального района В.А. Бедулев; Глава Усть-Ницинского сельского поселения К.Г. Судакова; Депутат Думы М.Г. Жданов |  | 2016 -2021 гг. |
| 6 |  | Капитальный ремонт Усть-Ницинского Дома культуры | Составлена смета на 11,8 млн. рублей(запланировано на 2020 год.) | Глава Усть-Ницинского сельского поселения К.Г. Судакова; Депутат Думы Е.С. Ермакова |  | 2016 -2021 гг. |
| 7 |  | Ремонт Голяковского Дом культуры (замена оконных блоков, системы отопления и косметический ремонт) Приобретение музыкального центра, радио-микрофонов, стоек для микрофонов, мультимедиа проектора в Голяковский Дом культуры | За счет депутатских средств 25,0 тыс.руб. будет приобретено муз.оборудование в 2018 году. Косметический ремонт на 2018 год |  |  | 2016 -2021 гг. |
| 8 |  | Строительство спортивной площадки в д. Ермакова | Проводится совместно с населением работа с по обустройству площадки. межевание проведено. |  |  | 2016 -2021 гг. |
| 9 |  | Оборудование остановки у поворота в д. Мельникова, д. Ермолина | Направлены обращения депутатам Законодательного Собрания Свердловской области Е.А. Тресковой и В.А. Шептию | Глава Слободо-Туринского муниципального района В.А. Бедулев; Глава Усть-Ницинского сельского поселения К.Г. Судакова; Депутат Думы Е.С. Ермакова |  | 2016 -2021 гг. Исполнено- 2018 около Мельниковой |
| 10 |  | Засыпать щебнем дороги в сторону кладбища и в сторону реки в пос. Рассвет | Работы планируется на 2018 -2019 гг. | Глава Усть-Ницинского сельского поселения К.Г. Судакова; Депутат Думы А.Е. Лукин |  | 2016 -2021 гг. |
| 11 |  | Ремонт Рассветовского сельского клуба (окна, фасад, входная группа, крыша) Приобретение стульев, микрофона, стойки для микрофона, проектора для просмотра презентаций в Рассветовский сельский клуб | На долгосрочный период |  |  | 2016 -2021 гг. |
| 12 |  | Текущий ремонт Ивановского сельского клуба | На долгосрочный период |  |  | 2016 -2021 гг. |
| 13 |  | Ямочный ремонт центральной дороги в с. Краснослободское |  |  |  | исполнено 2017 |
| 14 |  | Ямочный ремонт дороги по ул. Шанаурина в с. Усть-Ницинское | Проведен частично ремонт в 2017, планируется на 2018 1 участок | Глава Усть-Ницинского сельского поселения К.Г. Судакова; Депутат Думы С.Ю. Сарычева |  | 2016 -2021 гг. |
| 15 |  | Сделать в щебеночном исполнении дорогу по улице Молодежная в селе Липчинское |  |  |  | Исполнено 2016 |
| 16 |  | Ремонт пешеходных дорожек по ул. Шанаурина в с. Усть-Ницинское | На долгосрочный период |  |  | 2016 -2021 гг. |
| 17 |  | Ремонт фундамента Липчинского Дома Культуры | На долгосрочный период |  |  | 2016 -2021 гг. |
| 18 |  | Засыпать щебнем проулок между СОШ и ДОУ с. Краснослободское |  |  |  | 2016 -2021 гг. |
| 19 |  | Газифицировать с. Усть-Ницинское, с. Краснослободское, д. Ивановка | Подготовлены схема газоснабжения на эти три населенных пункта На долгосрочный период | Глава Слободо-Туринского муниципального района В.А. Бедулев; Глава Усть-Ницинского сельского поселения К.Г. Судакова; Депутат Думы С.Ю. Сарычева |  | 2016 – 2021 гг. |
| 20 |  | Установить систему очистки воды в с. Усть-Ницинское | Установка будет монтироваться в 2018 году |  |  | 2016 -2021 гг. |

Из  20  наказов  исполнено- 6

в  стадии  исполнения   в  2018 году – 8

не исполнены (на  долгосрочный  период)  в  связи  с  большими  финансовыми  затратами - 6