АДМИНИСТРАЦИЯ    УСТЬ – НИЦИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________________________________________________________

11.05.2021                                                                                                      №  108

с. Усть – Ницинское

Об итогах отопительного периода 2020/2021 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса Усть – Ницинского сельского поселения к работе в отопительный период 2021/2022 года

В целях анализа результатов прохождения отопительного периода 2020/2021 года, эффективной организации подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммунального комплекса к работе в отопительный период 2021/2022 года, руководствуясь статьей 26 Устава Усть-Ницинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Принять к сведению информацию об итогах отопительного периода 2020/2021 года (приложение № 1).

2. Одобрить План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса Усть – Ницинского сельского поселения к работе в отопительный  период 2021/2022  года (приложение № 2).

3. Обеспечить контроль за целевым использованием средств местного бюджета, направленных для подготовки муниципального жилищного фонда, муниципальных объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 года.

4. Обеспечить своевременное проведение муниципальными учреждениями  и муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги.

5. Предусмотреть  обеспечение теплоисточников, находящихся в муниципальной собственности, осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе.

6. Обеспечить погашение к началу отопительного периода 2021/2022 года муниципальными учреждениями задолженности за ранее поставленные топливно-энергетических ресурсы.

7. До 15 сентября  2021 года завершить подготовку к эксплуатации в отопительный  период 2021/2022 года жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем.

8. До 15 ноября 2021 года выполнить необходимые мероприятия для получения паспорта готовности к отопительному периоду 2021/2022 года в соответствии с Правилами оценки готовности.

9. Организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы.

10. Директору МБУК «Усть-Ницинский КДЦ» Усть-Ницинского сельского поселения (Дорошенко С.А.):

1) организовать подготовку к отопительному периоду 2021/2022 года объектов структурных подразделений;

2) обеспечить своевременность проведения текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

3) провести ревизию состояния теплоисточников, находящихся на праве оперативного управления, а так же систем инженерного обеспечения, определить объемы работ и источники финансирования по их ремонту;

4) до 15 сентября 2021 года завершить подготовку объектов структурных подразделений к эксплуатации в отопительный  период 2021/2022 года с обязательной промывкой тепловых систем.

11. Директору МУП «Жилкомсервис» Усть-Ницинского сельского поселения (Голяков В.А.):

1) до 28 мая 2021 года подвести итоги отопительного периода 2020/2021 года и разработать план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства  к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года с учетом проблем, выявленных в ходе отопительного периода 2020/2021 года;

2) обеспечить:

- погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания с ресурсоснабжающими организациями соглашений о реструктуризации  и взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей;

- своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

- котельные, осуществляющие теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе;

- предоставление в Администрацию Усть-Ницинского сельского поселения:

-  сведений о ходе подготовки объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в отопительный  период 2021/2022 года по установленным формам;

- планов – графиков подготовки жилищного фонда;

- графиков прекращения предоставления  коммунальных услуг, в связи с проведением ремонтных работ по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в отопительный  период 2021/2022 года;

- в период с 1 июля по 15 сентября еженедельных отчетов по исполнению планов-графиков подготовки жилищного фонда и сведений о паспортах готовности жилых многоквартирных домов к эксплуатации в отопительный  период 2021/2022 года;

3) обеспечить создание:

- запасов основного и резервного топлива в соответствии с установленными нормативами  в котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, к началу отопительного периода 2021/2022 года;

- необходимых запасов материально-технических ресурсов для  ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

4) до 15 сентября 2021 года завершить подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в отопительный  период 2021/2022 года с обязательной промывкой тепловых систем;

5) организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, осуществляющие теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы.

13. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения в   информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:www. усть-ницинское.рф.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Усть-Ницинского сельского поселения Огиевич Алену Анатольевну.

Глава Усть – Ницинского

сельского поселения                                                                          А.С. Лукин

Приложение  № 1

к постановлению администрации

Усть – Ницинского сельского поселения

от 11.05.2020  № 108

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах отопительного периода 2020/2021 года

Проведение подготовительных работ к отопительному периоду 2020/2021 года осуществлялось в соответствии с Постановлением администрации Усть-Ницинского сельского поселения от 08.05.2020 № 83 «Об итогах отопительного периода 2019/2020 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса Усть-Ницинского сельского поселения к работе в отопительный  период 2021/2022 года».

Техническая готовность жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2020/2021 года по основным показателям по состоянию на 15.09.2020 года составила: жилищный фонд - 100 процентов, котельные -100 процентов,  тепловые сети - 100 процентов, водопроводные сети-100 процентов.

Запас топлива для муниципальных котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, по состоянию на 01 ноября   2020 года составил: 21 тонн угля (на 2 дня) при нормативе 1166,7 тонн (на 100 дней), в сравнении  на 01 ноября 2019 года было 110,9 тонн угля (на 9 дней). Поставка топлива была приостановлена из-за несвоевременной оплаты за поставленный уголь. В течение месяца котельные отапливались дровами и щепой.

В дальнейшем в период прохождения отопительного периода 2020/2021 года ситуация с поставками котельного топлива осуществлялась стабильно.

Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 NQ103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» проведена проверка готовности к отопительному периоду 2020/2021 года. Паспорт готовности к отопительному периоду 2020/2021 года МО Усть-Ницинское сельское поселение получен от 02.10.2020 года.

Начало отопительного периода в целом прошло организованно, 15 сентября 2020 года  полностью осуществлено подключение жилищного фонда и объектов социального назначения к системам централизованного теплоснабжения – 100%.

В целом отопительный период,  как и предыдущий период, проведен организованно, без серьезных аварийных ситуаций.  Значительных ограничений в теплоснабжении и поставке коммунальных ресурсов жителям сельского поселения не допускалось.  Теплоисточники работали в штатных режимах согласно температурным графикам.

Для устранения технологических нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в состоянии постоянной готовности находилась одна   аварийная бригада (7 человек, 3 ед. техники). Прохождение отопительного сезона на территории сельского поселения находилось на постоянном контроле главы Усть-Ницинского сельского поселения. Кроме того, в целях обеспечения контроля, за состоянием жилищно-коммунального хозяйства и оперативного принятия решений при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры, в праздничные дни были организованы дежурства должностных лиц администрации Усть-Ницинского сельского поселения. Это позволяло все технологические нарушения, возникающие на объектах и сетях коммунальной  инфраструктуры, устранять в кратчайшие сроки без последствий для жизнедеятельности населения.

Запас материально-технических ресурсов, предназначенный для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и коммунальных сетях жилищно-коммунального хозяйства, по состоянию на 01 апреля 2021 года составил 17,6 процентов от задания. Запасы топлива по состоянию на 01апреля 2021 года составляли 495,9 тонн угля (43 дня) при нормативе 1166,7 (на 100 дней).

Приложение  № 2

к постановлению администрации

Усть – Ницинского сельского поселения

от 11.05.2021  № 108

План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса Усть – Ницинского сельского поселения к работе в отопительный период 2021/2022  года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подведение итогов отопительного периода 2020/2021 года, разработка планов мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 2021/2022 года с учетом имевших место недостатков в предыдущем отопительном периоде | до 28 мая 2021 года | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения Директор МУП «Жилкомсервис (Голяков В.А.) |
| 2. | Составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков равномерных поставок котельного топлива на котельные, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, и обеспечение их выполнения | до 01 июня 2021 года | Директор МУП «Жилкомсервис (Голяков В.А.) |
| 3. | Представление в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области: |  | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения (Баранова С.В.) |
| 4. | план-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2021/2022 года | до 28 мая 2021 года |  |
| 5. | график прекращения предоставления коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду 2021/2022 года | до 28 мая 2021 года |  |
| 6. | программу проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2021/2022 года, утвержденную главой сельского поселения | до 28 мая 2021 года |  |
| 7. | Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 года, с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду (далее паспорт готовности)(в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда») | до 15 сентября 2021 года | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения (Огиевич А.А.) |
| 8. | Сбор и предоставление информации: |  | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения (Баранова С.В.) Директор МУП «Жилкомсервис (Голяков В.А.) |
| 9. | 1) о планировании работ по подготовке к эксплуатации в отопительный период жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей | до 28 мая 2021 года |  |
| 10. | 2) о выполнении графиков завоза топлива в организации, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | еженедельно, с июля по ноябрь 2021 года |  |
| 11. | 3) о подготовке муниципального образования к отопительному периоду 2021/2022 года по форме 1-ЖКХ (зима) | к 2 и 17 числу месяца, с июля по ноябрь 2021 года |  |
| 12. | 4) о выполнении работ по подготовке жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 года | еженедельно, по четвергам с августа по ноябрь 2021 года |  |
| 13. | 5) о создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | ежемесячно, к 5 числу месяца, следующего за отчетным |  |
| 14. | 6) о технической готовности жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей к началу отопительного периода 2021/2022 года | к 15 сентября 2021 года |  |
| 15. | 7) о выдаче паспортов готовности жилых многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях | еженедельно, с 4 августа по 15 сентября 2021 года |  |
| 16. | 8) о выдаче паспортов готовности теплоснабжающим организациям, обеспечивающим теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | еженедельно, со 2 августа по 1 ноября 2021 года |  |
| 17. | Проверка готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021/2022 года с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии Правилами оценки готовности) | со 2 августа по 15 сентября 2021 года | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения (Огиевич А.А.) Директор МУП «Жилкомсервис (Голяков В.А.) |
| 18. | Проверка готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2021/2022 года с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии Правилами оценки готовности) | с 1 сентября по 1 ноября 2021 года | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения (Огиевич А.А.) Директор МУП «Жилкомсервис (Голяков В.А.) |
| 19. | Организация ежедневного сбора информации о включении отопления в Усть – Ницинском сельском поселении | ежедневно, с 15.09.2021 до полного включения отопления | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения (Баранова С.В.) |